|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  | KB Cheb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |
| Objednáváme: |  |  |  | ORJ 3009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u Vás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu na stavbě: "Rekonstrukce podlah hotelových pokojů v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lázeňském domě Luna, 1. etapa" v k. ú. Františkových Lázní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| město Františkovy Lázně, ppč. 49/1 v k. ú. Františkových Lázní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x archeologický dělník na 2 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x dokumentátor na 2 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předpokládaná výměra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 1m? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení 7. 3. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončení 8. 3. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. - 2. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nálezů, označení stratigrafických situací, prosívání zásypového materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předávaného materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena: 6040,32 ,-Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | V Chebu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dne : |  | 02.03.2022 |  |
|  |  | Vyřizuje : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Telefon : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | E-mail: |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |