Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace stavby

Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice"

uzavřená podle  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

I. Smluvní strany

| Objednatel : | Svazek obcí mikroregionu Hlučínska (dále SOMH) Mírové náměstí 24/23748 01 Hlučín zastoupená předsedou SOMH Mgr. Pavlem Paschkem IČ: 70951047 DIČ: CZ70951047 tel.: 553 651 285 Bankovní spojení: xxx Číslo účtu: xxx Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, předseda SOMH Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických: xxx |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Dopravní projektování spol. s r. o. |
|  | se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava |
|  | zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Bezděkem |
|  | IČ : 25361520 |
|  | DIČ : CZ 25361520 |
|  | Bankovní spojení: xxx |
|  | tel.: xxx fax: xxx e-mail:xxx |
|  | Odpovědný zástupce jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel a ředitel spol., tel. xxx Odpovědný zástupce jednající ve věcech technických: xxx xxx |

II. Předmět dodatku smlouvy

Článek IV. Čas a místo plnění se mění takto:

Článek IV.

Čas a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:

Zahájení projekčních prací:  ihned po podepsání smlouvy

- Etapa:

DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

- Etapa:

DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

- Etapa:

DÚR technické řešení: do 60 dnů od souhlasu vlastníků pozemků

DÚR včetně dokladové části a projednání: do 60 dnů od předání technického řešení DÚR

DSP technické řešení: do 60 dnů od nabytí právní moci DÚR

DSP dokladová část a projednání: do 60 dnů od předání DSP

Všechny body původní smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.

V Hlučíně dne 13.4.2017					V Ostravě dne 20.3.2017

………………………….					…………………………..

Mgr. Pavel Paschek, předseda				Ing. Miroslav Bezděk, jednatel

za objednatele								za zhotovitele