Příkazní smlouva

o výkonu činnosti technického dozoru investora

(dále jen „TDI“)

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

I.

Příkazce:		Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Sídlo:  			Dobřany, Ústavní, PSČ 334 41

Zastoupený: 		………………………

IČ:	 		00669792

Kontaktní osoba:	…………………………..

- Telefon: 	+…………………………

- e-mail:  	………………………..

(dále jen „příkazce“)

A

Příkazník:		Jiří Sejbal

Sídlo: 			U Sladovny 196, 154 00 Praha - Lochkov

Zastoupen: 		…………………….

IČ: 			710 89 527

DIČ:			CZ8210313793

Spisová značka: 	ŽL č. 468514

Telefon: 		…………………..

e-mail:			……………………………..

(dále jen „příkazník“)

Dále také „smluvní strany“

II.

Úvodní ustanovení

1. Příkazce je investorem projektu “ ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V DOBŘANECH“, s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009511  (dále jen „stavba“).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, PO 5.1 – Energetické úspory v kombinaci s programem Nová zelená úsporám, výzva č. 100.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje obstarat osobně záležitost příkazce, a to výkon činnosti TDI v rámci shora uvedeného projektu v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

2. Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že předal před jejím podpisem Příkazníkovi informace a doklady nutné k předmětu plnění, a Příkazník svým podpisem této Smlouvy tuto skutečnost stvrzuje.

3. Příkazník bude provádět zejména následující činnosti:

Činnosti TDI v období před realizací stavby:

seznámení se se všemi podklady:

- které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby/projektu, zejména se staveništěm, režimovými opatřeními v areálu, atd.

- smlouvou o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli (dále jen „smlouva o EPC“), která bude uzavřena mezi Příkazcem a ESCO/firmou Amper Savings,

- projektovou dokumentací (dále jen „PD“) v rozsahu, v jakém byla ke dni uzavření této smlouvy k dispozici, vč. poskytování součinnosti při jejím zpracování,

- se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu,

- se znaleckým posudkem společnosti ČESON (Posouzení budov v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů).

Činnosti TDI v období v průběhu realizace stavby:

- pravidelná průběžná přítomnost na stavbě, pokud bude probíhat jakákoliv stavební činnost,

- provádění pravidelné kontroly stavby a staveniště kontrola vedení stavebního deníku Zhotovitelem/ESCO v souladu s odpovídajícími právními předpisy a smluvními podmínkami, v případě zjištění nedostatků bezodkladně informovat písemně příkazce

- zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány, organizacemi a jinými dotčenými osobami, která souvisí s prováděním stavby,

- kontrola  zhotovitele/ESCO a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby,

- projednávání a spolupráce ohledně případných dodatků a změn projektové dokumentace, zabezpečení vedení průběžné evidence aktuálně platné projektové dokumentace.

- cenová, objemová a věcná kontrola skutečně provedených prací, kontrola zjišťovacích protokolů s potvrzením správnosti podpisem, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti podpisem,

- průběžné sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby,

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů dle smlouvy o EPC a podávání návrhů na uplatnění smluvních sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění,

- kontrola bezvýhradného dodržování souladu provádění stavby s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, vydanými správními rozhodnutími, podmínkami obsaženými v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených osob; kontrola souladu provádění díla s platnými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO), s technickými a technologickými podklady výrobců a dodavatelů použitých materiálů, výrobků, systémů a dobrou stavební praxí. Ve výjimečných případech, kdy je navrhována změna nebo doplnění PD, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat,

- technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací,

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled projektanta,  spolupráce s osobami vykonávajícími činnost koordinátora BOZP, spolupráce s orgány vykonávajícími státní stavební dohled,

- projednání návrhů zhotovitele stavby/ESCO na záměny materiálů, výrobků, systémů, zabezpečení stanoviska autorského dohledu k nim a předkládání návrhů na rozhodnutí Příkazci.

- kontrola zhotovitele stavby/ESCO při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících,

- kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o EPC se Zhotovitelem stavby/ESCO, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací; v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Příkazce včetně předložení návrhu na řešení,

- kontrola a fotodokumentace těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo znepřístupněny, zapsání výsledku do stavebního deníku; průběžné pořizování fotodokumentace plnění díla zhotovitelem stavby/ESCO a její předání Příkazci.

- spolupráce se Zhotovitelem stavby/ESCO při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby,

- organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění,

- průběžná kontrola dodržování pořádku na stavbě Zhotovitelem/ESCO, kontrola řádného uskladnění materiálů a výrobků na staveništi před jejich zabudováním,

- průběžná příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

- projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění, kontrola průběhu a vyhodnocení,

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby (včetně kontroly elektronické podoby dokumentace) pro kolaudační řízení, kontrola všech protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jiných dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za Příkazce,

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby pro přejímací řízení (v tištěné a digitální podobě), kontrola úplnosti, správnosti a platnosti všech dokladů stavby k její přejímce Příkazcem a jejich převzetí za Příkazce,

- soupis vad a nedodělků zjištěných před předáním a převzetím stavby a distribuce jejich seznamů; kontrola odstranění vad a nedodělků včetně potvrzení jejich odstranění,

- příprava zahájení zkušebního provozu stavby (vč. technologií) a spolupráce při vyhodnocování zkušebního provozu.

- informování Příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby; podávání návrhů Příkazci na případné úpravy ve smluvních vztazích,

- plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání Příkazce, souvisejících s činnostmi, vykonávanými v průběhu realizace stavby,

- kontrola vyklizení staveniště

Činnosti TDI v období po dokončení stavby:

- kontrola a spolupráce při odstraňování vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby a během zkušebního provozu,

- příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení,

- účast na kolaudačním řízení včetně účasti na závěrečných prohlídkách s DOSS,

- spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad,

- výkon případných dalších výslovně neuvedených činností, nezbytných pro řádné plnění TDI, především pak shromáždění podkladů (povinných příloh) k závěrečnému vyhodnocení stavby,

- řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací,

- závěrečné předání všech dokladů a podkladů získaných a pořízených v průběhu realizace a spadajících do agendy TDI, v tištěné a elektronické podobě, a vrácení zapůjčených materiálů Příkazci,

- spolupráce s Příkazcem při zařazení dokončené stavby a jejích částí do majetku Příkazce,

- plnění dalších, shora neuvedených úkolů podle aktuálního zadání příkazce, souvisejících s činnostmi, vykonávanými v období po dokončení stavby a to v rozsahu 30 dnů po řádném předání a převzetí,

- vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby,

- spolupráce s Příkazcem při uplatňování případných reklamací vad stavby v průběhu prvního roku běhu záruční doby a při kontrole jejich odstraňování Zhotovitelem stavby/ESCO (v dalším období do konce záruční doby pak na vyžádání Příkazce a za úhradu),

- činnosti specifikované v tomto bodu budou Příkazníkem vykonávány zpravidla na písemnou výzvu Příkazce.

4. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost nezbytnou k výkonu činnosti TDI dle této smlouvy a zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti TDI dohodnutou odměnu.

5. Příkazník bere na vědomí, že kontrolní dny jsou již dohodnuty na každou středu v měsíci po dobu trvání stavby.

IV.

Doba plnění a místo plnění

1.  Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- termín zahájení výkonu činnosti TDI: 03/ 2022

- předpokládaná doba zahájení provádění stavebních prací: 03/2022

- předpokládaná doba ukončení provádění stavebních prací: 09/2023

2.  Místem výkonu činnosti TDI je areál Psychiatrické  nemocnice v Dobřanech, Ústavní ulice, 334 41 Dobřany.

V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti TDI ve výši 1. 500,- Kč bez DPH za hodinu přímé činnosti TDI. Předpokládaný odhad je 16 hodin/týden, resp. 1200 hodin za dobu trvání této smlouvy (19 měsíců).

Shora uvedená hodinová sazba v sobě zahrnuje veškeré vedlejší náklady vč. nákladů na dopravu i času stráveného tzv. „na cestě“.

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Odměna zahrnuje veškeré hotové výdaje a náklady nutně nebo účelně vynaložené příkazníkem v souvislosti s výkonem činnosti TDI.

3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník povinen účtovat DPH v platné výši. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Odměna bude příkazníkovi hrazena pravidelně 1x/měsíc na základě faktur (daňových dokladů) vystavených příkazníkem vždy ke konci každého kalendářního měsíce, počínaje březnem 2022.

Příkazník je povinen ke každé faktuře (daňovému dokladu) připočíst DPH v platné výši.

2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v OZ a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Úplata bude hrazena příkazcem bankovním převodem v české měně.

4. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu příkazce.

5. Lhůta splatnosti faktur (daňových dokladů) se stanovuje na 14 dní ode dne doručení příslušného dokladu příkazci.

6. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

7. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je příkazce oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět příkazníkovi do data splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí příkazce vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je příkazník povinen neprodleně vystavit novou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 5. tohoto článku.

8. Faktura (daňový doklad) bude hrazena v českých korunách (CZK) bankovním převodem z účtu příkazce výhradně na účet příkazníka uvedený v článku I této smlouvy.

9. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není příkazce po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).

10. Příkazník prohlašuje, že nežádá po příkazci zálohu.

VII.

Povinnosti příkazníka

1.  Příkazník je při výkonu činnosti TDI povinen postupovat poctivě a pečlivě, je povinen přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

2. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat vždy v souladu s jeho zájmy. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které při výkonu činnosti TDI zjistil, a mohou mít vliv na změnu pokynu příkazce.

3. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15 dnů ode dne ukončení výkonu činnosti TDI uvedené podklady vrátit.

4. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při výkonu činnosti TDI.

5. Příkazník je povinen předkládat pravidelně do třetího dne každého následujícího měsíce Příkazci písemné informace o postupu zařizování jeho Předmětu plnění v předchozím měsíci při provádění TDI, i po jejich ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Příkazce v souvislosti se zařizováním Předmětu plnění.

6. Příkazník je povinen  podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

VIII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a předat mu potřebné podklady.

2. Příkazce se zavazuje oznámit příkazníkovi včas termín zahájení stavebních prací.

3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nezbytnou k výkonu činnosti TDI. Příkazce se dále zavazuje k součinnosti zavázat třetí osoby, které se na stavbě podílejí, zejména zhotovitelé stavby, projektanti atd.

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu nebo přerušení stavebních prací.

5. Příkazce je zejména povinen:

- na výzvu Příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,

- poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení Předmětu plnění,

- poskytnout Příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti TDI a na věcech převzatých při výkonu činnosti TDI od třetích osob.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. Příkazník prohlašuje, že má sjednanou platnou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škody jím způsobené třetí osobě v min. výši 1 mil Kč.

X.

Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

2. V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu (faktury) je příkazník oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 OZ.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

1. V případě, že příkazník nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podkladem pro použití tohoto ujednání bude písemné upozornění příkazníka, že nedodržuje smluvní povinnosti. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení příkazce s úhradou úplaty po dobu delší než 30 kalendářních dnů. Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Příkazce může tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související s výkonem činnosti TDI.

4. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka vykonávat činnost TDI. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je příkazník k tomu povinen. Za učiněná opatření náleží příkazníkovi přiměřená odměna.

- Pro případ, že se nepodaří příkazci zajistit finanční krytí na projekt, dojde k dohodě o ukončení smluvního vztahu.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy, není-li stanoveno jinak.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že příkazce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákone a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí příkazníka. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Tato smlouva se řídí ustanoveními § 2430 a násl. OZ a právním řádem České republiky.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ na tuto smlouvu.

6. Smluvní strany se dohodly, že příkazník přebírá podle § 1765 OZ riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.

7. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 OZ, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce se smluvní strany dohodly, že příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

9. Bude-li výkon činnosti TDI vyžadovat, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.

10. Příkazník je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

11. Příkazník je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží příkazce a 1 (jeden) příkazník.

13. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

15. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V Dobřanech dne 2. 3. 2022

………………………………………….			……………………………………………..

příkazce							      příkazník

…………………….

ředitel Psychiatrická nemocnice v Dobřanech