Č. smlouvy:	206/2019

Č. VZ:	3/2019

Č. j.: 	SFZP 048101/2022

dodatek č. 1 kE smlouvě o poskytování služeb – správa datových sítí sfžp čr

Smluvní strany:

Státní fond životního prostředí České republiky

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR

IČO: 00020729

DIČ: není plátcem DPH

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

kontaktní osoby: XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX

bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Simac Technik ČR, a.s.

zapsaný/á v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 3190

se sídlem: Radlická 740/113c, Praha 5, Praha 158 00

IČO: 63079496

DIČ: CZ63079496

Plátce DPH: ANO

zastoupena: Ing. Dušanem Bruothem, předsedou představenstva a Ing Martinem Jirečkem, členem představenstva

kontaktní osoba: XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX

bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – správa datových sítí SFŽP ČR

(dále jen „dodatek“).

vzhledem k tomu, že:

  - Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o poskytování služeb – správa datových sítí SFŽP ČR 2019-2022 (dále jen „smlouva“).

  - Do konce účinnosti smlouvy ke dni 30. 4. 2022 bude na plnění zbývat k vyčerpání částka 757.898,02 Kč vč. DPH (tj. 626.362 Kč bez DPH), přičemž celková maximální a nepřekročitelná výše úplaty, kterou je objednatel po dobu trvání smlouvy oprávněn uhradit na předmětné plnění činí 2.286.900,- Kč vč. DPH (tj. 1.890.000,- Kč bez DPH).

  - Nízké čerpání na plnění dle smlouvy bylo zapříčiněno neočekávanou událostí v podobě pandemie onemocnění COVID-19, kdy vyhlašování nouzového stavu vládou ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, včetně rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, znemožnilo plnohodnotné plnění plánovaných úkolů. Tyto úkoly se odkládaly a to včetně na ně navazujících prací, které však nebylo možno plnit v režimu on-line. Z toho důvodu nebylo umožněno plánované čerpání finančních prostředků. Plánované práce, které je nyní již možno technicky a především personálně dodavatelem zajistit, nelze však stihnout z důvodu krátké lhůty do konce platnosti smlouvy a stále ještě přetrvávajících omezujících opatření. Prodloužení termínu platnosti smlouvy umožní kvalitní průběh a dokončení plánovaných prací, tj. předpokládané plnění a čerpání shora uvedené maximální částky.

  - Prodloužením smlouvy do 30. 4. 2023 se vyčerpá částka ve výši 166.000 Kč bez DPH (tj. 200.860 Kč vč. DPH) pravidelnými smluvními platbami a zbylých 460.362 Kč bez DPH (tj. 557.038,02 Kč vč. DPH) bude finanční rezerva na případné rozvojové požadavky. Dodavatel souhlasil s prodloužením smlouvy při zachování stávajících cen.

- Změna ujednání

  - Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy, a to tak, že mění článek 2.1. smlouvy, který nově zní:

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nebytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1.890.000,- Kč bez DPH za poskytované služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

  - Tento dodatek a právní vztah jím založený se řídí právním řádem České republiky.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel a bude o tom bezodkladně informovat poskytovatele.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu se stejnopisy nevyhotovují.

  - Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují níže své podpisy.

- V Praze dne 3.3. 2022                                                      V Praze dne 23.2. 2022

- za objednatele	za poskytovatele

- Ing. Petr Valdman	Ing. Dušan Bruoth, Ing. Martin Jireček

- ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	Simac Technik ČR, a.s.