|  |
| --- |
| Příloha č. 1 |
| Kalkulace odměny TDS |
| Název akce: ,,Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově‘‘ |
| Č. | Popis prací | Cena v Kč bez DPH |
| *x* | *celkem* |
| A. Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby |  |
| 1. | Cena za práci před zahájením stavby*Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené se zahájením stavby, dle specifikace v čl. 3.1 Smlouvy.* | x | 8 000,00 Kč |
| 2. | Cena za práci po dokončení stavby*Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s dokončením stavby, dle specifikace v čl. 3.3. Smlouvy.* | x | 8 000,00 Kč |
| A. Cena za výkon TDS před zahájením a po dokončení stavby celkem | x | 16 000,00 Kč |
| B. Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby*Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s prováděním stavby, dle specifikace v čl. 3.2 Smlouvy.* | *za 1 hodinu (60 minut)* | *celkem za 10 hodin**\** |
| 3. | Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři- předpokládané náklady bez nároku na cestové- v předpokládaném rozsahu 10 hodin | 950,00 Kč | 9 5 0 0 , 0 0 Kč |
| 4. | Práce spojené s výkonem TDS na staveništi- předpokládané náklady včetně cestovného- v předpokládaném rozsahu 1 návštěva/za dva týdny á 3 hodiny, celkem 24 týdnů*(vzorec pro výpočet hodin : 1 návštěva x 3 hod. výkonu TDS x 24 týdnů = 72 hodin výkonu TDS celkem )* | 1 1 40,00 Kč | *celkem za 72 h odin**\** |
| 82 080,00 Kč |
| B. Cena za výkon TDS při provádění stavby celkem | x | 91 580,00 Kč |
| CENA CELKEM BEZ DPH (A + B) | x | 107 580,00 Kč |
| DPH 21 % | x | 22 591,80 Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | x | 130 171,80 Kč |

Tabulka pro zpracování ceny plnění bude jako příloha nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS na staveništi.

Položka č. 1 - Cena za práci před zahájením stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.

Položka č. 2 - Cena za práci po dokončení stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.

Položka č. 3 - Cena za práci v kanceláři při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle skutečnosti.

Položka č. 4 - Cena za práci na staveništi při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle doložené skutečnosti.

\* Cena za práci na staveništi při provádění stavby (pol. č. 3 a č. 4) v celkovém předpokládaném rozsahu 10 hodin v kanceláři a 72 hodin na staveništi je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.

\*\* Cena celkem (vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.

V Mladé Vožici dne 9.2.2022

Ladislav Bacil

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za dodavatele