SMLOUVA O DÍLO

________________________________________________________________________________

Níže uvedeného roku, měsíce a dne uzavřely tyto smluvní strany:

1.1.	Objednatel	Roudnické městské služby,	
	příspěvková organizace	
 	Žižkova 2482	
	413 01 Roudnice nad Labem

IČ:	46773851
DIČ:	CZ46773851

bankovní spojení:	XXXX.

č. účtu:	XXXXx
tel. spojení:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

dále jen jako “objednatel“

Zastoupený Ing. Martinem Chudobou ředitelem organizace, tel. spojení XXXXX

dále jen jako objednatel.

1.2.	Zhotovitel:	PORT tepelná technika s.r.o.

Kašparova 3244/8a

415 01 Teplice

IČ:	29006546

DIČ:	CZ29006546

bankovní spojení:	XXXX

č. účtu:	XXXX

tel. spojení:	XXXX

e-mail:	XXXX

Zastoupený Ing. Pavlem Portem, jednatelem společnosti, tel. spojení XXXX,

dále jen jako „zhotovitel“

zhotovitel a objednatel společně jako „smluvní strany“

tuto

Smlouvu o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

článek 1.

Předmět díla

1.1.	Předmětem díla je rekonstrukce plynové kotelny zimního stadionu v Roudnici nad Labem na adrese T. G. Masaryka 2498, Roudnice nad Labem

1.2.	Rozsah díla je vymezen cenovou nabídkou. Jedná se o cenovou nabídku zhotovitele č. 22NAB0127, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. (dále jen CN).

1.3.	Mezi základní části díla patří zejména:

-	Plynové kondenzační kotle Logano plus KB 372-200 2ks

-	expanzní automat Variomat 1

-	odlučovač nečistot Exdirt D80 s magnetem

-	oběhová čerpadla topného systému

-	rozdělovač RS kombi s izolací a podstavci

- 	veškeré armatury, potrubí a tvarovky

-	demineralizační patrona pro doplňování systému změkčenou vodou

- 	systémový komín RS 3100

-	centrální směšovací uzle pro teplou vodu

-	připojení plynu ke kotlům

-	revize, místní provozní řád, dopravné, přesun hmot, režie

-	automatické dávkování chemie do topného systému

1.4.	Veškeré změny a odchylky v rozsahu díla uvedeném v článku 1.2. resp. 1.3. budou zhotovitelem sepsány a objednatelem potvrzeny; oceněny jednotkovými cenami a budou následně předmětem úpravy této smlouvy ve formě dodatku ke smlouvě, který vypracuje a předloží ke schválení objednateli zhotovitel, případně budou zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku.

1.5.	Místo plnění pro provádění díla:

- Zimní stadion T. G. Masaryka 2498, Roudnice nad Labem

článek 2.
Doba plnění

2.1.	Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění/dodání:

- zahájení díla: 	      11. 4. 2022

- dokončení dodávek a montáží:	3. 6. 2022

- funkční zkoušky		3. 6. – 10.6. 2022

- předání díla včetně dokumentace 17. 6. 2022

2.2.	Uvedení veškerých instalovaných zařízení do provozu je nezbytnou částí zhotovení díla. O uvedení zařízení do provozu je zhotovitel povinen vydat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).

2.3.	Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška, komplexní vyzkoušení, včetně zkoušky těsnosti a zaškolení objednatele z obsluhy díla. Vyhotovení revizních zpráv a protokolů požadovaných v souladu s platnou legislativou ČR. Jedná se zejména o:

## -	Protokol o provedení zkoušce těsnosti

## -	Revize plynového zařízení

## -	Revize komína

## -	Revize tlakových nádob

## -	Revizní kniha

## -	Místní provozní řád kotelny

## -	Návody pro užívání

## Pozn.: veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.

2.4.	Zhotovitel předvede způsobilost díla ke sjednanému účelu a protokolárně předá dílo objednateli. Podpisem „protokolu o předání a převzetí díla“ podepsaným oběma smluvními stranami je dílo provedeno a řádně předáno.

článek 3.
Cena díla

3.1.	Cena za zhotovení díla v rozsahu dle článku 1 je stanovena dohodou smluvních stran rozpočtem, jenž koresponduje s cenovou nabídkou zhotovitele (CN) dle článku 1.2. této smlouvy.

3.2.	Cena za dílo dle CN činí: c (slovy:  jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc devět set dvacet jedna korun českých)

3.3.	Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

3.4.	Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a předáním díla.

3.5.	Uvedená cena je platná pro dodání do místa plnění dle odst. 1.5.

článek 4.
 Závazky zhotovitele

4.1.	Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho dodávkami a pracemi.

4.2.	Zhotovitel zodpovídá za dodržování všech bezpečnostních předpisů při plnění předmětu díla.

4.3. 	Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a odbornou a zdravotní způsobilost pro jimi prováděný druh prací.

4.4. 	Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije materiál výhradně nový a dosud nepoužitý.

4.5.	Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.

článek 5.
Závazky objednatele

5.1.	Objednatel zajistí zhotoviteli volný přístup na staveniště.

5.2.	Objednatel je povinen zajistit veškerou součinnost a svou přítomnost, popř. přítomnost pověřené osoby minimálně v těchto případech:

- na žádost zhotovitele konkrétní den v průběhu zhotovování díla

- na žádost zhotovitele konkrétní den při uvádění zařízení do provozu

- při zaškolení obsluhy

- při konečném předání a převzetí díla.

5.3.	Objednatel zajistí stavební připravenost pro realizaci díla a to v následujícím rozsahu:

-	zamykatelnou místnost pro uskladnění materiálu

-  	stavební připravenost – příloha č. 2

článek 6.

Platební a fakturační podmínky

6.1.	Objednatel i zhotovitel závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mají zajištěno financování realizace díla.

## 6.2.     Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

-	Dílčí (měsíční) fakturace na základě odsouhlasených dodávek a prací oběma smluvními stranami. Konečná faktura, do celkové ceny díla 1.480.921,- Kč ) po odečtení dílčího plnění) po protokolárním předání a převzetí díla se splatností 14 dnů od jejího vystavení. Smluvní strany se dohodli, že fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.3.	Konečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn faktury vrátit k přepracování zhotoviteli.

6.4.	Platby dle čl. 6.2. ve prospěch zhotovitele budou provedeny příkazem na bankovní účet zhotovitele.

článek 7.
Smluvní pokuty

7.1.	V případě prodlení zhotovitele s plněním díla v termínu dle čl. 2 popř. s dodržením sjednaného termínu odstranění reklamovaného nedostatku / závady díla, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  díla  za každý započatý den prodlení.

7.2.     Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel touto smlouvou zavázal.

7.3.	Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či jeho částí v dohodnutých termínech dle čl. 6 vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

článek 8.
Záruky

8.1.	Záruka na montážní práce dle této smlouvy bude poskytnuta dodavatelem v délce trvání 60 měsíců. Záruka na veškerý materiál 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem potvrzení odstranění všech vad a nedodělků. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval.

8.2.	Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli nedostatky / závady díla a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné nedostatky / závady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o nedostatku /závadě vždy písemně (e-mailem).

8.3.	Ke kontrole reklamovaného nedostatku, popř. závady vyšle zhotovitel svého zástupce bez zbytečného odkladu.

8.4.	Při protokolární přejímce reklamace stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele technicky zdůvodněnou lhůtu k odstranění nedostatku popř. závady. V reklamačním protokolu bude současně uveden způsob odstranění nedostatku popř. závady.

8.5.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.6.	Zhotovitel zajišťuje na prováděné dílo záruční servis.

8.7.	Zhotovitel se na základě podpisu této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli možnost využití servisní linky tel. 417 560 949, na níž bude k dispozici servisní technik, který bude řešit případné problémy objednatele.

článek 9.

Jiná ujednání

9.1.	Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran nebo jednostranným odstoupením od smlouvy.

9.2.	Objednatel je oprávněn podle své volby odstoupit od smlouvy, jestliže došlo ze strany zhotovitele k podstatnému porušení smluvních ujednání, kterými jsou zejména:

-	Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi obecná pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

-	Zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, způsobí nesplnění termínu dokončení díla a jeho předání objednateli o více jak třicet dnů.

9.3.	Při odstoupení od smlouvy je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně v rozsahu odstoupení vrátit plnění, které obdržela na základě smlouvy.

9.4.	Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup na staveniště za účelem odstranění vad a nedodělků.

9.5.	Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a i s místními podmínkami místa plnění, a že je považuje za zcela dostatečné ke stanovení doby plnění díla a jeho ceny dle této smlouvy.

článek 10.

Závěrečná ujednání

10.1.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji možno měnit pouze formou písemných dodatků. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

10.2.	Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.3.	Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

10.4.	Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

10.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v registru smluv. Při zveřejnění této smlouvy bude zohledněna ochrana údajů dle zvláštních právních předpisů, včetně obchodního tajemství.

Za objednatele:

V Roudnici n.L. dne …………………..	    ……………………………………….
	     Ing. Martin Chudoba MBA ředitel  		    Roudnické městské služby, příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Teplicích dne …………………..	  ………………………………………...
 				  Ing Pavel Port, jednatel

PORT tepelná technika s.r.o.