Dodatek č. 3 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 09.04.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.08.2021 a dodatku č. 2 ze dne 09.11.2021

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Martin Doubek

Sídlo:  Nová Paka

IČ: 73790885

DIČ: CZ8006063439

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Doubkem

Bankovní spojení: mBank, Hradec Králové

Číslo účtu: xxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Martinem Doubkem dne 09.04.2021 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace Komenského sadů“ (dále jen "smlouva"). Objednatel pověřil zhotovitele provedením dalších zakázek, které dostaly vyšší prioritu a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

30. 10. 2021

        - Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) dle článku II. odst. 1. písm. A) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. D) a E) této smlouvy do:

30. 11. 2021

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

31. 03. 2022

        - Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:

31. 03. 2022

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 09.04.2021, dodatku č. 1 ze dne 25.08.2021 a dodatku č. 2 ze dne 09.11.2021.

V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek		Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel			Objednatel