Rámcová Smlouva o poskytování dalších KONZULTAČNÍCH služeb K DOpracování podkladů pro zadávací dokumentaci na tvorbu, správu a podporu provozu Jednotného portálového řešení MPSV

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT

(dále jen „Objednatel“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Holubova 1, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C

spisová značka 12440

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 2108559139/2700

zastoupená: Ing. Tomášem Rutrlem

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou smlouvu o poskytování konzultačních služeb k dopracování podkladů pro zadávací dokumentaci na tvorbu, správu a podporu provozu Jednotného portálového řešení MPSV (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany, vědomy si svých povinností v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené, a dále že je dostatečně obeznámen s předmětem plnění této Smlouvy a okolnostmi s tím souvisejícími.

Na základě rozhodnutí ministryně o udělení výjimky ze závazného postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle Části třetí, Hlavy V. Přílohy č. 1 k Příkazu ministryně č. 37/2016 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí), ze dne 28. 2. 2017, č.j.: MPSV-2017/40478-144 byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Poskytovatele.

ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je rámcové vymezení podmínek pro poskytování konzultačních služeb spočívajících v poskytnutí odborných konzultací a analýz k dopracování podkladů pro zadávací dokumentaci na tvorbu, správu a podporu provozu Jednotného portálového řešení MPSV, a to na základě dílčích objednávek.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je poskytování odborných konzultací a zpracování analýz k dopracování podkladů pro zadávací dokumentaci na tvorbu, správu a podporu provozu Resortního portálu práce a sociálních věcí (dále jen “portálu”), zejména

    - aktualizace a dokončení přípravy technické specifikace zadávací dokumentace,

    - příprava podkladů pro zpracování žádosti o stanovisko OHA, včetně návrhu architektury v jazyce Archimate zpracováné v nástroji Sparx Enterprise Architect v míře detailu požadované pro tuto žádost,

    - specifikaci detailních funkčních i nefunkčních požadavků na portálovou plaformu,

    - vypracování analýzy stávajících portálových řešení všech organizací resortu MPSV a

    - návrhu a specifikace požadavků pro zajištění jejich migrace do nového portálového prostředí,

    - návrhu a specifikace požadavků pro zajištění na řešení autentizace a autorizace a správy identit pro jednotlivé skupiny uživatelů portálu na základě výsledků studie IDEMAG,

    - rámcového návrhu a specifikace požadavků pro zajištění na členění a zajištění použitelnosti portálu dle metodiky Metodika přístupu k životním situacím v prostředí veřejné správy MV,

    - návrhu a specifikace požadavků pro zajištění integrace s agendovými informačními systémy implementovanými jako součást JISPSV,

    - návrhu a specifikace požadavků pro zajištění katalogizace a publikace otevřených dat všemi organizacemi resortu a publikace statistik,

    - návrhu a specifikace požadavků na formulářový systém a podporu úplného elektronického podání,

    - návrhu a specifikace požadavků případně další funkce portálu na základě výše uvedené analýzy stávajících portálů resortních organizací,

    - specifikace požadavků na prototyp pro zadávací dokumentaci, který by prokázal připravenost uchazeče řešit výše uvedené požadavky (zejména využití zvoleného portálového rámce, integraci na subsystémy JISPSV, podporu životních situací, formulářový systém a podporu úplného elektronického podání, autentizaci a správu identit, publikaci otevřených dat),

- (dále též „Služby“), přičemž tyto Služby budou poskytovány specialisty Poskytovatele na základě dílčích objednávek ve smyslu čl. 4 této Smlouvy, a to v rozsahu podle aktuální potřeby Objednatele.

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb sjednanou cenu, a to za podmínek blíže stanovených v této Smlouvě.

Objednatel poskytne Poskytovateli součinnost za předpokladu, že si Poskytovatel tuto součinnost výslovně vyžádal a s ohledem na předmět plnění této Smlouvy lze její poskytnutí po Objednateli spravedlivě požadovat. Objednatel zejména není povinen poskytnout Poskytovateli požadovanou součinnost v rozsahu, v jakém si Poskytovatel může zajistit obdobné plnění, jako je předmět požadované součinnosti, jinými způsoby než prostřednictvím součinnosti Objednatele nebo je předmět požadované součinnosti součástí předmětu plnění této Smlouvy.

OBJEDNÁVKY

Jednotlivé veřejné zakázky na základě této Smlouvy budou zadávány tak, že Objednatel nejprve písemně (v listinné nebo elektronické podobě) vyzve Poskytovatele k předložení nabídky (dále jen „Objednávka“).

Objednávka dle odst. 4.1 bude obsahovat zejména tyto údaje:

    - identifikační údaje Objednatele;

    - podrobnou specifikaci požadovaného plnění (konzultace, zpracování analýzy);

    - specifikace zadání a definování cílů;

    - termín poskytnutí Služeb nebo termín dodání výsledku Služeb;

    - Objednatelem stanovený maximální hodinový rozsah poptávaných Služeb;

    - další požadavky na předmět plnění.

Poskytovatel je povinen písemně (v listinné nebo elektronické podobě) potvrdit Objednávku do 17:00 následujícího pracovního dne po odeslání Objednávky a uvést celkovou cenu poskytovaných Služeb, přičemž není oprávněn Objednávku nebo její parametry jednostranně měnit. V případě objektivní neurčitosti nebo nejasnosti Objednávky je povinen v téže lhůtě Objednávku odmítnout a písemně (v listinné nebo elektronické podobě) sdělit Objednateli objektivní důvody pro odmítnutí Objednávky. V takovém případě se obě strany zavazují zahájit jednání k odstranění nejasností Objednávky. Proces dle tohoto odst. 4.3 se použije i opakovaně, a to až do potvrzení Objednávky ze strany Poskytovatele.

DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Místem poskytování Služeb jsou dle povahy Služeb prostory Objednatele, nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak. Některé činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy (např. studium podkladů, posouzení určitých otázek či tvorba výstupů Služeb apod.) může Poskytovatel provádět ve svých prostorách, bude-li takový postup v souladu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby v termínech stanovených Harmonogramu plnění uvedeném v příslušné Objednávce.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby sám za použití členů týmu uvedených předem schválených Objednatelem. Služby budou všemi členy týmu poskytovány v českém nebo slovenském jazyce. Jestliže kterýkoli z členů týmu nehovoří českým nebo slovenským jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Poskytovatel.

Jakákoliv dodatečná změna členů týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu člena týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel se zavazuje:

    - upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této Smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy nezbytné;

    - na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal do užívání;

    - neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu této Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy;

    - upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží;

    - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé;

    - postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“ a dodržovat veškeré technické normy vztahující se ke Službám;

    - informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;

    - chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;

    - upozorňovat Objednatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb;

    - upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Všechny výsledky poskytnutých Služeb budou písemně akceptovány Objednatelem na základě akceptační procedury. Bude-li výsledkem poskytnutých Služeb vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě, bude jeho akceptace provedena v souladu s ustanovením odst. 8.3 této Smlouvy. V případě, kdy nebude výsledkem poskytnutých Služeb vypracování dokumentu, budou Služby akceptovány v rámci schválení Výkazu práce ve smyslu odst. 9.5 této Smlouvy ze strany Objednatele.

Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda poskytnuté Služby vedly k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou a příslušnou Objednávkou, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích výsledků poskytnutých Služeb s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě a příslušné Objednávce.

Akceptace dokumentů

    - Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatelem.

    - Poskytovatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě této Smlouvy, nebo jinak stanovené v souladu s touto Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu s touto Smlouvou stanovena později.

    - Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst. 8.3.2 do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení, nebo sdělit Poskytovateli, že k první verzi dokumentu nemá připomínky a akceptuje ji, nebo že ji akceptuje s výhradami.

    - Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle odst. 8.3.3, nebo akceptuje-li dokument s výhradou, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

    - Pro akceptaci druhé a dalších verzí dokumentu se ustanovení odst. 8.3.2 až 8.3.4 použijí obdobně.

    - Smluvní strany se zavazují po řádném předání a převzetí dokumentu dle odst. 8.3.3 nebo odst. 8.3.5 potvrdit toto předání a převzetí sepsáním písemného předávacího protokolu, který za smluvní strany podepíší oprávněné osoby nejpozději do 3 pracovních dnů od řádného předání a převzetí dokumentu.

    - Předávací protokol jednotlivých dokumentů musí být podepsán osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany (statutární orgán, člen statutárního orgánu apod.) nebo osobami, které k tomu smluvní strany výslovně písemně zmocnily.

    - Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením případných výhrad nebo připomínek k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro předání dokumentu.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že akceptuje-li Objednatel jakékoliv plnění dle této Smlouvy bez výhrad, nebude tím dotčeno jeho právo na přiznání práv z případných zjevných vad takovéhoto plnění, i pokud je Poskytovateli bez zbytečného odkladu nenahlásil.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za jednu (1) hodinu poskytování Služeb činí 420,- Kč bez DPH, tj. 508,- Kč s DPH.

Cena za poskytnutí Služeb na základě příslušné Objednávky (dále jen „Celková cena“) bude stanovena jako součin ceny za jednu (1) hodinu poskytování Služeb dle odst. 9.1 výše a počtu hodin poskytování Služeb dle Objednávky.

Celková cena určená dle odst. 9.2 výše bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude vždy zahrnovat všechny náklady Poskytovatele související s poskytnutím veškerých Služeb.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli vzniká právo na zaplacení ceny Služeb po jejich řádném poskytnutí a akceptaci ze strany Objednatele.

Poskytovatel je povinen předložit Objednateli do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Služby řádně poskytnuty dle příslušné Objednávky, seznam poskytnutých Služeb, který bude vymezovat rozsah poskytnutých Služeb v předchozím kalendářním měsíci vyjádřený formou rozsahu čerpání člověkohodin (dále jen „Výkaz práce“), a to dle vzorového Výkazu práce uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy. Ve Výkazu práce je Poskytovatel povinen jmennou identifikaci jednotlivých pracovníků, počet člověkohodin poskytnutých v daném kalendářním měsíci a cenu za poskytnutí tohoto počtu člověkohodin vycházející z ceny za jednu člověkohodinu dle odst. 9.1. Objednatel je povinen předložený Výkaz práce ve lhůtě 3 pracovních dnů schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti. Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky k Výkazu práce, zahájí smluvní strany jednání o jejich bezodkladném vyřešení.

Smluvní strany se dohodly, že celkový objem člověkohodin vykázaný na veškerých Výkazech práce nepřevýší objem člověkohodin stanovený v příslušné Objednávce, pokud  k tomu oprávněný zástupce Objednatele nedá svůj předchozí výslovný souhlas. Pro vyloučení veškerých pochybností však vždy platí, že Poskytovatel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění jeho povinností dle příslušné Objednávky, a to ani v případě, kdy se následně ukáže, že celková pracnost poskytnutí Služeb je vyšší, než původně předpokládána; povinnost Poskytovatele tyto Služby poskytnout tímto není dotčena.

Cena Služeb bude Poskytovatelem fakturována do 10. kalendářního následujícího po schválení Výkazu práce ze strany Objednatele dle odst. 9.5 této Smlouvy, přičemž přílohou každé faktury musí být tento Výkaz práce. Objednatel neposkytuje zálohy.

Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.

Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude vždy obsahovat Výkaz práce dle odst. 9.5 a 9.6 této Smlouvy.

Nesplňuje-li faktura náležitosti uvedené v tomto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji v době splatnosti Poskytovateli. Nová doba splatnosti v délce trvání 30 kalendářních dnů začne běžet ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.

Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo k věcem, které jsou součástí plnění, přechází na Objednatele okamžikem předání příslušné části plnění za podmínek stanovených v této Smlouvě nebo v Objednávce. Spolu s předáním věcí předá Poskytovatel Objednateli jakékoliv doklady a dokumenty, které jsou nutné k převzetí a k užívání těchto věcí. Poskytne-li Poskytovatel Objednateli do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele spolu s převodem vlastnického práva.

Pokud není dále v tomto článku stanoveno jinak, nabývá Objednatel dnem převzetí jakékoliv části plnění, která naplňuje znaky díla chráněného dle autorského zákona, k takovéto části plnění oprávnění užít jí všemi způsoby a bez množstevního nebo územního omezení (dále jen „Licence“). Licence je udělena jako výhradní, neodvolatelná a na dobu trvání majetkových autorských práv. Cena Licence je zahrnuta v ceně plnění dle příslušné prováděcí smlouvy. Součástí Licence je i právo Objednatele k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací plnění, a to i prostřednictvím třetích osob, a souhlas k poskytnutí oprávnění užít plnění jakýmkoliv třetím osobám, není-li v této Smlouvě nebo prováděcí smlouvě stanoveno jinak.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Služeb vznikne činností zaměstnanců Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. S ohledem na toto ustanovení je též stanovená Celková cena.

Poskytovatel garantuje, že žádná část plnění nebo její používání v souladu s touto Smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací nebude porušovat autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví Poskytovatele či jiné osoby. Poskytovatel nahradí Objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, jsou-li takové nároky uplatněny z důvodu, že Objednatel nebo třetí osoba, které Objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví, jej užíval(a) v rozporu s touto Smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací.

SANKCE A ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ POSKYTOVATELE

V případě prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb či výstupů Služeb dle příslušné Objednávky z důvodů neležících na straně Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení Poskytovatele.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své povinnosti.

Smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě nezbavují oprávněnou stranu nároku na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

OCHRANA INFORMACÍ

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy nebo Prováděcích smluv:

    - si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),

    - mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy nebo příslušných Prováděcích smluv získala od druhé smluvní strany.

Za třetí osoby podle odst. 12.2 se nepovažují:

    - zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

    - orgány smluvních stran a jejich členové,

    - ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Poskytovatele v rámci poskytování konkrétních Služeb,

    - ve vztahu k důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,

    - za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo jsou jinak spojeni s plněním dle této Smlouvy nebo dle Prováděcích smluv, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a o činnosti smluvních stran a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

    - se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

    - měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

    - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

    - po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,

    - pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn zveřejnit všechny náležitosti smluvního vztahu podle této Smlouvy včetně změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky na profilu v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. jejich zástupce. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům) nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání finančního limitu 2 000 000,- Kč bez DPH, dojde-li k vyčerpání tohoto limitu dříve.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:

    - prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb v termínech stanovených prováděcí smlouvou trvající déle než 15 dnů;

    - nedojde-li k zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu vyvolaného porušením povinnosti druhé smluvní strany, a to ani po uplynutí 30 dnů od doručení písemné výzvy k nápravě od druhé smluvní strany;

    - dostane-li se Poskytovatel do úpadku, dojde k zahájení likvidace smluvní strany, uvalení nucené správy, nebo uplatnění zajišťovacího prostředku postihujícího podstatnou část majetku Poskytovatele;

    - podstatného porušení této Smlouvy či prováděcí smlouvy ze strany Poskytovatele.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku či jiném veřejně přístupném zdroji, případně na poslední prokazatelně oznámenou korespondenční adresu.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany důvěrných informací, smluvních pokut, náhrady škody a jiných nároků (vč. zajištění přetrvávajících povinností), rozhodného práva a řešení sporů přetrvávajících ze své povahy i po ukončení této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Ukáže-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí Smlouvy, ledaže donucující ustanovení zákona stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé návrh takového ustanovení.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1 | Oprávněné osoby |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Výkaz práce |

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V _______ dne __.__.______ | Poskytovatel V _______ dne __.__.______ |
| --- | --- |
| ............................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT | ............................................................................... KOMIX s.r.o. Ing. Tomáš Rutrle, jednatel společnosti |

Příloha č. 1

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

| - Jméno a příjmení | Mgr. Jiří Károly |
| --- | --- |
| - Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| - E-mail | jiri.karoly@mpsv.cz |
| - Telefon |  |

Za Poskytovatele:

| - Jméno a příjmení | Ing. Stanislav Brabec |
| --- | --- |
| - Adresa | Drtinova 2a, 150 00 Praha 5 |
| - E-mail | brabec@komix.cz |
| - Telefon |  |

| - Jméno a příjmení | Ing. Robert Nagrant |
| --- | --- |
| - Adresa | Drtinova 2a, 150 00 Praha 5 |
| - E-mail | nagrant@komix.cz |
| - Telefon |  |

Příloha č. 2

Výkaz práce

| # Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí sídlo: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 00, IČO: 00551023 | # Poskytovatel: KOMIX s.r.o. sídlo: Holubova 1, 150 00 Praha 5 # IČO: 47117087 |
| --- | --- |

# Identifikace plnění:

| Název rámcové smlouvy: | Rámcová smlouva o poskytování konzultačních služeb k dopracování podkladů pro zadávací dokumentaci na tvorbu, správu a podporu provozu Jednotného portálového řešení MPSV ze dne [BUDE DOPLNĚNO] |
| --- | --- |
| Objednávka: | Objednávka č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] |
| Období: | [BUDE DOPLNĚNO] |

| Člen týmu | Popis Služby | Počet hodin |
| --- | --- | --- |
| CELKEM |  |  |

# V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

| Za Poskytovatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele |  |  |