SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, 616 00 Brno – Žabovřesky

IČO: 			25764314

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 		x

zastoupena Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x

kontakt pro technické účely: e-mail: x (dále jen „zhotovitel”)

a

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 			60193468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		x

zastoupena Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva a Ing. Marcelem Kalakajem, členem představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x

kontakt pro technické účely: e-mail: x

(dále jen „objednatel“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Čl. I

Úvodní ujednání

  - Objednatel má investiční záměr v lokalitě Centrálního tankoviště ropy (dále jen „CTR“) Nelahozeves, k. ú. Podhořany na pozemcích parc. č. st. 104 a 213/7, vše na LV č. 906 (dále společně jen „Pozemky“).

  - Objednatel na Pozemcích zamýšlí realizaci projektu „Generální rekonstrukce administrativní budovy CTR“ (dále jen „Projekt“).

Čl. II

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy a podle podmínek sjednaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

- Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována v čl. V této smlouvy).

- Dílo – architektonicko-technická studie – bude realizována ve dvou fázích (dále jen „Fáze“):

2.3.1  	Fáze I – koncepční řešení dle zadání objednatele v minimálně třech variantách,

2.3.2 	Fáze II – dopracování vybrané varianty.

- Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem, účelem a povahou Díla a se všemi podmínkami, které se k realizaci Díla vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že není oprávněn požadovat navýšení ceny Díla z důvodů chybné interpretace rozsahu, povahy či účelu Díla, či z důvodu chybné interpretace podmínek, které se k realizaci Díla vztahují.

Čl. III

Provedení díla

- Objednatel se zavazuje a je povinen:

3.3.1 	připravit a předat zhotoviteli všechny podklady potřebné pro realizaci Díla, a

3.3.2	reagovat bezodkladně na dotazy a žádosti zhotovitele, a

přičemž shora uvedenou součinnost objednatele musí zhotovitel vyžádat vždy v dostatečném předstihu, a to alespoň dva (2) pracovní dny předem, aby mohl zhotovitel včas reagovat.

- Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv vícepráce či vynaložit jakékoliv vícenáklady předtím než jejich provedení, respektive vynaložení, jakož i cenu za jejich provedení (v případě víceprací), respektive jejich výši (v případě vícenákladů), písemně schválí objednatel. Poruší-li zhotovitel toto ujednání, není mu objednatel povinen hradit jakoukoliv cenu či kompenzaci za provedení takových neschválených víceprací či neschválených vícenákladů.

- Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele o provedení prací nad sjednaný rozsah Díla a zhotovitel se zavazuje učinit objednateli nabídku na poskytnutí takových dodatečných prací (která bude obsahovat specifikaci dodatečných prací, návrh termínu jejich provedení a návrh odměny za jejich provedení, která musí vždy vycházet z cen na trhu obvyklých za tyto práce) do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Bude-li objednatel nabídku považovat za akceptovatelnou, uzavřou strany příslušný dodatek k této smlouvě.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. IV

Místo plnění, termíny plnění Díla

- Místem plnění Díla je sídlo zhotovitele.

- Termín zahájení realizace Díla je stanoven dnem nabytí účinnosti smlouvy a předpokládá se   březen 2022.

- Termín předložení variant realizace pro rozhodnutí, tj. ukončení Fáze I dle přílohy č. 1 jsou 2 měsíce od zahájení realizace.

- Termín dokončení a předání Díla, tj. ukončení Fáze II dle přílohy č. 1 se stanovuje nejpozději na 2 měsíce od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení Fáze II.

Čl. V

Cena za Dílo a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení Díla činí 1.365.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistašedesátpěttisíckorun českých) plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „cena za Dílo“).

- Cena za Dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v ceně za Dílo a cena za Dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- Cena za Dílo bude fakturována následovně:

5.3.1  Částka ve výši 50 % z ceny za Dílo dle bodu 5.1 na základě faktury vystavené po předání Fáze I.

5.3.2 Částka ve výši 50 % z ceny za Dílo dle bodu 5.1 na základě faktury vystavené po protokolárním předání a převzetí bezvadného díla (finální protokol Fáze II).

- Na částky odpovídající bodům 5.3.1 a 5.3.2 vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) poté, co je příslušná fáze Díla provedena a předána objednateli v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí Fáze Díla oběma smluvními stranami. Kopie protokolu o předání a převzetí Fáze Díla bude přílohou příslušné faktury.

- Objednatel má právo proti ceně za Dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.

- Fakturu – daňový doklad doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.

- Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Objednatel uhradí cenu díla a DPH zhotoviteli – plátci DPH pouze na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za Dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za Dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za Dílo stanovené podle bodu 5.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.

- Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Zhotovitel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

- Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

- V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

- Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.

- V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.

- Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

Čl. VI

Podmínky plnění Díla

- Při realizaci Díla je zhotovitel povinen:

6.1.1 dodržovat specifikaci uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak;

6.1.2 provést Dílo v plném rozsahu a svědomitě, v termínech sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k požadavkům objednatele sděleným zhotoviteli v souladu s touto smlouvou, s odbornou péčí a v bezvadné kvalitě odpovídající plnění tohoto druhu

6.1.3 plnit písemné pokyny vydané objednatelem v souladu s touto smlouvou ve vztahu k provádění Díla v přiměřené době před termíny plnění uvedenými v článku IV této smlouvy, pokud mu v tom nebudou bránit objektivní okolnosti nebo nevhodnost těchto pokynů. Jestliže i přes řádné, včasné a písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost pokynu bude objednatel na splnění pokynu trvat, je povinností zhotovitele takový pokyn provést, avšak v takovém případě nemá objednatel práva z vad Díla vzniklá pro nevhodnost pokynu;

6.1.4 zohlednit případné námitky či výhrady objednatele vůči Dílu nebo části Díla, které mu objednatel sdělí vždy nejpozději do deseti (10) dnů poté, co mu byla příslušná část plnění předložena ke schválení, a to do sedmi (7) pracovních dnů poté, co mu je Objednatel sdělí, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě, přičemž:

- skutečnost, že objednatel neuplatnil žádné námitky či výhrady vůči předané části Díla nemá vliv na odpovědnost za vady Díla a za škody způsobené vadným provedením Díla,

- schválení nebo vydání připomínek objednatelem nebo jeho jménem ohledně jakýchkoli plánů, výkresů, specifikací, výpočtů nebo dalších materiálů zhotovených zhotovitelem nebo jeho jménem v žádném případě neomezí ani neovlivní povinnosti ani odpovědnost zhotovitele za vady Díla.

6.1.5   bezplatně přepracovat tu část Díla a jeho výstupů, která byla zpracována v rozporu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami (závaznými i doporučujícími) nebo pokyny objednatele.

- Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že zhotovitel je povinen provést jako součást Díla i ty činnosti, práce a úkony, které sice nejsou výslovně uvedené v této smlouvě, ale jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení jednotlivých fází Díla tak, jak jsou popsány v příloze č. 1 této smlouvy nezbytné, ledaže by některé činnosti, práce či úkony byly z rozsahu Díla v této smlouvě výslovně vyňaty.

- Objednatel do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy předá zhotoviteli podklady, dokumenty a informace nezbytné k provedení Díla uvedené v příloze č. 1.

- Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění Díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:

- obecně závazných právních předpisů,

- platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,

- veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

- vnitřních předpisů objednatele:

      - SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/ ,

      - SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,

      - Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/,

- Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti.

- Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení Díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:

    - platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je Dílo prováděno;

    - doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;

    - platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;

    - platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;

    - aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

Čl. VII

Postup při realizaci Díla

- Bez ohledu na jakékoli další ujednání této smlouvy zhotovitel nezahájí žádnou z Fází Díla, pokud k tomu nedostane písemný pokyn objednatele (dále jen „Pokyn“).

- Termín plnění jednotlivých Fází dle Přílohy č. 1 této smlouvy začne běžet až od okamžiku udělení Pokynu objednatele k jejich započetí.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že lhůty pro dokončení každé jednotlivé Fáze dle Přílohy č. 3 této smlouvy představují nejzazší termín pro dokončení příslušné Fáze.

- Zhotovitel zajistí vždy průběžnou a řádnou informovanost objednatele o všech aspektech souvisejících s prováděním Díla a průběžně bude objednateli na kontrolních dnech a na žádost Objednatele písemně poskytovat veškeré informace, které bude objednatel požadovat, a budou spadat pod rozsah Díla dle přílohy č. 1 této smlouvy. Zejména, nikoliv však jen, bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele, pokud mu bude z jakéhokoli důvodu bráněno v plnění nebo u něho dojde ke zpoždění při realizaci Díla (či jakékoliv jeho části) s tím, že uvede konkrétní příčinu takovéto překážky nebo zpoždění a svůj nejlepší odhad jeho vlivu na postup Díla.

- Zhotovitel zorganizuje po dohodě s objednatelem, zpravidla jednou za čtrnáct (14) kalendářních dnů, nejméně však dvakrát (2x) během každé Fáze, kontrolní den v sídle objednatele, kdy předloží objednateli veškeré materiály včetně pracovních verzí studie (dílčí plnění) nebude-li dohodnuto jinak. O průběhu kontrolních dnů provede zhotovitel písemný zápis, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od konání kontrolního dne, který po písemném (e-mail) odsouhlasení objednatelem bude závazný pro obě smluvní strany.

- Před dokončením každé Fáze v termínu stanoveném v článku IV této smlouvy předloží zhotovitel veškeré výstupy a dílčí plnění provedené v rámci dané Fáze objednateli ke kontrole a připomínkám. Případné připomínky objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou je zhotovitel povinen zapracovat do svých výstupů a dílčích plnění tak, aby daná Fáze byla řádně dokončena ve lhůtě stanovené pro dokončení předmětné Fáze v příloze č. 3 této smlouvy. objednatel je povinen podepsat předávací protokol (potvrzení o dokončení fáze), a tedy převzít příslušnou Fázi pouze tehdy, pokud byla zpracována v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, dle instrukcí objednatele učiněných v souladu s touto smlouvou a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. objednatel se může (avšak nemusí) rozhodnout, že převezme určitou Fázi i tehdy, jestliže Fáze má drobné vady či nedodělky. V takovém případě budou takové vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, ve kterém bude zároveň sjednána lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude příslušná Fáze připravena k předání. Předání se uskuteční v místě určeném objednatelem na základě obdržení výzvy. Odmítne-li objednatel Fázi převzít v rozporu s touto smlouvou, nenastává fikce převzetí a objednatel je odpovědný za prodlení s převzetí Fáze, tj. za škodu v této souvislosti zhotoviteli případně vzniklou.

- Ohledně předání Díla strany sjednaly, že:

- Zhotovitel předá objednateli Dílo elektronickou cestou;

- Zhotovitel je rovněž povinen do tří (3) pracovních dnů předat objednateli na jeho žádost počet 2 výtisků (společně s reprodukovatelnou kopií) Díla v jakékoli časové verzi;

- Papírové výtisky Díla budou dodány do sídla objednatele nebo jinam dle dohody stran a předání bude objednatelem písemně potvrzeno.

Čl. VIII

Licenční ujednání

- Objednatel je od počátku výlučným vlastníkem veškerých hmotných a nehmotných výsledků Díla, včetně veškeré technické i jiné dokumentace, jakož i všech materiálů a dalších hmotných či jiných výsledků činnosti zhotovitele či jeho subdodavatelů (zejm. jiných specialistů) dle této smlouvy (dále jen „Autorské dílo“).

- Zhotovitel uděluje objednateli na základě této smlouvy časově a místně neomezenou výhradní licenci ke všem způsobům užití Autorského díla vytvořeného v rámci realizace Díla v neomezeném rozsahu s účinností od okamžiku, kdy zhotovitel objednateli příslušnou část Díla předal (dále jen „Licence“). Na základě této Licence je objednatel oprávněn Autorské dílo užít, a to všemi způsoby užití. Objednatel je oprávněn Autorské dílo jakkoliv upravovat či měnit.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby Autorské dílo nebylo bez předchozího písemného souhlasu objednatele používáno třetími osobami.

- Pokud budou autorská či jiná práva k Autorskému dílu příslušet někomu jinému než zhotoviteli, pak zhotovitel zajistí, aby taková práva byla bezúplatně a/nebo na náklady zhotovitele a bezpodmínečně převedena na objednatele tak, aby objednatel měl možnost využívat Autorské dílo v plném rozsahu sjednaném dle této smlouvy s tím, že objednatel (a jakákoliv další jím určená osoba) bude oprávněn Autorské dílo (a jakoukoli jeho část) užívat tak, jak je uvedeno v odst. 8.2 výše, zejména provádět jakékoliv změny a/nebo úpravy Autorského díla bez souhlasu takových osob. V případě předčasného ukončení této smlouvy v souladu s touto smlouvou zhotovitel předá objednateli souhlas adresovaný České Komoře Architektů s prováděním jakékoliv změny a/nebo úpravy Autorského díla (a jakékoli jeho části, i nedokončené) pro možného nástupnického zhotovitele.

- Odměna za poskytnutí Licence je součástí ceny za Dílo.

- V případě předčasného ukončení této smlouvy, umožní objednatel zhotovitelovi autorský dohled, v jehož rámci má zhotovitel právo se vyjádřit k části Díla prováděného třetí osobou a předat objednateli svá doporučení či připomínky. Objednatel je povinen se k nim vyjádřit, vyhovět jim ale povinen není, přičemž je oprávněn je zapracovat v přiměřené míře dle svého uvážení. Pokud zhotovitel shledá zapracování jeho připomínek jako neuspokojivé, má právo prohlásit, že již nejde o jím zhotovené Autorské dílo a požadovat, aby takto změněné Autorské dílo již nebylo spojováno s osobou zhotovitele.

- Zhotovitel je oprávněn po předchozím písemném souhlasu objednatele ve vztahu k Projektu, hmotně zachyceným výsledkům Díla, uveřejňovat fotografie za účelem propagace, publikovat články a fotografie či ilustrace, a za tím účelem poskytovat informace týkající se Projektu, hmotně zachycených výsledků Díla; udělení souhlasu objednatel zhotoviteli bez vážných důvodů neodepře, je však oprávněn požadovat, aby uveřejnění dle tohoto odstavce proběhlo v koordinaci s objednatelem a byly přitom chráněny jeho zájmy.

- Ustanovení tohoto článku VIII platí i po dokončení Díla nebo ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu a vztahuje se i na veškeré nedokončené plnění, které zhotovitel realizoval na základě této smlouvy.

Čl. IX

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno v souladu s přílohou č. 1 a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.

- Zhotovitel odpovídá za vady Díla po dobu 24 měsíců od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.

- Vyskytnou-li se na Díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:

  - požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí Díla za části vadné;

  - požadovat dodání chybějících částí Díla a požadovat odstranění právních vad;

  - požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže vady jsou opravitelné;

  - požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo; nebo

  - odstoupit od smlouvy.

- V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad ve lhůtě dle odst. 9.7 nebo tyto vady neodstraní ve lhůtě dle odst. 9.7 je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

- Volba mezi nároky uvedenými v článku 9.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět.

- Vedle nároků stanovených v článku 9.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady Díla, které budou objednatelem zjištěny během doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad Díla bez zbytečného odkladu od jejich oprávněného uplatnění objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od jejich uplatnění, a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad, popř. ve vzájemně sjednané lhůtě. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje doba, po kterou zhotovitel odpovídá za vady.

- Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady Díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část Díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

- Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

Čl. X

Sankční ujednání, Smluvní pokuty

10.1	V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla dle čl. IV této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.2	Nezávisle na uplatnění dalších nároků dle této smlouvy je objednatel v případě vadného plnění oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

10.3	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad Díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla/vad reklamovaných v době, po kterou zhotovitel odpovídá za vady Díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý týden prodlení a každou vadu.

10.4	Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úroků z prodlení dotčeny.

10.5	V případě porušení předpisů k zajištění BOZP (vč. interních předpis objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) týž pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.

10.6	V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.7	Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.

10.8   Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

Čl. XI

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/.

  - Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.

  - Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 5 mil. Kč, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po dobu, po kterou odpovídá za vady Díla.  Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře jakoukoli pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.

  - Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejích zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje.

Čl. XII

Ukončení smlouvy

  - Smlouva zaniká:

    - dohodou smluvních stran,

    - odstoupením od smlouvy.

  - Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

    - bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání Díla;

    - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Fáze o více než 20 dnů;

    - nedostavení se k předání a převzetí staveniště;

    - nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;

    - nezahájení činností vedoucích ke zhotovení Díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

    - zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla a nezačne Dílo provádět ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;

    - pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla nebo prováděním Díla v rozporu s podmínkami smlouvy;

    - zhotovitel nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;

    - bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

    - dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;

    - zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění Díla;

    - pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;

    - při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 6.4, 6.5 nebo 6.6 této smlouvy zhotovitelem;

    - v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 6.7 této smlouvy;

    - pokud zhotovitel pověří pověřením Díla nebo části Díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.

  - Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.

  - Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.

  - V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

  - Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.

  - Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.

  - Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

  - Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.

  - Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

  - Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace požadovaného plnění

Příloha č. 2 – Informace ke stávajícímu objektu

Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

| V Brně dne ___________ ______________________ Arch.Design, s.r.o. Ing. Ivo Kovalík jednatel společnosti | V Kralupech nad Vltavou dne ___________ ______________________ MERO ČR, a.s. Ing. Zdeněk Dundr místopředseda představenstva |
| --- | --- |
|  | ______________________ MERO ČR, a.s. Ing. Marcel Kalakaj člen představenstva |