SMLOUVA  O  DÍLO   
dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

1. 

Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle Pr, vložce 22, jejíž jménem jedná Jitka 

Caldrová – ředitelka mateřské školy
IČ:  70877602         

Bankovní spojení:   2597913329/0800                                                  

(dále jen „Objednatel“)

a

2. 

Martin Šimon – montáž, opravy a revize elektrických zařízení, U cihelny 194,  
370 01 Litvínovice – Šindlovy Dvory, v obchodním rejstříku vedeném
IČ:   72131543

DIČ:   CZ750830/218

Bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést opravu osvětlení ve 3. a 4.tř. včetně prostoru určenému k pohybovým aktivitám a odpočinku, v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy. 

   II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

      Termín zahájení prací:           28. 2. 2022
      Termín dokončení prací:          4. 3. 2022
III.

Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:        

	Cena
	bez DPH
	DPH 
	Celkem

	130 000,00 
	113 043,50
	16 956,50
	130 000,00


IV.

Platební podmínky

1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:                                           

· celkovou fakturou za materiál a provedenou práci, a to převodem finanční částky na účet zhotovitele.
2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

-označení faktury a čísla IČO a DIČ

-název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
-předmět smlouvy o díle
-cena provedených prací

-DPH v plné výši 


-datum uskutečnění zdanitelného plnění



-účtovaná částka



-den vystavení a splatnosti faktury

-v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací 

3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V.

Závazky zhotovitele


Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě nebo dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 


Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.


Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI.

Závazky objednatele


Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jednotlivé třídy ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne 25. 2. 2022.
VII.

Převzetí díla

1.  

Zhotovitel domluví s objednatelem termín k předání a převzetí díla.                                       

2.  

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla.
Odpovědnost za případné škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VIII.

Záruka za dílo

1. 
Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy. 
2.         Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.
Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

4.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 5 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.
IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

· Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.  

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

· Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

X.

Ostatní podmínky smlouvy

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
příslušnými normami, obecnými právními předpisy, 

· upozorňovat na zjištěné nedostatky

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

2.
Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

XII.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb. v  platném znění a předpisy souvisejícími. 

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

XIV.

XV.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.                                                        
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českých Budějovicích, dne 18.2.2022.
Objednatel:                                                               Zhotovitel:

…………………………….. 



………………………………….

