Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 16.11.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	POHL cz a.s., odštěpný závod Opava

sídlo	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 	B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

Název akce: „Klimatologická stanice, OHO“.

V souladu s ujednáním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany - zhotovitel:

Nové bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 117569663/0300.

čl. 5. Doba plnění - bod 5.1. se mění a nově zní:

  - Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy.

- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 10. 3. 2022.

- Termín provedení všech prací, dodávek a montáží, zprovoznění stanice, dokončení a předání díla objednateli je do 31. 10. 2022.

čl. 21. Závěrečná ustanovení – bod 21.9. se mění a nově zní:

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	4.3.2022						v Opavě dne  4.3.2022

- xxx	xxx

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel	vedoucí o. z. Opava