SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: 			Květná 504/15, 603 00 Brno

IČ: 			75014149

DIČ: 			CZ75014149

Bankovní spojení: 	26927621/0710

Zastoupená:		Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

Kontaktní osobou oprávněnou jednat ve věcech technických z této Smlouvy je oprávněn jednat: pan XXXXXXXXXXXXX, správce objektu, tel.: 257 199 531, XXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX

SZPI je zřízená zákonem č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“)

a

AIR TECHNIC Clima s.r.o.

Sídlo: 			Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6

IČ: 			03908232

DIČ: 			CZ03908232

Bankovní spojení: 	107-9822090237/0100

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Balcarem, jednatelem, tel: XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa: 	Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jen „Strany“)

Čl. II

Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést realizaci profese chlazení vč. navazujících profesí v rámci investiční akce „OSS SZPI - Klimatizace provozní budovy inspektorátu v Praze“ (dále jen „Dílo“), a to v souladu s touto Smlouvou a s Nabídkou, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a zároveň závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV této Smlouvy.

- Dílem dle odst. 1 se rozumí:

- Vypracování projektové dokumentace

- Dodávka a montáž venkovních a vnitřních klimatizačních jednotek

- Stavební práce a úpravy nezbytné pro řádnou instalaci klimatizačních jednotek

- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení

- Místem realizace Díla je inspektorát v Praze, na adrese Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 – Motol.

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla respektovat příslušné technické normy a obecně závazné právní předpisy.

- Zhotovitel garantuje Objednateli při realizaci Díla funkčnost zařízení i technickou správnost realizovaného řešení.

Čl. III

Doba plnění

- Dílo dle Čl. II této Smlouvy bude zhotoveno a Objednateli řádně předáno do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy. Před samotnou realizací dodávky a montáže klimatizačních jednotek vypracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci, kterou předloží Objednateli k připomínkování a schválení.

- Objednatel předloženou projektovou dokumentaci posoudí a do 3 pracovních dnů ji v předkládané podobě schválí, nebo s připomínkami vrátí na dopracování Zhotoviteli.

- V případě vrácení projektové dokumentace Objednatelem ji Zhotovitel do 3 pracovních dnů přepracuje dle pokynů Objednatele a předloží k novému posouzení.

- V případě nesplnění konečného termínu prokazatelně z viny Zhotovitele, poskytne Zhotovitel Objednateli slevu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla za každý i jen započatý den prodlení.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků, včetně předávacího protokolu, a to v místě provedení díla dle bodu 2.3 této Smlouvy.

Čl. IV

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je sjednána následovně:

Cena celkem bez DPH 				748.400,-Kč

DPH (21%)						157.164,-Kč

Cena celkem vč. DPH				905.564,-Kč

(slovy: devět set pět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých).

- Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla.

- Strany shodně prohlašují, že cena Díla dle odst. 4.1 je cena konečná, maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu Díla, maximálně však do výše odpovídající těmto změnám. Z žádných jiných důvodů nesmí být Cena díla překročena.

- Daňový doklad/fakturu vystaví Zhotovitel po dokončení realizace a převzetí celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury do sídla Objednatele nebo do datové schránky Objednatele: avraiqg.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohou daňového dokladu/faktury musí být fotokopie předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve stanovené lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.

- V případě opožděného proplacení faktur se Objednatel zavazuje na základě příslušné výzvy uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Čl. V

Záruční doba a odpovědnost za vady

## Zhotovitel odpovídá za úplnost a bezvadnost Díla a jeho řádné technické a odborné provedení.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dodávku chladicích systémů (vnitřní a venkovní jednotky) v délce garantované výrobcem těchto jednotek, nejméně však v délce 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na ostatní dodávky a kompletní montáž v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců.

- Záruka je rozšířena o ochranu před náhodným a neúmyslným poškozením.

Čl. VI

Součinnost Objednatele

- Objednatel umožní Zhotoviteli na základě vzájemné dohody nezbytný přístup do prostor vztahujících se k místu realizace Díla.

- Objednatel umožní Zhotoviteli k realizaci Díla v nezbytné míře napojení na přívod el. energie 220V – max. 5 kW po dobu montáže.

Čl. VII

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré dostupné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.

- Zhotovitel je povinen řídit se při plnění Smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel je také povinen případně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.

- Zhotovitel je povinen při plnění sjednaném Smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel je povinen udržovat při realizaci Díla pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel se zavazuje s veškerým odpadem vzniklým při realizaci plnění nakládat jako jeho původce.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

- Veškerá korespondence související s realizací této Smlouvy bude zasílána na korespondenční adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

- Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

- Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

- Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jeden výtisk a Objednatel obdrží tři výtisky.

- Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam Příloh:

Příloha č. 1 - Nabídka

V Praze dne:						V Praze dne:

Objednatel 						  Zhotovitel

………………………………..				………………………………

Ing. Martin Klanica				            Ing. Jiří Balcar, jednatel

ústřední ředitel SZPI