Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Název:			město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:	Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 	00251810

DIČ: 	CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	1768038/0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost:	Schindler CZ a.s.

sídlo:	Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

zastoupená:	Monika Hošnová, vedoucí oddělení admin. podpory

Petr Hejduk, vedoucí obchodního oddělení

IČO:	27127010

DIČ:	CZ27127010

zapsanou v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	XXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Zhotovitel níže uvedeného dne uzavřel s Objednatelem tento dodatek, který mění termíny realizace díla takto

28.3.2022  - dodání výtahu na stavbu

30.4.2022 – dokončení montáže, zkoušky, zkušební provoz

10.5.2022 – předání dokumentace, předání výtahu do plného provozu

  - Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

  - Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 16.2.2022 pod č. usnesení 2641/2022.

PŘÍLOHY SMLOUVY

|  | Příloha č. 1 | Plná moc Petr Hejduk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příloha č. 2 | Plná moc Monika Hošnová |  |  |
| Ve Strakonicích dne 07.03.2022 |  |  | V Praze dne: 03.03.2022 |  |
| Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |
| ……………………………………………… |  |  | ……………………………………………… |  |

Mgr. Břetislav Hrdlička	Monika Hošnová

Starosta	vedoucí oddělení admin. podpory

………………………………………………

Petr Hejduk

vedoucí obchodního oddělení