Ev. č. KK02288/2020/2

D O D A T E K č. 2

smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:  		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 			00014915

DIČ: 			CZ00014915

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

(dále jen „dodatek č. 2“)

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů, které nastaly v průběhu realizace stavby a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat. Z důvodu nutnosti provedení úprav a změn během realizace stavby, způsobených zejména omezenou možností provádění stavby v důsledku restrikcí platných z důvodů zvládání pandemie Covid-19, které měly vliv na provádění díla dle smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy. Současně se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem upraví v souladu se smlouvou rozsah prováděného díla (aktualizace méněprací a víceprací). Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

- Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 6 - 18 (příloha č. 1).

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 6 - 18, ze kterých vyplývá:

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Zúžení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. b ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Odpočet projektor - projektor součástí LT | 0,00 Kč | -41 235,54 Kč | -41 235,54 Kč | 0,02 % |
| 7. | Systém sestra - pacient, změna systému | 1 741 358,30 Kč | -588 140,04 Kč | 1 153 218,26 Kč | 1,20 % |
| 8. | Změna P10 - interiéry | 794 629,74 Kč | -1 502 210,92 Kč | -707 581,18 Kč | 1,19 % |
| 9. | STA - odpočet satelitního příjmu | 0,00 Kč | -18 554,33 Kč | -18 554,33 Kč | 0,01 % |
| 10. | Zajištění sloupů přístřešku | 155 530,89 Kč | 0,00 Kč | 155 530,89 Kč | 0,08 % |
| 11. | Požární rolety | 113 599,19 Kč | -251 750,11 Kč | -138 150,92 Kč | 0,19 % |
| 12. | Změna statiky schodiště P11 | 518 648,47 Kč | 0,00 Kč | 518 648,47 Kč | 0,27 % |
| 13. | Dveře vnitřní | 81 115,33 Kč | -105 074,72 Kč | -23 959,39 Kč | 0,10 % |
| 14. | Úprava špalet | 99 070,39 Kč | 0,00 Kč | 99 070,39 Kč | 0,05 % |
| 15. | Ztužující věnce příček | 87 607,18 Kč | -15 532,63 Kč | 72 074,55 Kč | 0,05 % |
| 16. | Vyvolávací systém | 88 084,89 Kč | -72 792,73 Kč | 15 292,16 Kč | 0,08 % |
| 17. | Změna P5 - mikropiloty | 5 476,74 Kč | -61 854,12 Kč | -56 377,38 Kč | 0,03 % |
| 18. | Stožár Vodafone | 30 629,21 Kč | 0,00 Kč | 30 629,21 Kč | 0,02 % |
|  | Celkem | 3 715 750,33 Kč | -2 657 145,14 Kč |  | 3,29 % |

Rekapitulace:

|  | cena bez DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| smlouva o dílo na realizaci stavby včetně dodatku č. 1 | 193 935 951,27 Kč | 234 662 501,04 Kč |
| předkládaný dodatek č. 2 | 1 058 605,19 Kč | 1 280 912,28 Kč |
| smlouva o dílo včetně dodatku č. 2 | 194 994 556,46 Kč | 235 943 413,32 Kč |

- smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 91 týdnů od předání a převzetí staveniště.

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

a)  termín předání staveniště vybranému dodavateli: do 10 dnů od účinnosti smlouvy;

b) zahájení provádění díla: nejpozději první pracovní den 5. týdne od předání a převzetí staveniště;

c)  dokončení prací tzn. realizace 5. až 7. etapy: nejpozději poslední pracovní den 88. týdne od předání a převzetí staveniště;

d)  zahájení předpřejímky díla a provedení provozních zkoušek celé stavby: následující 3 týdny po dokončení prací s tím, že nejzazší termín pro provedení předpřejímek a provozních zkoušek musí být 89. až 91. týden od předání a převzetí staveniště;

e)  protokolární předání řádně provedeného díla nejpozději poslední pracovní den 91. týdne od předání a převzetí staveniště.

Předpokládaný termín konání kolaudačního řízení je 92. týden od předání a převzetí staveniště. V případě, že by došlo ke kolaudačnímu řízení v pozdějším termínu, bude vyzván k účasti v rámci součinnosti při kolaudačním řízení, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním kolaudačního řízení.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout aktivní nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy, které je způsobilé pro úspěšné kolaudační řízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

- Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH							194 994 556,46 Kč

(slovy: jednostodevadesátčtyřimilionůdevětsetdevadesátčtyřitisícpětsetpadesátšest korun a čtyřicetšest haléřů)

DPH 21 %							40 948 856,86 Kč

(slovy: čtyřicetmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícosmsetpadesátšest korun a osmdesátšest haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH			235 943 413,32 Kč

(slovy: dvěstětřicetpětmilionůdevětsetčtyřicettřitisícčtyřistatřináct korun a třicetdva haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.

- Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 273/03/22 ze dne 7. 3. 2022.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 6 - 18

____________________________			____________________________________

objednatel                                                                           zhotovitel

Karlovarský kraj				                        Metrostav a.s.

Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana	                    Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9

na základě plné moci