Číslo smlouvy zhotovitele: 	GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018

DODATEK č. 10 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

- I.

- Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová

se sídlem:		          	Oldřiš 132, 569 82 Borová

Osoba oprávněná jednat:     	Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:			5414116399/0800

Identifikační číslo:		720 74 248

DIČ:				CZ 72074248

dále jen „Objednatel“

sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“

GASCO s.r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:			Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice

zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Patrik Voženílek, prokurista společnosti

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:		150 49 035

DIČ:				CZ 15049035

EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:			V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	p. Josef Kunc, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Identifikační číslo:		252 60 766

DIČ:				CZ 25260766

EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:			U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Identifikační číslo:		452 74 924

DIČ:				CZ 45274924

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

- II.

Předmět Dodatku č. 10

- Předmětem Dodatku č. 10 jsou změny v realizaci stavebních objektů kanalizace a čistírny odpadních vod, které jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 5, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10. Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

III.

Cena díla

- Cena za provedení díla uvedená v článku VII. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 10 mění na základě změny předmětu díla dle článku III. Smlouvy o dílo a činí.

| Položka | Nabídková cena v Kč (bez DPH) | DPH 15 % | DPH 21 % | Nabídková cena v Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nabídková cena dle výkazu výměr | 184.932.618,41 | 0,- | 38.835.849,87 | 223.768.468,28 |
| Celková cena dle Dodatku č. 8 | 192.714.742,98 | 0,- | 40.470.096,03 | 233.184.839,01 |
| Změnový list č. 5 | -670.088,23 | 0,- | -140.718,53 | -810.806,76 |
| Celková nabídková cena | 192.044.654,75 | 0,- | 40.329.377,50 | 232.374.032,25 |

IV.

Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 10 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 10 zajistí Objednatel.

- Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Osoby podepisující tento Dodatek č. 10 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 10 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5

V Oldřiši dne							V Pardubicích dne

za Objednatele:						za Zhotovitele:

……………………….					……………………….

Michal Serafin						Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš						prokurista společnosti

GASCO spol. s r.o.

……………………….					……………………….

Mgr. Lenka Tlustá						p. Josef Kunc

Starostka obce Borová					jednatel společnosti

EVT Stavby s.r.o.

……………………….

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ

na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.