SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 06EU-003145

číslo smlouvy dodavatele nebo zhotovitele: 09/2017

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

| zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň |
| kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) a | Michal Syřínek |
| 2. název: | PDC SIMOST s.r.o. |
| se sídlem: | Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno |
| IČO, DIČ: | 25309684, CZ25309684 |
| bankovní spojení: | KB, a.s., č. účtu: 7281090277/01 OO |
| zastoupen: | Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Martin Kočí, výkonný ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Martin Bilík, technik |

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”'

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Sanace trhlin v Plzeňském kraji 2017, ISPROFIN/ISPROFOND 500 I l 1 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 115 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) DPH z částky (a) |  |
| Sanace trhlin v Plzeňském kraji 2017 | 5 115 000,00 | 1 074 150,00 | 6 189 150,00 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Sanace trhlin v Plzeňském kraji 2017, číslo veřejné zakázky 06EU-003145.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací — výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy — nepoužije se

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář — závazek odkoupení vytěženého materiálu — nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. Š 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou

stran.

Datum: 11.04.2017

Datum: 06. 04. 2017

# SOUPIS PRACÍ

Sanace trhlin v Plzeňském kraji 2017

Všechny ostatní náklady (doprava, DIO, atd.) jsou zahrnuty v cenách výše uvedených

Datum: 28. 03. 2017

Jméno a podpis statutárního zástupce zájemce: Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: Sanace trhlin v Plzeňském kraji 2017

| Název článku Smluvních podmínek |  |  |  | Číslo článku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele |  |  |  | 1.1.4 |  | ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň |  |
| Název a adresa Zhotovitele |  |  |  | 1.I.5 |  | PDC SIMOST s.r.o. Jižní náměstí 32/15 619 OO Brno |  |
| Doba pro dokončení |  |  |  | 1.1.9 |  | Do 31.10.2017, dílčí plnění po dohodě s objednatelem |  |
| Doba pro uvedení do provozu |  |  |  | 1.1.22 |  | Do 31.10.2017 |  |
| Sekce |  |  |  |  |  | Nepoužije se. |  |
| Hierarchie smluvních dokumentů |  |  |  | I.3 |  | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |  |
| Právo |  |  |  |  |  | právo České republiky |  |
| Komunikace |  |  |  | 1.5 |  | Čeština |  |
| Poskytnutí staveniště |  |  |  | 2. I |  | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 |  |
| Pověřená osoba |  |  |  | 3.1 |  | Michal Syřínek |  |
| Zástupce objednatele |  |  |  | 3.2 |  | Osoby vykonávající TDS. |  |
| Jmenovaní podzhotovitelé |  |  |  | 4.3 |  | Nepoužije se. |  |
| Zajištění splnění smlouvy |  |  |  | 4.4 |  | Nepoužije se. |  |
| Záruka za odstranění vad |  |  |  | 4.6. |  | Nepoužije se. |  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele |  |  |  |  |  | Nepoužije se. |  |
| Harmonogram |  |  |  | 7.2 |  | Nepoužije se. |  |
| Postupné závazné milníky |  |  |  | 7.5 |  | Nepoužije se. |  |
| Název článku podmínek | Smluvních |  |  | Číslo článku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |  |
|  |  |  |  |  |  | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 3 0000,- Kč za každý započatý den prodlení |  |
|  |  |  |  |  |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5 500,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |  |
|  |  |  |  |  |  | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. l . 550,- Kč za každý započatý den prodlení |  |
| Maximální celková smluvních pokut |  | výše |  | 12.5 |  | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |  |
| Výše pojistného plnění |  |  |  | 14.2 |  | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění |  |  |  | 14.2. |  | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) |  |
| Způsob rozhodování sporů |  |  |  | 15 |  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |  |

Datum: 28. 03.2017