Evidenční číslo smlouvy: S-268-110/2019

Číslo jednací: 141/2019-110-SDNA/3

Výtisk číslo: 1

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**„Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“**

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**1. Česká republika - Ministerstvo dopravy**

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

zastoupená: JUDr. Vladimírem Kremlíkem, ministrem dopravy

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 22027001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. CENDIS, s.p.**

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

zastoupená: Ing. Janem Paroubkem, zástupcem ředitele pověřeným řízením státního podniku

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5517635319/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX vložka 706

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu o poskytování služeb**

**„Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému**

**Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“**

Smluvní strany vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených a v úmyslu být Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

PREAMBULE

1. Objednatel je ústředním orgánem státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a to ve věcech dopravy, zároveň odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti taktéž za její uskutečňování.
2. Dodavatel je státním podnikem, tedy právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, který byl založen Českou republikou, a jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Objednatel.
3. Zakládací listina Dodavatele, která určuje předmět činnosti Dodavatele, umožňuje Dodavateli vykonávat činnosti, které tvoří předmět Smlouvy.
4. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána na základě ustanovení § 11 ZZVZ.
5. VYMEZENÍ POJMŮ

|  |  |
| --- | --- |
| **Akceptační protokol** | písemný protokol, kterým bude za podmínek stanovených Smlouvou potvrzeno zajištění provozu a potvrzen Rozvoj Systému ze strany Dodavatele. Náležitosti a vzor Akceptačního protokolu pro potvrzení zajištění provozu dle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy. Náležitosti a vzor Akceptačního protokolu pro potvrzení Rozvoje Systému dle čl. 3 odst. 3.1.2 Smlouvy a činností dle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |
| **Autorský zákon** | zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je dále ve Smlouvě uvedeno konkrétní ustanovení daného zákona, považuje se v případě nahrazení tohoto zákona novým zákonem daný odkaz za nahrazený odkazem na odpovídající ustanovení nového zákona. |
| **Bezpečnostní politika informací Ministerstva dopravy** | předpis vydaný ministrem dopravy pod č. j. 1/2019-330-BP/2. V případě nahrazení tohoto předpisu novým předpisem se daný odkaz považuje za nahrazený odkazem na odpovídající ustanovení nového předpisu. |
| **ČR** | Česká republika |
| **Den** | běžný kalendářní den |

* 1. Není-li dále ve Smlouvě stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy označené velkým písmenem pro účely Smlouvy význam uvedený v tomto článku:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokumenty Dodavatele** | dokumentace, kterou v průběhu poskytování plnění dle Smlouvy vytváří povinně Dodavatel |
| **Dokumenty Objednatele** | dokumenty, které Objednatel výslovně označí za Dokumenty Objednatele |
| **Dostupnost Služby** | podíl rozdílu celkové odsouhlasené provozní doby za sledované období a doby nedostupnosti služby, za niž nese odpovědnost Dodavatel, a odsouhlasené provozní doby za sledované období vynásobené 100. Do odsouhlasené provozní doby za příslušné období se pro potřebu výpočtu dostupnosti promítnou plánované odstávky, interval údržby, pokud se uskutečnily v období zaručeného provozu služby. Dostupnost bude uvedena v %. |
| **DPH** | daň z přidané hodnoty vypočtená dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit |
| **GDPR** | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nebo jakékoli nařízení, které jej může v budoucnu nahradit |
| **Havarijní plán** | dokument, který popisuje posloupnost činností a odpovědnosti za ně, které je potřeba provést při vzniku havárie, aby došlo k minimalizaci jejích následků (pokud je to účelné, může se sestávat z několika havarijních scénářů pro konkrétní havarijní situace) |
| **Helpdesk** | kontaktní místo pro uživatele Systému, určené pro předávání informací o incidentech, požadavcích na úpravy aplikací a podobně |
| **Hrubé porušení Smlouvy** | stav, kdy je na základě Smlouvou blíže vymezeného chování Dodavatele Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby |
| **Incident** | jakákoli odchylka od popsaného stavu, resp. výpadek služby |
| **Interval údržby** | periodicky se opakující časový úsek určený především ke standardní profylaxi, běžné údržbě, rekonfiguraci, upgrade či výměny ICT prostředků využitých při poskytování Systému nebo jejího podpůrného zajištění |
| **Kolizní ustanovení** | takové ustanovení Smlouvy, které je v rozporu s českými právními předpisy |
| **Měsíční zpráva** | popis plnění, které předkládá Dodavatel Objednateli v písemné formě. Měsíční zpráva obsahuje popis plnění podle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy za uplynulý kalendářní měsíc a je předkládána s Akceptačním protokolem dle čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy |
| **Občanský zákoník** | zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo jakýkoli zákon, který jej může v budoucnu nahradit |
| **Personál Dodavatele** | Zástupce Dodavatele a všichni zaměstnanci, odborní poradci a asistenti Dodavatele i Poddodavatelů podílející se na plnění Smlouvy |
| **Personál Objednatele** | Zástupce Objednatele a všichni zaměstnanci, kontrolní orgány, odborní poradci a asistenti Objednatele pověření některou činností v souvislosti s provozem Systému |
| **Poddodavatel** | fyzická či právnická osoba, která má na základě smluvního vztahu s Dodavatelem poskytovat část Služeb a která byla předem písemně schválena Objednatelem |
| **Podpora Systému** | poskytování odborných služeb Dodavatelem spočívajících v interakci Systému jako celku s jeho jednotlivými uživateli za účelem zajištění řádného, plně funkčního a bezporuchového provozu systému |
| **Pracovní den** | jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků v rámci České republiky |
| **Rozvoj Systému** | softwarové úpravy nebo technické zásahy do Systému za účelem získání nové funkcionality Systému v porovnání s funkcionalitou Systému před provedením Rozvoje Systému |
| **Rutinní provoz Systému** | stav, kdy systém pracuje s provozními daty, všechny implementované funkce systému jsou používány dle navržených procesů, obsluhu zajišťují pracovníci Dodavatele |
| **SLA** | smluvní úroveň sjednaná mezi Dodavatelem a Objednatelem, a to na úrovni dostupnosti, vyjádřená v procentech (např. 99,5 reprezentuje smluvní úroveň na úrovni dostupnosti 99,5 % dané služby) |
| **Smlouva** | Smlouvou se rozumí tato Smlouva o poskytování služeb, včetně všech jejích příloh a případných dodatků uzavřených Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou |
| **Smluvní strana** | samostatně Objednatel nebo Dodavatel |
| **Smluvní strany** | společně Objednatel a Dodavatel |
| **Systém** | informační systém Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (IS RPSD) |
| **Údržba Systému** | poskytování preventivních a reaktivních zásahů do jednotlivých softwarových a hardwarových komponent Systému za účelem zajištění řádného, plně funkčního a bezporuchového provozu systému |
| **Vyhláška o kybernetické bezpečnosti** | vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) nebo jakýkoli právní předpis, který ji může v budoucnu nahradit |
| **Zákon o DPH** | zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo jakýkoli zákon, který jej může v budoucnu nahradit |
| **Zákon o registru smluv** | zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je dále ve Smlouvě uvedeno konkrétní ustanovení daného zákona, považuje se v případě nahrazení tohoto zákona novým zákonem daný odkaz za nahrazený odkazem na odpovídající ustanovení nového zákona. |
| **Změnové řízení** | postup pro úpravu funkcionality Systému a pro požadavky na nové funkce Systému tak, jak je definováno v čl. 5 Smlouvy |
| **ZZVZ** | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýkoliv zákon, který jej může v budoucnu nahradit. V případě, že je dále ve Smlouvě uvedeno konkrétní ustanovení daného zákona, považuje se v případě nahrazení tohoto zákona novým zákonem daný odkaz za nahrazený odkazem na odpovídající ustanovení nového zákona |
| **Zástupce Dodavatele** | fyzická nebo právnická osoba, která bude Dodavatelem písemně pověřena nebo zmocněna jeho zastupováním při výkonu práv a povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy |
| **Zástupce Objednatele** | fyzická nebo právnická osoba, která bude Objednatelem písemně zmocněna jeho zastupováním při výkonu práv a povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy |

1. ÚČEL SMLOUVY
   1. Objednatel je správcem Systému - informačního systému veřejné správy. Objednatel prohlašuje, že je ve smyslu příslušných právních předpisů vykonavatelem majetkových práv ve vztahu k Systému, případně držitelem licence k užívání Systému v rozsahu nezbytném pro možnost uzavření Smlouvy ze strany Objednatele a plnění povinností Dodavatelem stanovených Smlouvou.
   2. Účelem Smlouvy je vytvoření právního rámce pro zajištění řádného a bezproblémového provozu a rozvoje Systému, v souladu s účinnou právní úpravou po celou dobu trvání Smlouvy, a to na základě poskytování ve Smlouvě specifikovaných plnění ze strany Dodavatele pro Objednatele.
   3. Dodavatel podpisem Smlouvy garantuje Objednateli splnění všech podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dodržení podmínek dle § 11 odst. 1 ZZVZ po celou dobu plnění Smlouvy.
2. PŘEDMĚT A OBSAH SMLOUVY
   1. Dodavatel se podpisem Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli následující služby:
      1. Zajištění Rutinního provozu Systému prostřednictvím

* Údržby Systému, Podpory Systému a podpory Rutinního provozu Systému, včetně správy a provozu operačních systémů a databází, včetně klientů pro on‑line zálohování (v testovacím i produkčním prostředí), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 4 Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy.
  + 1. Zajištění Rozvoje Systému prostřednictvím
* Změnového řízení dle požadavků Objednatele za podmínek stanovených v čl. 5 Smlouvy, a
* poskytnutí licence a majetkových práv k úpravám Systému za podmínek stanovených v čl. 7 Smlouvy.
  + 1. Analýza, detailní návrh řešení, detailní plán implementace a realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému
* analýza, detailní návrh řešení, detailní plán implementace Systému s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to za podmínek stanovených v čl. 6 Smlouvy, a
* optimalizace a úpravy rozhraní Systému s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to za podmínek stanovených v čl. 6 Smlouvy, a
* poskytnutí licence a majetkových práv k úpravám Systému za podmínek stanovených v čl. 7 Smlouvy.
  1. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za plnění řádně a včasně poskytnutá na základě Smlouvy cenu těchto plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným dále ve Smlouvě.
  2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem součinnost nezbytnou pro řádné plnění jejich povinností ze Smlouvy vyplývajících. Smluvní strany se zejména zavazují informovat se bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné plnění povinností Smluvních stran dle Smlouvy.

1. ZAJIŠTĚNÍ RUTINNÍHO PROVOZU SYSTÉMU
   1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je po celou dobu zajišťování Rutinního provozu Systému dle Smlouvy povinen poskytovat Objednateli služby Údržby Systému, Podpory Systému a podpory Rutinního provozu Systému, včetně správy a provozu operačních systémů a databází, včetně klientů pro on-line zálohování (v testovacím i produkčním prostředí), dle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy.
   2. Podrobná specifikace plnění podle tohoto článku a podrobná pravidla pro Údržbu Systému, Podporu Systému a podpory Rutinního provozu Systému, včetně správy a provozu operačních systémů a databází, včetně klientů pro on-line zálohování (v testovacím i produkčním prostředí), jsou uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
   3. Dodavatel nezajišťuje správu HW infrastruktury Systému, která je smluvně zajištěna třetí osobou.
   4. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli Akceptační protokol pro potvrzení zajištění provozu s Měsíční zprávou s popisem plnění, ke kterému došlo za uplynulý kalendářní měsíc, a to do tří (3) Pracovních dnů od skončení příslušného měsíce. Objednatel se zavazuje schválit Měsíční zprávu, a to do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejího předložení Dodavatelem, nebo ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Dodavatel se k uplatněným připomínkám vyjádří ve lhůtě do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejich obdržení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
2. ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE SYSTÉMU - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
   1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je po celou dobu zajišťování Rutinního provozu Systému dle Smlouvy povinen poskytovat Objednateli i služby Rozvoje Systému dle čl. 3 odst. 3.1.2 Smlouvy.
   2. Rozvoj Systému je omezen rozsahem maximálně čtyř set (400) člověkodní po dobu trvání Smlouvy, a to na základě požadavků Objednatele prostřednictvím Změnového řízení. Objednatel není povinen tento počet člověkodní vyčerpat, aniž by Dodavateli vznikl jakýkoliv nárok na finanční plnění nebo náhradu škody.
   3. Změnové řízení bude vyvoláno požadavkem Objednatele zadaným přes Helpdesk, jehož popis a procesy jsou definovány v Příloze č. 1 Smlouvy. Na základě takového požadavku Objednatele vyplní Dodavatel formulář změnového požadavku, jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy.
   4. Dodavatel se zavazuje provést při vyplňování každého formuláře změnového požadavku analýzu a řízení rizik, analýzu a hodnocení dopadů změny. Výsledky posouzení jsou součástí tohoto formuláře.
   5. Dodavatel se zavazuje při vyplňování každého formuláře změnového požadavku vytvořit dostatečně definované testovací scénáře umožňující prověření připravených změn, zajistit definice procesu testování, připravit testovací data a testovací prostředí v rozsahu a množství umožňujícím důkladné prověření připravených změn, včetně kroků nezbytných k uvedení do provozu.
   6. Součástí vyplněného formuláře změnového požadavku bude ze strany Dodavatele návrh harmonogramu pro jednotlivé kroky nezbytné k uvedení do provozu změnových požadavků, návrh počtu člověkodnů a s ním související návrh ceny za jednotlivé kroky nezbytné k uvedení do provozu změnových požadavků, uvedení požadavků na součinnost Objednatele v jednotlivých krocích a uvedení dalších doporučení pro Objednatele souvisejících s tímto změnovým požadavkem.
   7. Vyplněný formulář změnového požadavku se Dodavatel zavazuje předložit Objednateli nejpozději ve lhůtě do dvaceti (20) Pracovních dnů ode dne přijetí změnového požadavku přes Helpdesk, nebo v této lhůtě mohou Smluvní strany postupovat dle čl. 11 odst. 11.4 a čl. 12 odst. 12.3 Smlouvy a neprodleně svolat pracovní schůzku k projednání změnových požadavků.
   8. Termín řešení změnového požadavku se počítá od data schválení vyplněného formuláře změnového požadavku Objednatelem.
   9. Objednatel není povinen navržený formulář změnového požadavku akceptovat. V takovém případě je Objednatel oprávněn vrátit Dodavateli formulář změnového požadavku k doplnění konkrétních požadavků Objednatele a po dohodě s Dodavatelem stanovit lhůtu k doplnění, nebo změnový požadavek upravit, nebo zrušit bez náhrady.
   10. V případě, že Objednatel akceptuje navrhované řešení změnového požadavku, vystaví písemnou objednávku.
   11. Po dodání řešení změnového požadavku, jeho řádném otestování v testovacím prostředí v souladu s testovacími scénáři, je sepsán Akceptační protokol pro potvrzení Rozvoje Systému, který je podkladem pro fakturaci. Součástí Akceptačního protokolu pro potvrzení Rozvoje Systému jsou výsledky a záznam testování, aktuální zdrojový kód a aktualizovaná dokumentace, v souladu s čl. 7 odst. 7.10 Smlouvy a v souladu s Přílohami č. 7 a č. 8 Smlouvy.
   12. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli Akceptační protokol pro potvrzení Rozvoje Systému do pěti (5) Pracovních dnů ode dne poskytnutí daného plnění. Objednatel se zavazuje schválit tento Akceptační protokol do pěti (5) Pracovních dnů ode dne jeho předložení Dodavatelem nebo ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Dodavatel se k uplatněným připomínkám vyjádří ve lhůtě do pěti (5) Pracovních dnů ode dne jejich obdržení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
   13. Objednatel je povinen hradit pouze jím objednaný a následně akceptovaný rozsah prací vyjádřený v člověkodnech.
3. ANALÝZA, DETAILNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, DETAILNÍ PLÁN IMPLEMENTACE A REALIZACE OPTIMALIZACE A ÚPRAVY ROZHRANÍ SYSTÉMU
   1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel v průběhu dvanácti (12) měsíců ode dne účinnosti Smlouvy vytvoří analýzu, detailní návrh řešení a detailní plán implementace včetně časové náročnosti jednotlivých navrhovaných úprav s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to včetně jak provedení analýzy a řízení rizik, tak i analýzy a hodnocení dopadů předmětné úpravy. Plnění dle tohoto odstavce je omezeno rozsahem maximálně čtyřiceti (40) člověkodnů
   2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel realizuje optimalizaci a úpravy rozhraní Systému s cílem zajistit rychlou a efektivní práci se Systémem, a to na základě písemné objednávky, která bude vycházet z akceptovaných výstupů dle odst. 6.1 tohoto článku. Dodavatel je povinen objednanou realizaci optimalizace a úpravy rozhraní Systému dodat nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne účinnosti objednávky.
   3. Plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku jsou předmětem akceptace ze strany Objednatele, a to formou Akceptačního protokolu dle Přílohy č. 4 Smlouvy. Součástí Akceptačního protokolu pro potvrzení plnění dle odst. 6.2 tohoto článku jsou výsledky a záznam testování, aktuální zdrojový kód a aktualizovaná dokumentace, v souladu s čl. 7 odst. 7.10 Smlouvy a v souladu s Přílohami č. 7 a č. 8 Smlouvy. Plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku je omezeno rozsahem maximálně čtyř set (400) člověkodnů. Objednatel není povinen tento počet člověkodní vyčerpat, aniž by Dodavateli vznikl jakýkoliv nárok na finanční plnění nebo náhradu škody.
   4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku Dodavatel bezplatně zajistí součinnost a metodickou podporu pracovníkům krajských úřadů, pracovníkům obcí s rozšířenou působností a dodavatelům agendových systémů v souvislosti s úpravou Systému dle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy, resp. dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
   5. Dodavatel se v rámci plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku zavazuje vytvořit dostatečně definované testovací scénáře umožňující prověření připravené úpravy, zajistit definice procesu testování, připravit testovací data a testovací prostředí v rozsahu a množství umožňujícím důkladné prověření připravované změny, včetně kroků nezbytných k uvedení do provozu.
   6. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli Akceptační protokol pro potvrzení plnění dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku do pěti (5) Pracovních dnů ode dne poskytnutí daného plnění. Objednatel se zavazuje schválit tento Akceptační protokol do pěti (5) Pracovních dnů ode dne jeho předložení Dodavatelem nebo ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Dodavatel se k uplatněným připomínkám vyjádří ve lhůtě do pěti (5) Pracovních dnů ode dne jejich obdržení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
4. OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU MAJETKOVÝCH PRÁV A LICENCE
   1. Dodavatel tímto prohlašuje, že veškerá plnění dle čl. 3 odst. 3.1.2 a 3.1.3 Smlouvy, budou vytvořena jako zaměstnanecké dílo ve smyslu § 58 Autorského zákona, které bude vyvinuto Personálem Dodavatele, a to v rámci jeho povinností a na základě pokynů Dodavatele. Dodavatel zároveň prohlašuje, že Personál Dodavatele, který vytvořil zaměstnanecké dílo, svolil k postoupení oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele a Dodavatel je tak oprávněn k postoupení výkonu majetkových práv autorských a poskytnutí ostatních práv duševního vlastnictví k plnění dle Smlouvy Objednateli, jakož i jím určeným třetím osobám. Dodavatel se za tímto účelem zavazuje poskytnout Objednateli do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele, seznam zaměstnanců a všech fyzických osob, které se podílely na Rozvoji Systému, spolu s prohlášením, že tento seznam je úplný a správný.
   2. Dodavatel tímto prohlašuje a Objednatele ujišťuje, že má a po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít veškerá oprávnění k užití těch částí Systému, které nebyly nebo nebudou vytvořeny přímo Dodavatelem, a které tak nenaplňují znaky zaměstnaneckého díla ve smyslu odst. 7.1 tohoto článku, a že má a po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít oprávnění k poskytnutí licencí k těmto částem Objednateli.
   3. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v souvislosti s plněním dle Smlouvy Dodavatelem anebo Poddodavateli vytvořeno dílo výlučně na objednávku a pro potřeby Objednatele, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, Dodavatel postupuje Objednateli k okamžiku každého předání takového výstupu právo výkonu veškerých autorských majetkových práv k předanému plnění (výstupu), popř. zajistí k tomuto okamžiku postoupení takových práv Objednateli. Objednatel se tím stává ve vztahu k této části díla vykonavatelem autorských práv majetkových. Právo výkonu majetkových práv autorských se postupuje jako dále postupitelné. Odměna za poskytnutí práva výkonu majetkových práv autorských je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Dodavatele dle Smlouvy.
   4. Je-li výstupem vlastní činnosti Dodavatele anebo Poddodavatelů nebo součástí plnění dle Smlouvy výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, zejména autorské dílo, a nejde-li přitom o dílo ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku, od okamžiku převzetí plnění náleží Objednateli k plněním vymezeným v tomto odstavci pro území celého světa včetně České republiky výhradní neomezené právo k užití těchto plnění. Dodavatel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití předmětných plnění podle Autorského zákona a Občanského zákoníku (licence), a to ke splnění účelu Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn výsledky vlastní činnosti Dodavatele (autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití předmětů ochrany podle Autorského zákona získává Objednatel jako převoditelná s právem poskytnutí podlicence a dále postupitelná. Dodavatel dále poskytuje Objednateli právo upravovat dodaná plnění včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav třetím osobám. Odměna za poskytnutí licence dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Dodavatele dle Smlouvy. Není-li Objednatelem a Dodavatelem v každém konkrétním případě sjednáno písemně jinak, právo výkonu majetkových práv autorských (licence) k těm částem plnění, která byla vytvořena Poddodavateli, se poskytuje v obdobném rozsahu.
   5. Je-li výstupem činnosti Dodavatele anebo Poddodavatelů nebo součástí plnění dle Smlouvy výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor, převádí Dodavatel na Objednatele Smlouvou od okamžiku předání plnění veškerá práva na tyto předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména tyto předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Odměna za převod takových práv je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Dodavatele dle Smlouvy. Není-li Objednatelem a Dodavatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, právo užití předmětů průmyslového vlastnictví k těm částem plnění, která byla vytvořena Poddodavateli Dodavatele, se poskytuje v obdobném rozsahu.
   6. Je-li výstupem činnosti Dodavatele anebo jeho Poddodavatelů nebo součástí plnění dle Smlouvy výtvor, zejména udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor, od okamžiku akceptace náleží Objednateli k těmto zapsaným předmětům průmyslových práv, a pro území celého světa včetně České republiky, nevýhradní neomezené právo k užití těchto zapsaných předmětů průmyslových práv. Dodavatel Smlouvou opravňuje Objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k zapsaným předmětům průmyslových práv, a to ke splnění účelu Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití zapsaných předmětů průmyslových práv získává Objednatel jako převoditelná, s právem udělit sublicence, a postupitelná. Dodavatel dále poskytuje Objednateli právo upravovat a modifikovat zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dodavatel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu uvedené licence k zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Dodavatele dle Smlouvy. Není-li Objednatelem a Dodavatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, licence k těm částem plnění majícím charakter zapsaného předmětu průmyslových práv, která byla vytvořena Poddodavateli Dodavatele, se poskytuje v obdobném rozsahu.
   7. Je-li výstupem činnosti Dodavatele anebo jeho Poddodavatelů nebo součástí plnění dle Smlouvy výtvor, který může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích tohoto článku uvedených předmětů chráněných podle Autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení, převádí Dodavatel na Objednatele Smlouvou od okamžiku převzetí plnění Objednatelem veškerá práva k těmto ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména tyto ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Odměna za převod takových práv je zahrnuta v ceně za provedení předmětného plnění Dodavatele dle Smlouvy. Není-li Objednatelem a Dodavatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, licence k těm částem plnění, majícím povahu nezapsaného předmětu majetkových práv, která byla vytvořena Poddodavateli Dodavatele, se poskytuje v obdobném rozsahu.
   8. Není-li Objednatelem a Dodavatelem v každém konkrétním případě sjednáno jinak, Dodavatel rovněž prohlašuje a činí nesporným, že práva pořizovatele databáze k databázím, pořízeným jako součást plnění Dodavatele a jeho Poddodavatelů na základě Smlouvy Dodavatelem pro Objednatele, náleží od počátku Objednateli.
   9. Dodavatel prohlašuje a Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel anebo Poddodavatelé při plnění svých povinností ze Smlouvy mohou použít i předměty duševního vlastnictví, které nejsou původním dílem Personálu Dodavatele, které jsou zpracováním či jiným užitím jiných děl či nehmotných statků třetích osob, jako je použití chráněných metodologií, komerčních aplikačních frameworků, modulů, komponent anebo univerzálních utilit, popř. jiných předmětů duševního vlastnictví. Dodavatel je v případě užití takových předmětů duševního vlastnictví povinen k okamžiku předání zprostředkovat Objednateli licenční práva k těmto dílům třetích osob, případně poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby získal licenční práva k těmto dílům třetích osob, a to v nejširší možné míře, odpovídající účelu Smlouvy (tj. nejlépe výhradní anebo nevýhradní místně, časově a množstevně neomezenou licenci ke všem relevantním způsobům užití díla třetí osoby s právem toto dílo zahrnout do jiného díla, zpracovat jej, dokončit jej a zasahovat do něj, či dále jej měnit a rozvíjet). Pokud v konkrétním případě není možné získání výhradní anebo nevýhradní neomezené licence dle předchozí věty, je Dodavatel povinen pro Objednatele zajistit co nejvýhodnější alternativu této licence s přihlédnutím k licenčním podmínkám třetí osoby, zajišťující řádné a nerušené užití díla třetí osoby v rozsahu nezbytném pro účely Smlouvy. Dodavatel odpovídá za jakékoliv právní vady svého vlastního plnění, jakož i za právní vady díla Poddodavatelů. Úhrada za licence, udělené třetími osobami v rozsahu definovaném Smlouvou, je zahrnuta v ceně za provedení předmětu plnění Dodavatele dle Smlouvy.
   10. Dodavatel je povinen vždy současně s předáním jakéhokoli plnění ve vztahu k Systému, předat Objednateli veškeré zdrojové kódy a kompletní dokumentaci, a to v nejaktuálnější podobě, tak, aby Objednatel na tomto základě měl možnost provádět budoucí provoz a rozvoj Systému bez jakékoliv součinnosti s Dodavatelem. Odměna za poskytnutí zdrojových kódů a dokumentace je zahrnuta v ceně za provedení předmětu plnění Dodavatele dle Smlouvy. Objednatel je kdykoli dle svého uvážení oprávněn využít jakoukoli dokumentaci vztahující se k Systému a jeho součástem, jakoukoli část této dokumentace a/nebo zdrojové kódy vztahující se k Systému a jeho částem, a to jakýmkoli způsobem, včetně provedení změn.
5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
   1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, případně jiné místo dle pokynu Objednatele.
   2. Smluvní strany se dohodly a Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění předmětu Smlouvy v následujících termínech:
6. činnosti dle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy **ode dne účinnosti Smlouvy po dobu** **čtyřiceti osmi (48) měsíců**;
7. činnosti dle čl. 3 odst. 3.1.2 Smlouvy **průběžně ode dne účinnosti Smlouvy** **po dobu trvání Smlouvy, v termínech písemně stanovených Objednatelem v jednotlivých objednávkách uzavřených na základě požadovaných změn uvedených ve schváleném formuláři změnového požadavku dle Přílohy č. 5 Smlouvy**;
8. činnosti dle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy **ode dne účinnosti Smlouvy** **v termínech uvedených v čl. 6 odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy**.
9. CENA PLNĚNÍ
   1. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální nepřekročitelná cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle Smlouvy činí 15 120 000 Kč (slovy: patnáct milionů sto dvacet tisíc korun českých) bez DPH, tzn. 18 295 200 Kč (slovy: osmnáct milionů dvě stě devadesát pět tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, a je tvořena takto:

| **Číslo řádku** | **Části předmětu plnění dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy** | **Jednotka** | **Cena za jednot-ku bez DPH** | **Cena za jednot-ku včetně DPH** | **Počet jednotek** | **Cena bez DPH (resp. počet jednotek x cena za příslušnou jednotku bez DPH)** | **Cena včetně DPH (počet jednotek x cena za příslušnou jednotku včetně DPH)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajištění provozu Systému | 1 měsíc | 95 000 Kč | 114 950 Kč | 48 | 4 560 000 Kč | 5 517 600 Kč |
| 2. | Zajištění Rozvoje Systému | 1 člověkoden | 13 200 Kč | 15 972 Kč | 400 | 5 280 000 Kč | 6 388 800 Kč |
| 3. | Analýza, detailní návrh řešení, detailní plán implementace a realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému | 1 člověkoden | 13 200 Kč | 15 972 Kč | 400 | 5 280 000 Kč | 6 388 800 Kč |
| **Celková cena** | | | | | | 15 120 000 Kč | 18 295 200 Kč |

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně poskytnuté plnění dle Smlouvy je nepřekročitelná a bude Objednatelem placena na základě faktur – daňových dokladů, a to následujícím způsobem:
      1. Ve vztahu k plnění podle čl. 3 odst. 3.1.1 Smlouvy je splatná měsíčně zpětně za každý měsíc Rutinního provozu Systému ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode dne obdržení faktury, a to na částku 95 000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 114 950 Kč (slovy: jedno sto čtrnáct tisíc devět set padesát korun českých) včetně DPH měsíčně. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu Akceptačního protokolu pro potvrzení zajištění provozu a Měsíční zprávy podle čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy Objednatelem;
      2. Ve vztahu k plnění podle čl. 3 odst. 3.1.2 Smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode dne obdržení faktury, a to na částku ve výši 13 200 Kč (slovy: třináct tisíc dvě stě korun českých) za člověkoden prací bez DPH, tj. 15 972 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set sedmdesát dva korun českých) včetně DPH vynásobené počtem odpracovaných člověkodnů za práce, které byly skutečně vykonány v rámci Rozvoje Systému na základě písemných objednávek. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad pro potvrzení zajištění dokončeného objednaného Rozvoje Systému na základě plnění akceptovaného objednaného změnového požadavku Objednatelem;
      3. Ve vztahu k plnění podle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode dne obdržení faktury, a to na částku ve výši 13 200 Kč (slovy: třináct tisíc dvě stě korun českých) za člověkoden prací bez DPH, tj. 15 972 Kč (slovy: patnáct tisíc devět set sedmdesát dva korun českých) včetně DPH vynásobené počtem odpracovaných člověkodnů za práce, které byly skutečně vykonány v rámci analýzy, detailního návrhu řešení, detailního plánu implementace a realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému podle čl. 3 odst. 3.1.3 Smlouvy. Fakturu za služby dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy je Dodavatel oprávněn vystavit až po podpisu Akceptačního protokolu u prací: analýza, detailní návrh řešení a detailní plán implementace Objednatelem. Fakturu za služby dle čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy je Dodavatel oprávněn vystavit až po podpisu Akceptačních protokolů bez výhrad pro potvrzení zajištění dokončené objednané realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému Objednatelem, která odpovídá skutečně doložené pracnosti dodaných služeb.
   2. Smluvní strany se dohodly, že v každé faktuře, musí být ze strany Dodavatele uveden rozpad celkové ceny na jednotlivá plnění dle Smlouvy. Dodavatel bude fakturovat jednotlivé služby dle čl. 3 odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy zvlášť.
   3. Bude-li poskytování plnění dle Smlouvy zahájeno nebo ukončeno v průběhu kalendářního měsíce a je-li Smluvními stranami dohodnuta paušální měsíční úhrada ceny plnění poskytnutého Dodavatelem dle Smlouvy, bude za daný měsíc uhrazena poměrná část ceny plnění odpovídající skutečně poskytnutému plnění v daném měsíci.
   4. Faktura vystavená Dodavatelem dle Smlouvy musí splňovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména Zákonem o DPH, přičemž musí vždy obsahovat zejména následující údaje:
      1. označení Smluvních stran a jejich sídlo, IČO, DIČ;
      2. údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky;
      3. evidenční číslo Smlouvy Objednatele a v případě objednaných služeb dle čl. 3 odst. 3.1.2 a 3.1.3 Smlouvy i číslo příslušné písemné objednávky;
      4. označení poskytnutého plnění dle Smlouvy;
      5. číslo faktury;
      6. den vystavení a předpokládaná lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu;
      7. označení peněžního ústavu a číslo účtu Dodavatele;
      8. razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele.
   5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle Smlouvy nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 10.6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji vrátit Dodavateli ve lhůtě splatnosti k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli.
   6. Cena plnění bude hrazena bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému v registru plátců DPH a v záhlaví Smlouvy. Případnou změnu čísla účtu je Dodavatel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit.
   7. Cena plnění se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odeslání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele podle odst. 10.6 tohoto článku.
   8. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
   9. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu Smlouvy v jakékoliv formě.
   10. V případě prodlení Dodavatele s řádným plněním jakékoliv povinnosti podle Smlouvy, není Objednatel povinen provést jakoukoliv platbu, a to až do zjednání nápravy Dodavatelem.
2. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE
   1. Dodavatel je povinen a zároveň oprávněn spolupracovat s Personálem Objednatele ve věci plnění předmětu Smlouvy.
   2. Dodavatel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky související s plněním předmětu Smlouvy.
   3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
   4. Dodavatel je oprávněn svolávat po dohodě s Objednatelem pracovní schůzky k řešení otázek souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Z pracovních schůzek, svolaných ať už z vůle Dodavatele, nebo Objednatele, je Dodavatel povinen sepsat zápis, a tento neprodleně, nejpozději však do tří (3) Dnů ode dne konání pracovní schůzky, zaslat ke schválení Objednateli. Vzor zápisu z pracovní schůzky je uveden v Příloze č. 6 Smlouvy.
   5. Dodavatel se zavazuje bezodkladně a s vyvinutím přiměřeného úsilí řešit ve spolupráci s Objednatelem překážky v plnění předmětu Smlouvy.
   6. Dodavatel je povinen plnit předmět Smlouvy řádně, včas a s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
   7. Dodavatel je oprávněn užít ke splnění svých závazků ze Smlouvy třetích osob, tedy osob, které nejsou v zaměstnaneckém, nebo obdobném poměru k Dodavateli, pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. I v takovém případě však Dodavatel odpovídá, jako by poskytoval plnění sám.
   8. Dodavatel je povinen vést po dobu trvání Smlouvy archiv dokumentů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy a jejích změn. Dodavatel je oprávněn archivovat dokumenty pouze v elektronické podobě, a to vyjma případů, kdy povinnost archivace dokumentů v listinné podobě stanoví Dodavateli nebo Objednateli právní předpisy. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli přístup do archivu dokumentů.
   9. Data zpracovaná Dodavatelem při poskytování služeb souvisejících s provozováním Systému a takto vytvořená databáze jsou vlastnictvím Objednatele a Dodavatel není oprávněn s těmito daty nakládat jinak, než jak mu ukládá Objednatel.
   10. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění předmětu Smlouvy. V případě nutnosti nebo na základě požadavků zákona či jiného právního předpisu uzavřou Smluvní strany samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
   11. V souvislosti se zpracováním dat v Systému je Dodavatel povinen zejména:
3. dodržovat povinnosti vyplývající z Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti;
4. postupovat v souladu s pokyny Objednatele pro zpracování dat;
5. zavázat mlčenlivostí veškeré osoby podílející se na zpracování dat;
6. umožnit provedení auditů a kontrol plnění povinností podle tohoto článku Objednatelem nebo jím pověřenou osobou a poskytnout k tomu nezbytnou součinnost.
   1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů je Dodavatel povinen zejména:
7. postupovat v souladu s pokyny Objednatele pro zpracování osobních údajů;
8. zavázat mlčenlivostí veškeré osoby podílející se na zpracování osobních údajů;
9. přijmout veškerá možná opatření k ochraně zabezpečení zpracování osobních údajů, zejména uvedená v čl. 32 GDPR;
10. poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění povinností Objednatele vůči subjektům osobních údajů při výkonu jejich práv podle kapitoly III GDPR a pro zabezpečení ochrany osobních údajů podle čl. 32 až 36 GDPR;
11. poskytnout Objednateli veškeré informace nezbytné k doložení splnění povinností podle tohoto článku;
12. vést záznamy o zpracování osobních údajů, které Dodavatel provádí pro Objednatele;
13. neprodleně Objednateli oznámit případnou ztrátu, poškození, nebo neoprávněné zpřístupnění osobních údajů, popř. jakýkoliv jiný incident a obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
14. umožnit provedení auditů a kontrol plnění povinností podle tohoto článku Objednatelem nebo jím pověřenou osobou a poskytnout k tomu nezbytnou součinnost;
15. dodržovat další povinnosti a podmínky stanovené GDPR v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.
    1. Dodavatel je oprávněn v rámci plnění předmětu Smlouvy zpracovávat osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění předmětu Smlouvy. Účel a rozsah zpracování osobních údajů vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
    2. Dodavatel není oprávněn zpracování osobních údajů v rámci plnění předmětu Smlouvy svěřit, a to ani zčásti, jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě svěření zpracování osobních údajů jiné osobě odpovídá Dodavatel za to, že tato osoba zajistí ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako je Dodavatel povinen podle Smlouvy.
    3. Pokud podle názoru Dodavatele určitý pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné obecně závazné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, je Dodavatel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat.
    4. Při ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen postupovat v souladu s pokyny Objednatele týkající se likvidace veškerých zpracovávaných osobních údajů.
    5. Dodavatel není oprávněn výstupy plnění Smlouvy rozšiřovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
    6. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), a na požádání Objednatele neprodleně předložit takovouto pojistnou smlouvu Objednateli. Zároveň je Dodavatel povinen oznámit Objednateli každé ukončení platnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a bezodkladně sjednat novou smlouvu odpovídající výše uvedeným podmínkám.
    7. Dodavatel je v rámci poskytování plnění dle Smlouvy povinen postupovat v souladu s platnou a účinnou Bezpečnostní politikou informací Ministerstva dopravy. Pravidla pro poskytovatele IS jsou uvedena v Příloze č. 7 Smlouvy.
    8. Dodavatel je v rámci poskytování plnění dle Smlouvy povinen postupovat v souladu s Architektonickými principy Ministerstva dopravy. Architektonické principy Ministerstva dopravy jsou uvedeny v Příloze č. 8 Smlouvy.
    9. Dodavatel je v rámci poskytování plnění dle Smlouvy povinen zpracovat Havarijní plán, a to nejdéle do tří (3) měsíců ode dne 1.12.2019. Dodavatel je povinen udržovat Havarijní plán v aktuálním stavu po celou dobu trvání Smlouvy. Dodavatel umožní testování těchto havarijních plánů, provedení kontrol plnění povinností podle tohoto článku Objednatelem nebo jím pověřenou osobou a poskytne k tomu nezbytnou součinnost.
    10. Dodavatel je v rámci poskytování plnění dle Smlouvy povinen poskytnout nezbytnou součinnost při auditech, penetračních testech, resp. testech zranitelnosti a testech havarijních plánů.
16. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
    1. Objednatel se zavazuje bezodkladně poskytovat Dodavateli podklady, odborné konzultace a součinnost nutnou k plnění předmětu Smlouvy.
    2. Objednatel se zavazuje umožnit vstup Personálu Dodavatele a osobám v obdobném poměru k Dodavateli, jakož i Poddodavatelům Dodavatele na pracoviště Objednatele během pracovní doby za účelem plnění předmětu Smlouvy.
    3. Objednatel je oprávněn svolávat po dohodě s Dodavatelem pracovní schůzky k řešení otázek, souvisejících s plněním předmětu Smlouvy a Dodavatel je povinen zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních schůzkách. Objednatel se zavazuje schválit zápis z pracovních schůzek, a to do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejího předložení Dodavatelem, nebo ve stejné lhůtě uplatnit připomínky.
17. EXIT PLÁN
    1. Dodavatel se zavazuje, že v případě ukončení Smlouvy bezúplatně vytvoří spolu s potenciálním novým provozovatelem Systému detailní plán přechodu, včetně vzájemných procedur akceptace, a to nejpozději do třiceti (30) Dnů ode dne ukončení Smlouvy.
    2. Dodavatel poskytne potenciálnímu novému provozovateli Systému bezúplatně součinnost nejméně v oblasti přechodu na nového provozovatele, a to následujícím způsobem:
       1. vytvoření organizačních předpokladů a dalších přípravných činností, např. vytvoření testovacího prostředí, školení max. deseti (10) uživatelů, a max. čtyř (4) správců, inventury a předání majetku státu, vytvoření dokumentace k předání, zaškolení nového provozovatele do všech procesů provozu, údržba a opravy jednotlivých technologií, včetně softwarového vybavení Systému. Místo školení je sídlo Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
       2. dále ve fázi realizace přechodu (max. třicet (30) Dnů po dni ukončení Smlouvy): součinnost při předání, školení, faktické předání, součinnost při provozu a vyhodnocení přechodové fáze, včetně zpracování relevantní dokumentace.
    3. Výše uvedená součinnost při přípravě přechodu provozu Systému bude Dodavatelem prováděna tak, aby byla minimalizována rizika s přechodem a předáním Systému, aniž by byl narušen jeho provoz.
    4. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost při přípravě a realizaci testování a ověření funkčnosti Systému jako celku ve všech provozních situacích. Součinnost se bude soustředit na testování řešení známých provozních chyb.
    5. Dodavatel poskytne součinnost dle tohoto článku Smlouvy na místě dle schváleného plánu přechodu, včetně plné spolupráce při realizaci činností dle plánu přechodu.
    6. Součinnost výslovně zahrnuje spolupráci při nastavení a konfiguraci Systému dle aktuální a aktualizované dokumentace Systému. Součinnost bude realizována ve spolupráci obou Smluvních stran a nového provozovatele, dle plánu přechodu.
    7. Konkrétní plán přechodu bude zpracován příslušným pracovním týmem a Dodavatel se zavazuje jej plnit. Smluvní strany se dohodly, že:
       1. pracovní tým ve smyslu tohoto článku bude tvořen zástupci obou Smluvních stran a nového dodavatele či provozovatele, který vstoupí do práv a povinností na místo Dodavatele;
       2. každá ze Smluvních stran či další osoby podle odst. 13.7.1 tohoto článku je oprávněna určit maximálně dva (2) své zástupce v pracovním týmu;
       3. každá ze Smluvních stran je oprávněna kdykoliv dle svého uvážení nahradit stávajícího člena pracovního týmu nominovaného za Smluvní stranu, případně doplnit nominaci o nového člena pracovního týmu, a to až do dosažení maximálního počtu zástupců Smluvní strany uvedeného ve Smlouvě;
       4. každá Smluvní strana je oprávněna a povinna určit konkrétní osobu, která bude vykovávat funkci hlavního zástupce Smluvní strany v pracovním týmu;
       5. pracovní tým bude vždy svolán zástupcem Smluvní strany, a to prostřednictvím písemné výzvy doručené zástupci druhé Smluvní strany tak, aby se jednání pracovního týmu uskutečnilo nejdříve tři (3) Pracovní dny od doručení výzvy ke svolání pracovního týmu zástupci Smluvní strany, nedohodnou-li se zástupci Smluvních stran jinak;
       6. o každém jednání pracovního týmu bude vyhotoven písemný zápis, který musí být podepsán zástupci Smluvních stran v pracovním týmu podle tohoto článku Smlouvy.
    8. Dodavatel se zavazuje poskytnout součinnost při přípravě a realizaci přechodu externích služeb, zejména, nikoli však výlučně, finančních a platebních služeb, zákaznických služeb, služeb údržby systému a logistiky související s provozem Systému ve všech provozních situacích.
    9. Dodavatel umožní potenciálnímu novému provozovateli jednání s dodavateli těchto externích služeb. Dodavatel se zavazuje naplnit plán přechodu.
18. SANKCE
    1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
    2. Objednatel je po Dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu za nesplnění řádného poskytování služeb podle Smlouvy, a to následujícím způsobem:
       1. v případě nedodržení lhůty pro poskytnutí podpory dle SLA při zajištění Rutinního provozu Systému dle bodu 2 Přílohy č. 1 Smlouvy ve výši dle následující tabulky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stupeň závažnosti incidentu** | **Maximální lhůta pro odstranění incidentu** | **Časový interval prodlení** | **Smluvní pokuta za každý započatý časový interval po maximální lhůtě pro odstranění incidentu ve výši** |
| **Velmi závažný**  Stupeň 1 bránící provozu  bod 2 Přílohy č. 1 Smlouvy | nejpozději do 8 hodin od okamžiku nahlášení vady | Hodina | 1 000 Kč |
| **Závažný**  Stupeň 2 omezující provoz  bod 2 Přílohy č. 1 Smlouvy | nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady | Hodina | 500 Kč |
| **Méně závažný**  Stupeň 3 nebránící provozu  bod 2 Přílohy č. 1 Smlouvy | nejpozději do 120 hodin od nahlášení vady | Hodina | 250 Kč |

* + 1. v případě nesplnění povinnosti při zajištění Rozvoje Systému dle čl. 5 Smlouvy ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení proti termínu stanoveném v písemné objednávce na základě schváleného formuláře změnového požadavku dle Přílohy č. 5 Smlouvy;
    2. v případě nesplnění povinnosti při plnění dle čl. 6 Smlouvy ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení proti termínu stanoveném dle čl. 6 odst. 6.1 a 6.2 Smlouvy.
  1. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 11.10 až 11.16 Smlouvy zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. V případě, že bude Objednateli způsobena škoda v důsledku neplnění povinností Dodavatele stanovených v čl. 11 odst. 11.10 až 11.16 Smlouvy nebo vyplývajících z GDPR anebo obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost, je Dodavatel povinen nahradit veškerou takto vzniklou škodu Objednateli. Pro účely tohoto ustanovení se za škodu považují i peněžité sankce uložené jakýmkoliv národním orgánem nebo orgánem Evropské unie. Výše smluvní pokuty bude stanovena způsobem uvedeným v tomto odstavci.
  2. V případě nesplnění některé povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 11.1 až 11.6 Smlouvy zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti.
  3. V případě nesplnění povinnosti dle čl. 11 odst. 11.18 Smlouvy zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
  4. V případě prodlení s plněním povinnosti v termínu dle čl. 13 Smlouvy zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
  5. V případě prodlení Dodavatele s předáním zdrojových kódů k Systému a jeho kompletní dokumentace v souladu s čl. 7 odst. 7.10 Smlouvy a v souladu s Přílohami č. 7 a č. 8 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
  6. V případě nedodržení požadované Dostupnosti Služby dle bodu 2 písm. g) Přílohy č. 1 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každé nedodržené 1 % z požadované dostupnosti služby.
  7. V případě nesplnění povinnosti dle čl. 11 odst. 11.21 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
  8. Uplatnění smluvní pokuty dle jednoho ze shora uvedených ustanovení nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv smluvní pokuty dle jiného ustanovení tohoto článku. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Dodavatele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, ani na řádné plnění předmětu Smlouvy.
  9. Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu vzniklé škody písemně vyzvat druhou Smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Smluvní strana prokazatelně dozvěděla o důsledcích porušení povinnosti druhou Smluvní stranou. Vyzvaná Smluvní strana je povinna podat vysvětlení do patnácti (15) Pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení výzvy, pokud se Smluvní strany vzhledem ke složitosti uplatňovaného nároku nedohodnou jinak.
  10. Smluvní pokuta, úrok z prodlení nebo náhrada škody bude hrazena vždy na základě faktury, který bude zaslán na adresu druhé Smluvní strany a který bude obsahovat uvedení důvodu uplatnění a potvrzení o tom, že došlo k písemnému vyzvání podle odst. 14.11 tohoto článku. Oprávnění k vystavení faktury nastává jen v případě splnění podmínek podle první věty. Faktura je v takovém případě splatná ve lhůtě třiceti (30) Dnů od jejího doručení druhé Smluvní straně.

1. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
   1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dne 1.12.2019 a uzavírá se na dobu určitou, a to dle čl. 8 odst. 8.2 písm. a) Smlouvy.
   2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z důvodu Hrubého porušení Smlouvy ze strany Dodavatele. Za Hrubé porušení Smlouvy se považují zejména stavy, pokud:
      1. Dodavatel nezjedná nápravu se splněním příslušné smluvní povinnosti, se kterou je v prodlení, ani v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, a to nesplněním příslušné smluvní povinnosti v další, dodatečné a Objednatelem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší patnácti (15) Dnů;
      2. Dodavatel se dopustí alespoň tři (3) krát během uplynulých šesti (6) měsíců trvání Smlouvy podstatného porušení SLA dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Za podstatné porušení SLA se považuje nedodržení doby řešení při incidentu stupně 1 uvedené v bodu 2 písm. e) Přílohy č. 1 Smlouvy;
      3. Dodavatel dlouhodobě neprovádí nebo dlouhodobě vadně provádí plnění bez zavinění Objednatele, přičemž za dlouhodobé se považuje neprovádění nebo vadné provádění plnění po dobu delší než třicet (30) Dnů;
      4. Dodavatel bezdůvodně přeruší poskytování jakéhokoliv plnění dle Smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) Dnů; nebo
      5. Dodavatel poruší některou z povinností stanovených v čl. 18 odst. 18.1 nebo v čl. 20 odst. 20.2 Smlouvy.
   3. Výpověď dle odst. 15.2 tohoto článku lze provést pouze písemně s uvedením důvodů výpovědi, jinak je výpověď neplatná. Výpověď je účinná dnem jejího doručení Dodavateli.
   4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou Dodavateli. Výpovědní lhůta činí v tomto případě šest (6) měsíců a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení Dodavateli.
   5. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, případně nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, a další skutečnosti, u nichž je to stanoveno Smlouvou nebo to vyplývá z jejich povahy.
2. VYŠŠÍ MOC
   1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci.
   2. Za vyšší moc ve smyslu Smlouvy se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření Smlouvy nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
   3. Za vyšší moc se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná Smluvní strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané Smluvní strany.
3. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU
   1. Úkony mezi Smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou Smluvní stranou písemně pověřené nebo zmocněné.
   2. Vyžaduje-li Smlouva u některého úkonu Smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé Smluvní straně doručeno poštou, datovou schránkou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu.
   3. V případě, že je úkon učiněn elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující Pracovní den potvrzen formou podle odst. 17.2 tohoto článku.
4. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY
   1. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
   2. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky ze Smlouvy třetím osobám, stejně tak je Objednatel oprávněn postoupit Smlouvu, s čímž Dodavatel podpisem Smlouvy vyjadřuje předem souhlas. Postoupení je účinné doručením písemného oznámení o postoupení, případně pozdějším dnem, který bude v takovém oznámení uveden.
5. ZÁSTUPCI DODAVATELE A OBJEDNATELE
   1. Zástupcem Objednatele ve věcech Smluvních je:

JUDr. Vladimír Kremlík, ministr dopravy

* 1. Zástupcem Objednatele ve věcech technických a akceptace plnění dle Smlouvy je:

Mgr. Pavol Baran, ředitel Odboru silniční dopravy

* 1. Zástupcem Dodavatele ve věcech Smluvních je:

Ing. Jan Paroubek, zástupce ředitele pověřený řízením státního podniku

* 1. Zástupcem Dodavatele ve věcech technických a akceptace plnění dle Smlouvy je:

Ing. Jan Paroubek, zástupce ředitele pověřený řízením státního podniku

* 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v rámci Smlouvy vystupovat jiná osoba, je povinna se prokázat plnou mocí nebo pověřením. V případě objednávek Rozvoje Systému dle čl. 3 odst. 3.1.2 Smlouvy a objednávek realizace optimalizace a úpravy rozhraní Systému dle čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy vystupuje jako Objednatel osoba uvedená v odst. 19.2 tohoto článku, a to po schválení návrhu objednávky dle příslušných pravidel Objednatele.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel Smlouvu včetně všech jejích příloh a případných dodatků uveřejní v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
   2. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách Smlouvy a souvisejících se Smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Ustanovení odst. 20.1 tohoto článku tím není dotčeno.
   3. Závazky dle odst. 20.2 tohoto článku a čl. 18 Smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení účinnosti Smlouvy.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí zejména Občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
   2. Nestanoví-li Smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého druhou Smluvní stranou, a to nejpozději do patnácti (15) Dnů ode dne doručení tohoto návrhu.
   3. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českými právními předpisy a předmětný rozpor by působil neplatnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.
   4. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel dvě (2) vyhotovení Smlouvy.
   5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1: Katalogové listy

Příloha č. 2: Havarijní plán

Příloha č. 3: Akceptační protokol pro potvrzení zajištění provozu Systému

Příloha č. 4: Akceptační protokol pro potvrzení zajištění Rozvoje Systému

Příloha č. 5: Formulář změnového požadavku

Příloha č. 6: Zápis z pracovní schůzky

Příloha č. 7: Pravidla pro provozovatele IS

Příloha č. 8: Architektonické principy Ministerstva dopravy

Příloha č. 9: Incident Management

Příloha č. 10: Problem Management

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V Praze dne |
| Za Objednatele: | Za Dodavatele: |
| ……………..………………….. | ……………..………………….. |
| JUDr. Vladimír Kremlík | Ing. Jan Paroubek |
| ministr dopravy | zástupce ředitele pověřený  řízením státního podniku |