|  |
| --- |
| **Harmonogram prací – instalace LED svítidel – Dům dětí a mládeže, České Budějovice** |
| **Činnost** | **Datum od** | **Datum do** |
| Demontáže | 21.03.2022 | 08.04.2022 |
| Instalace | 21.03.2022 | 08.04.2022 |
|  |  |  |
| Zprovoznění, zaškolení | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
| RevizeMěření, protokolPředání díla | 12.04.202214.04.202215.04.2022 | 13.04.202214.04.202215.04.2022 |