OBJEDNÁVKA						Číslo: OBJ/81/2022

Objednatel:								Dodavatel:

Národní kulturní památka Vyšehrad			Stavos – Ing. Horáček, s.r.o.

Sídlem:	V Pevnosti 159/5b					Sídlem:	Pikovická 206/114

128 00 Praha 2							Praha 4, 147 00

IČ:		00419745						IČ:		25118056

DIČ:		CZ00419745					DIČ:		CZ00419745

Bankovní spojení:	PPF banka a.s.  				Bankovní spojení:

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx			Číslo účtu:

Příspěvková organizace hl. m. Prahy

Předpokládaný termín plnění: 31.3.2022			Místo dodání: NKP Vyšehrad

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás vícepráce spojené se sanací žb desky zastropení naleziště románského mostu, které vycházejí z pokynů statika a TDI uvedených ve stavebním deníku. Práce budou provedeny na základě cenové nabídky, která je přílohou.

Cena za předmět plnění bez DPH:				79.460,80 ,- Kč

DPH:									16.686,77 ,- Kč

Cena za předmět plnění celkem s DPH:			96.147,57 ,- Kč

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Platební podmínky:

- Cena za předmět plnění bude účtována Odběrateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaného na daňovém dokladu (faktuře).

- Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.

- Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.).

- Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo do datové schránky č. h528pgw včetně všech příloh.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

V Praze dne: 10.3.2022

Za Objednatele:								....………………………………...

Příkazce operace

Správce rozpočtu: