CENOVÁ NABÍDKA - vícepráce a méněpráce

Akce : Oprava betonového mostu nad historickým románským mostem

v areálu NKP Vyšehrad

Objednatel : NKP Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, Praha 2

Předkládá : STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o. Vypracovalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pikovická 206/11, 147 00, Praha 4

IČ – 25118056

Cena 		Celková

ČŘ				Zkrácený popis								MJ 	Výměra 		jednotková 	cena

( MJ ) 		( Kč/MJ ) 	( Kč )

1 	Navaření přídavné výztuže 20 mm 									mb 	5,8 		1286,2 		7460,0

2 	Navrtání 64 otvorů do průvlaků pro třmínky, vlepení třmínků na chemickou kotvu - ze dvou částí, 	kpl 	1,0 		29340,0 		29340,0

svaření třmínků 32 ks

3	Náhrada chybějící výztuže ohýbanou sítí KARI 6/100/100 - odpočet 					mb 	-7,6 		822,0 		-6247,2

4 	Odsekání degradovaného betonu kolem obnažené výztuže na stropní desce, okartáčování rzi, 		kpl 	1,0 		32220,0 		32220,0

okartáčování betonových povrchů desek, nátěr výztuže SIKA Monotop 910 - 2 vrstvy, vyrovnání

povrchu desek kolem výztuže SIKA Monotop 2002 nebo 2003

5 	Nátěr povrchu desek SIKA Ferrogard 903 Plus - 1 vrstva 						kpl 	1,0 		13828,0 		13828,0

6 	Doprava 											kpl 	1,0 		2860,0 		2860,0

7 	Celkem bez DPH 											kpl 					79460,8