# D O D A T E K  č. 4

ke smlouvě o dílo č. 16025/SOD ze dne 6.5.2016 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 1b/778, 78401 Litovel

IČ: 00299138

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Rekonstrukce budov č. 776 a 777“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

6. Cena za dílo

Znění bodů 6.1. se mění na:

6.1. Cena základní dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, č.2, č.3	27 677 370,82 Kč

Cena základní dle dodatku č. 4

dohodnuté práce nad rámec  SoD  	+225 792,19 Kč

neprovedené dohodnuté práce dle SoD	-134 614,00 Kč

Cena smluvní maximální bez DPH	27  768 549,01 Kč

Výše DPH (21%)	5 831 395,29 Kč

Cena včetně DPH	33 599 944,30 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Litovli dne	V Novém Jičíně dne

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Potužák - starosta	Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

…………………………………….	……………………………………