[image: image1.png]



Město Dobruška
                                       

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška


Objednávka č. 72
Datum: 10.03.2022                                            
Objednáváme u Vás:
poskytovaní služeb technického dozoru stavebníka ve smyslu odst. 4, § 152, zák. 183/2006 Sb., (stavební zákon) během akce „DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody“ - hydrogeologický průzkumný vrt HD-01 
Předmětem služeb je:
•
Předání staveniště

•
Kontrola provádění prací na staveništi a zjišťování zda jsou dodržovány podmínky rozhodnutí PDMUD 56278/2020, soulad s dokumentací a položkovým rozpočtem

•
Upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování (bez zbytečného odkladu) sjednání nápravy

•
Organizace kontrolních dnů (minimálně 2x za měsíc) a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby

•
Organizace převzetí stavby zpět k užívání

Služby TDS budou vykonávány za 8.300 Kč/měsíc bez DPH. 
(DPH bude připočteno dle platné sazby).

Předpokládaná doba provádění průzkumného vrtu je 12 měsíců (od 01.06.2022 do 31.05.2023). 
Předpokládané celkové náklady jsou 99.600 Kč bez DPH.
Ostatní podmínky:

· Dodavatel souhlasí s uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

· Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství
Termín pro vyřízení: 
· Do doby ukončení realizace hydrogeologického průzkumného vrtu HD-01
	Objednávku vyřizuje:
	Miloš Votroubek. DiS., referent odboru rozvoje města, tel.: 494 629 663, 

mob.: 725 761 403, e-mail: m.votroubek@mestodobruska.cz


Fakturační adresa: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.  
IČ:    00274 879                   Bankovní spojení: pobočka KB Dobruška, č. účtu 1721571/0100
DIČ: CZ00274879
          Tel.: 494 629 580, fax.: 494 629 582




Město Dobruška je plátcem DPH.                        
Razítko a podpis odpovědného pracovníka:


____________________________









       Ing Ivan Ešpandr, vedoucí ORM
Podpis správce rozpočtu:




____________________________









       Ing. Věra Hrnčířová, vedoucí OFŠ
Akceptace objednávky dne:
14.03.2022


____________________________

                Ing. Miroslav Netík

Ing. Miroslav Netík


Tyršova 593/28


PODĚBRADY III 


290 01 PODĚBRADY





IČ: 13287419








