SMLOUVA O DÍLO – 1/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

zakázka: „MŠ Dětská Ostrava-Poruba řešení výdejny 2NP“

Smluvní strany

- Objednatel:

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace

se sídlem Dětská 920/5, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 709 84 646

bankovní spojení: Poštovní spořitelna

č.ú.: 245341612/0300

Zastoupený: Mgr. Petrou Korbelovou, ředitelkou

(„Objednatel“)

- Zhotovitel:

ASTRAFOOD s.r.o.

se sídlem Přívozská 1135/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 056 50 631

DIČ: CZ05650631

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 4424739309/0800

Zastoupený: Tomášem Skácelem, jednatelem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

Preambule

- Objednatel zveřejnil dne 14. 6. 2021 na webových stránkách zřizovatele výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 100 000,- Kč bez DPH („Výzva“). Předmětem Výzvy je zhotovení řešení zakázky „MŠ Dětská Ostrava-Poruba řešení výdejny 2NP“, dle technické zprávy, modelu a slepého rozpočtu v příloze Výzvy, včetně montáže a náhradního plnění.

- Nabídka Zhotovitele splňovala veškeré podmínky Výzvy a při posuzování ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena bez DPH, byla dne 21. 6. 2021 vybrána Objednatelem za nejvhodnější nabídku.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jak je tento pojem definován níže, sjednané touto Smlouvou za podmínek stanovených v této Smlouvě v době a způsobem v ní dohodnuté a předat ho Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo způsobem dohodnutým v této Smlouvě převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu Díla.

  - Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zhotovení řešení zakázky „MŠ Dětská Ostrava-Poruba řešení výdejny 2NP“, dle technické zprávy, modelu a slepého rozpočtu.

- Doba a místo plnění

  - Přepokládané zahájení Díla je dne 1. 8. 2021 a jeho ukončení nejpozději dne 25. 8. 2021.

  - Místem plnění je Mateřská škola, Dětská 920, Ostrava-Poruba 708 00. Výdejna 2NP.

- Předání a převzetí Díla

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, kdy bude Dílo dokončeno a vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 3 pracovní dny předem.

  - O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který potvrdí obě Smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí Smluvní strany uvedou případné vady a nedodělky, přičemž zároveň dohodnou termíny jejich odstranění. V protokolu se uvedou další skutečnosti rozhodné pro vzájemné vztahy Smluvních stran.

  - Případné vady a nedodělky vyskytující se na Díle v okamžiku předání a převzetí budou odstraněny Zhotovitelem opravou, případně dodáním chybějící věci. Nebude-li v protokolu o předání a převzetí dohodnut termín odstranění případných vad a nedodělků, zavazuje se Zhotovitel odstranit takovou vadu či nedodělek nejpozději do 20 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí, přičemž vadu se zavazuje odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vady. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli odstranění vady umožnit, zejména zajistit přístup k dotčené části Díla, případně poskytnout jinou potřebnou součinnost. Pokud Zhotovitel vady či nedodělky v této lhůtě neodstraní a neodstraní je ani v dodatečné náhradní lhůtě, poskytnuté ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn tyto vady či nedodělky nechat odstranit třetí osobou na náklady a nebezpečí Zhotovitele.

- Cena Díla a smluvní pokuta

  - Cena Díla je stanovena dohodou a činí celkem s DPH, včetně náhradního plnění 156.779,7,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých sedmdesát haléřů). Tato cena Díla je pevně stanovenou cenou a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Díla.

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním bude účtována ze strany Objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.

- Fakturace a platební podmínky

  - Podkladem pro zaplacení Díla je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy.

  - Konečná faktura bude předána při dokončení díla Objednateli.

  - Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě Objednatelem peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla Zhotoviteli zálohy.

- Záruční doba, podmínky údržby Díla

  - Záruční doba na Dílo jakožto předmětu Smlouvy činí 24 měsíců na konstrukční prvky jako nerez, 12 měsíců na technologii ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na Díle závažné vady narušující vzhled i technický stav Díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle Zhotoviteli, zavazuje se Zhotovitel vady do 10 pracovních dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady a škody, které vznikly po dobu trvání záruční doby, způsobené mechanickým poškozením cizími předměty, špatnou údržbou a neodbornými provozními zásahy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

- Ostatní ujednání

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této Smlouvy, a to včetně všech případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich využití a zveřejnění bez dalších podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v centrálním registru smluv zveřejní Objednatel, tedy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Příloha obsahující specifikaci dle technické zprávy, modelu a slepého rozpočtu Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

  - Změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět jen na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran, a to formou písemných dodatků k této Smlouvě.

V Ostravě dne ........................

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Za Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace: | Za ASTRAFOOD s.r.o.: |
| ..................................................................... | .................................................................... |
| Jméno: Mgr. Petra Korbelová Funkce: ředitelka | Jméno: Tomáš Skácel Funkce: jednatel |