Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. KT/9086/16

na realizaci stavby

„ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY UL. STUDENTSKÁ, MOSTECKÁ, VALDŠTEJNSKÁ V LITVÍNOVĚ“

_________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel: 	Město Litvínov

Zastoupený:	Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo:	Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ:		002 66 027

DIČ: 	CZ 00266027

Bankovní spojení:  KB, a.s., Litvínov

č. účtu:         	0000921491 / 0100

datová schránka:	8TYBQZK

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel:  	HERKUL a.s.

Sídlo:	čp. 228, 435 21 Obrnice

IČ:	25004638

DIČ:	CZ25004638

Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

č. účtu: 	xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: 	Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxx

Datová schránka:	9u7eeav

Kontaktní tel:	476440718

Kontaktní e-mail:	xxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9086/16 na realizaci stavby „Odvodnění křižovatky ul. Studentská, Mostecká, Valdštejnská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD                                                                                            680 127,69 Kč

Vícepráce – ZL č.1                                                                                                             64 381,05 Kč

Méněpráce – ZL č.2                                                                                                            - 3 302,31 Kč

Cena díla celkem bez DPH                                                                                             741 206,43 Kč

DPH bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ........................	              V Obrnicích dne ....................

Za objednatele :                                                            Za zhotovitele :

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová      					   Ing. Radovan Dušek

starostka města        					předseda představenstva