[image: image1.png]TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz [ |





Doporučeně
KWS CZ s.r.o.

Podzámčí 362

517 73 Opočno

Datum: 16. 3. 2022







JID: TUL1001165982
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 6. 12. 2021

Dne 6.12 2021 s Vaší společností Technická univerzita v Liberci uzavřela kupní smlouvu, na základě které jste se zavázali dodat 1 ks Generátoru vzdušné plazmy VZP 250 v termínu  dle čl. III. Smlouvy, a sice do 60 dní ode dne účinnosti smlouvy, účinnost smlouvy nastala dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném MV ČR tj. 6.12.2021. Od tohoto dne Vám běží lhůta pro dodání předmětu, která uplynula dne 5.2.2022.

Na základě čl. IX. Odstoupení od smlouvy, výpověď, má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud je prodávající v prodlení delším než 21 kalendářních dnů od termínu plnění podle smlouvy, tento termín uplynul dne 26.2.2022.
S ohledem na výše uvedené odstupuje Technická univerzita v Liberci jako kupující v souladu s čl. IX odst. 1 od výše uvedené kupní smlouvy uzavřené dne 6.12.2021. Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

............................................................




doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.




       děkan Fakulty strojní



[image: image2.png]


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 
tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

