# Dodatek č. 1   SMLOUVY O DÍLO

# uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

# občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# na realizaci zakázky:

# SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                      CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX

Raiffeisenbank, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		           SECURITY Technologies, a.s.

Adresa: 		           Brno 615 00, Komprdova 4333/20

IČO:	                                     440 15 542

DIČ:	           CZ 440 15 542

Registrace:              	zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394

Bankovní spojení: 	           Komerční banka, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXX

Zastoupena:		           Radoslav Štrajt, regionální ředitel

v technických záležitostech:     XXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Dodatek č. 1 řeší, na základě požadavku objednatele, rozšíření předmětu díla: doplnění parkovacího systému překládané závory v severní části areálu SÚS o instalaci čtecí kamery a SW, kompatibilního se stávajícím a navrhovaným systémem ovládání a evidence pohybu vozidel v areálu.

  - Podrobný popis a specifikace předmětu Dodatku č. 1 jsou uvedeny v Příloze č. 1.

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín předání a převzetí dokončeného díla se z důvodu rozšíření předmětu díla upravuje z původní lhůty (ukončení plnění): do 120 dnů od zahájení, na termín 15. 04. 2022.

- CENA DÍLA

Cena díla se z důvodu rozšíření předmětu díla navyšuje o 103.033,- Kč bez DPH z 966.786,- Kč na 1.069.819,- Kč bez DPH

  - Celková cena díla dle Dodatku č. 1:    1.069.819,- Kč bez DPH

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 25/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv MV ČR. Dodatek č. 1 Smlouvy bude zveřejněn v Registru smluv MV ČR objednatelem.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. D 25/2021 zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet víceprací

Ve Zlíně,  dne: ………. 		                         V …………,  dne  ………..

Objednatel:	                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radoslav Štrajt, regionální ředitel