DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/14/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

### IČ: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	TEVIS spol. s r.o.

se sídlem:		Žižkova 269/317, 400 04  Trmice

statutární orgán:	Ing. Libor Toman – jednatel, Rudolf Pfleger – jednatel

## IČ:			47286806

## DIČ:			CZ47286806

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Název akce:

„Rekonstrukce objektu observatoře ČHMÚ v Tušimicích“

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách stavebních prací:

- nový vodoměr nebude instalován, nadále se bude používat funkční stávající

- navržená výlevka v umývárně v 1. NP bude nahrazena podlahovou vpustí

- nebudou osazeny jednokřídlé sprchové zástěny

- navržené druhotné použití stávajícího klozetu není z technických důvodů možné, zhotovitel dodá klozet nový

- nové kryty vlaštovčích hnízd nebudou osazeny, nadále se využijí kryty stávající

- nové požární hasicí přístroje nebudou dodány, nadále se využijí přístroje stávající s platnou revizí

- ve 2. NP budou stávající dveřní křídla vyměněna za nová včetně kování a prahů

- během doplňování stávajícího povrchu podlahy dvougaráže v 1. NP byla zjištěna hloubková degradace pojezdové betonové mazaniny s poškozenou hydroizolací; zhotovitel vybourá betonové vrstvy včetně hydroizolace a provede jejich náhradu novými materiály.

- Čl. III. Cena za dílo, odst. 1. se mění takto:

Celková cena bude navýšena o 181 116,60 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH:				 8 018 642,60 Kč

DPH 21%						 1 683 914,90 Kč

Celková cena s DPH:				 9 702 557,50 Kč

III.

    - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:

.................................................					......................................................

za objednatele							za zhotovitele:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ				Ing. Libor Toman, jednatel společnosti