DBPO/0526/22                      Stočes/736 180 897              14. 03. 2022

Objednávka č.  13/2022

V souladu se zápisy z kontrolních dnů stavby „REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA DOMOVA BŘEZINY“ u Vás objednáváme DOPRACOVÁNÍ projektové dokumentace v tomto rozsahu:

- Dokumentace pro provádění stavby „Spojovací chodba“, která bude obsahovat:

- Statické posouzení stávající nosné konstrukce střechy;

- Návrh úprav nosné konstrukce střechy pro vyšší zatížení konstrukce;

- Návrh nové protipožární úpravy konstrukce krovu;

- Rozvody elektro silnoproud – osvětlení chodby;

- Nová keramická podlaha;

- Výkaz výměr a rozpočet.

- Dokumentace slaboproudých rozvodů systémů pacienta – sestra, která bude obsahovat:

- Rozvod SLB a ovládání systému pacienta – sestra pro pavilon E.

- Rozvod SLB a ovládání systému pacienta – sestra pro pavilon F.

- Dokumentace „Recepce“ – vybavení, umístění EPS ústředny, která bude obsahovat.

- Řešení místnosti recepce včetně umístění EPS ústředny.

Vypracovaná dokumentace bude odevzdána v šesti vyhotoveních.

Cena: dle cenové nabídky ze dne 14. 03. 2022

Termín plnění uvedených výkonových fází:

- do 30 dní od vystavení objednávky, základní dokumentace pro koordinaci se stavbou do 14 dní,

- do 30 dní od vystavení objednávky,

- do 30 dní od vystavení objednávky.

S pozdravem

Ing. Pavel Zelek

ředitel DB, p. o.

# Text boxes

DUPLEX s.r.o., architektonický ateliér

28. října 875/275

709 00 Ostrava – Mariánské Hory