**Smlouva o dílo**

**Č.20221101**

**Uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku**

**I.**

**Smluvní strany**

**Zhotovitel : ASCORA ELEKTRO s.r.o.**

Sídlo Mišákova 326/15, 779 00 Olomouc

Vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 13165

IČO 623 61 741

DIČ CZ62361741

Bank. spojení Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu 6236174100 / 5500

Zastoupená ve věcech smluvních : Tomáš Liška, jednatel společnosti

Ve věcech technických : Tomáš Liška

(dále jen „**zhotovitel“**)

**Objednatel :** Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace

Sídlo Stupkova 953/16, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Vedená u Krajského soudu v Ostravě spisová značka Pr 760

IČO 476 57 189

DIČ CZ47657189

Zastoupená ve věcech smluvních : Mgr. Pavel Hofírek

Ve věcech technických : Mgr. Pavel Hofírek

(dále jen **„objednatel“**)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku **tuto smlouvu o Dílo**:

**Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) : práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.

**II.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III. Této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

**III.**

**Specifikace díla**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce datové sítě v objektu školy ZŠ Stupkova“ Stupkova ul., 779 00 Olomouc. Účelem díla je rekonstrukce stávající datové sítě v hlavní budově vč. realizace nových části datové sítě a optického spoje z hlavní serverovny do nového racku v 1NP hlavní budově.

Budou provedeny tyto montážní práce :

* Demontáž stávajících metalických nepotřebných rozvodů, popř. včetně nepotřebných kabelových tras
* Montáž nového datového rozvaděče v tech. místnosti u dílen v 1NP
* Osazení racku požadovanou výstroji
* Zhotovení nových kabelových tras popř. oprava stávajících kabelových tras
* Instalace nového optického kabelu z hlavní serverovny do nového racku
* Instalace přidružených metalických datových rozvodů
* Zakončení optických a metalických kabelů
* Související montážní a stavební práce

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České Republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
2. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět fotodokumentaci všech prováděných prací.
4. Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého mají právo zapisovat vyjmenovaní zástupci zhotovitele a objednavatele, kteří budou uvedeni v záhlaví stavebního deníku.

**IV.**

**Cena díla**

1. Cena za provedení díla je ujednána přílohou – rozpočet . Konečná cena díla bude určena na základě odsouhlasených a skutečně provedených prací. Předběžná cena za provedení Díla na základě obhlídky objektu a prvotního rozpočtu činí celkem 92 882,- Kč (slovy „devadesátdva tisícosmsetosmdesátdva“ korun českých) bez DPH. K ceně bude připočítána DPH ve výši dle příslušných právních předpisů. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.
2. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.
3. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a protokolární předání objednateli. Splatnost daňového dokladu – faktury je 21 dní.
4. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

**V.**

**Doba provedení Díla, místo provádění a předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 21. 3. 2022 do 23. 3. 2022.
2. Dílo bude zhotovitelem prováděno v areálu ZŠ Stupkova v Olomouci. Místem převzetí Díla objednavatelem je ZŠ Stupkova, Stupkova ul, 779 00 Olomouc.
3. Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednavatele k jeho převzetí a to tak, aby k převzetí mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle č. V. odst. 1 této smlouvy. Objednavatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednavatele k převzetí Díla, avšak objednavatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předaném dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

**VI.**

**Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednavatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednavatelem povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

**VII.**

**Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva**

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme a v okamžiku jeho zaplacení ceny dle čl. IV. odst. 1-4 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednavatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednavatele v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. IV. odst 1-4 této smlouvy.

**VIII.**

**Záruka na jakost**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti)
2. Záruční lhůta na celé dílo činí 36 měsíců, výjimku tvoří materiály běžné spotřeby, jako elektrické zdroje, elektronické přístroje činí 24 měsíců od dne protokolárního předání a vystavení záručního listu.
3. Záruční lhůta na optické kabely činí 10 let od protokolárního předání a vystavení záručního listu.
4. Podmínky záručního servisu se uplatňuje písemně nebo emailem na níže uvedených kontaktech.
5. Záruční servis se uplatňuje v sídle společnosti ASCORA ELEKTRO s.r.o., Mišákova 326/15, 779 00 Olomouc, email : tomas.liska@ascora.cz
6. Opravy a výměny vadných dílu jsou prováděny zdarma
7. Nástup technika na opravu je do 7 dnů od nahlášení poruchy nebo dle domluvy smluvních stran.
8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, působením nežádoucích vnějších vlivů, při násilném vniknutí do objektu.

**IX.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení od stanoveného termínu dokončení díla.
2. V případě prodlení objednavatele se zaplacením ceny de objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý den prodlení od stanoveného termínu splatnosti vystavených faktur.

**X.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech :
3. Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než dva týdny.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech :
5. Objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než jeden týden.
6. Ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení.
7. Objednavatel bude více jak 14 dní v prodlení s placením ceny Díla nebo jeho části.
8. Objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 7 dní.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne 20. 3. 2022

……………………………………………………………. ………………………………………………………………………

Mgr. Pavel Hofírek Tomáš Liška

Za objednavatele Za zhotovitele