Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy: 21/9615/136

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: KAITRADE spol. s r.o.

Se sídlem v: U Elektry 830/2b, Hloubětín, Praha 9, 198 00

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 10673

IČ: 45801096

DIČ: CZ45801096

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Účet číslo: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupena: Jaroslav Hlaváček

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „prodávající“)

I.

Úvodní ujednání

Smluvní strany mezi sebou v rámci projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, a v rámci veřejné zakázky 136_Lo_ERDF 1_Universal wear tester_přístroj pro zkoušky opotřebení a oděru_ FT 030 uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě Universal wear tester_přístroj pro zkoušky opotřebení a oděru - 1 ks. Kupní smlouva byla uzavřena dne 19. 1. 2022, účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv dne 19. 1. 2022.

Ve smlouvě byl sjednán termín plnění v čl. III. Termín plnění, kdy se prodávající zavázal dodat předmět včetně montáže, instalace, umístění a zaškolení obsluhy do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Vzhledem k problémům s materiály a s tím spojenou opožděnou výrobou a vzhledem k problémům se zajištěním dopravy v kontejneru za situace, kdy je většina přístrojů dodávána přes moře a železniční doprava přes Rusko je riziková, přičemž tyto komplikace vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

II.

Předmět dodatku

Čl. III. Termín plnění kupní smlouvy se mění následovně:

Prodávající se zavazuje dodat předmět nejpozději do 10. 7. 2022 vč. montáže, instalace, umístění, zaškolení obsluhy.

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. Jaroslav Hlaváček V Praze dne 21. 3. 2022 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne 18. 3. 2022 |
| --- | --- |