DODATEK číslo 2. smlouvy o dílo č.  SML/0098/2021/MH

uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:

„Muzeum harmonik Litovel – stavební úpravy části objektu“

Smluvní strany:

- Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

Remont Quality s.r.o.

se sídlem:	Svatoplukova 46, 784 01 Červenka

IČ:	09873813

Zastoupené:	Filip Růžička, jednatel

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5528873339/0800

Tel. / fax spojení:	604 257 915

e-mail: 	sdk-remont@seznam.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:

1.	článek III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ dílo se mění následovně:

    - řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) – 30.11.2021

2. 	Ostatní

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0098/2021/MH ze dne 23.04.2021 nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek byl odsouhlasen na jednání Rady města, konaném dne 14.10.2021

Objednatel: 						      Zhotovitel:

V Litovli dne:	                                  		                  V Července dne:

_____________________________	_____________________________

Město Litovel	Remont Quality s.r.o.

Viktor Kohout,	 Filip Růžička

starosta města	jednatel