Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele SML/0246/2021/VNI

ze dne 10.11.2021 na realizaci stavby:

„Rekonstrukce střechy skladu“

##### ČL. I. Smluvní strany

Město Litovel

se sídlem: 			nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 				00299138

DIČ: 				CZ00299138

Zastoupené: 				Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 		585 153 135 / 585 342 198

e-mail: 			sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: objednatel

a

Tegart s.r.o.

se sídlem:			Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno-Lesná

pobočka/doručovací adresa:	Kollárova 808/5, 784 01 Litovel

IČ:				05184088

DIČ: 				CZ05184088

Bankovní spojení: 		Martinem Krylem, jednatelem

Tel. / fax spojení:		608 813 540

e-mail: 			kryl@tegart.cz

dále jen: zhotovitel

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění výše uvedená Smlouva o dílo takto:

Čl. II.  Předmět dodatku

# V čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění druhá věta – „Jako termín  dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději: 28.02.2022“, která po provedené změně zní:

## Jako termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději: 21. 3. 2022.

##### Čl. III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Litovel na jejím 71. zasedání dne  10. března 2022

usnesením č. ………………… .

V Litovli dne:							V Litovli dne:

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………......…...					…………………………..

Viktor Kohout	Martin Kryl

starosta	jednatel