SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29ZA-002952 číslo smlouvy zhotovitele: 552/2022

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel”) a název:

se sídlem:

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”) Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx řízením Správy dálnic

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

46995803, CZ46995803

KB, a.s., č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí telxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná P+L, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 5 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku  na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 6 261 667,30 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) |  |
| D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná P+L | 6 261 667,30 | 1 314 950,13 | 7 576 617,43 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná P+L, číslo veřejné zakázky 29ZA-002952.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výbělll dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací — výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy a

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2,3.1 .)

Kupní smlouva — odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném fonnátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

- přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prosüedí,

- pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

- v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále

- v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elekfronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu l).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K Ní sn,ffUVNí STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH

DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNÉNÍPOZDĚJSÍCHPŘEDPISŮ

Digitálně podepsal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DN: C=CZ,

o=SlMOST, s.r.o., ou=l, cn=lng. Zdenek Zdenek Machaň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

given Name=Zdenek,

V title=jednatelserialNumberxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2022.03.14

+01 'OO'

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s umávaným elekb•onickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (ü. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash D i kófrHWěň90mocĺ algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

# Datum: 17.03.2022 8:1 1 	+01 .•OO

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

č.j.: 29ZA-02952	Vyřizuje: Makovičková, Zuzana

# OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná P+L, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P21V00208316 (dále jen „Zakázka”), Vám v souladu s 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ”), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel”):

SIMOST s ro se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00, Brno - Dolní Heršpice

IČO: 46995803

Odůvodněn í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla Zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s 122 zzvz.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE AKONA

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: Ing. Jiří Hvězda

Datum: 07.03.2022 	+01

PŘÍLOHA

Název stavby: D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná P+L

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na 546/56, 140 OO Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | SIMOST, s.r.o. Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 4 měsíce |
| Doba pro uvedení do provozu |  | Nepoužije se |
| Sekce |  | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výlaesy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Bc. Miroslav Veselý, vedoucí ssÚD 7 |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Petr Válek |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Odstranění vad |  | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v plamosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 1 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Nepoužije se |
|  |  | Nepoužije se |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Podčlánku Smluvních podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.I . 440,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

| Změnový list |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ř&zev a evidenční číslo Stavby: ř&zev stavebnho objektu/provozniho souboru |  |  | číslo SO/PS / / číslo Zn•Eny SO/PS: |  |  | číslo ZBV: |
| Strany sniouvy o dlo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte (dále jen Srdouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sdlemt•.la Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 Zhotovitel: [doplňte] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paré č. PřüenĽe Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD 2 Zhotovitel 3 Rojektant 4 Supervize [doplňte dle potřeby] |  |  |
| Iniciátor znEny: [doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel] R)Pis Zrrény: |  |  |  |  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Znén záporných | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  | Cena navrhovaných ZrrEn záporných a ZITEn kladných celkem |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jrréno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Supervize jfféno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Zástupce objednatele jrréno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny , jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny , dokladovány a oceněny v Znény, jejíž součástí je i tento Zrrénový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Striouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Snérnice GŘč. 18/2017) |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel jrréno datum podpis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |

Soupis objektů s DPH

Stavba:21002 STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE - OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA P

Varianta:ZŔ - Základní rešeni

| Obëkt |  | Odbytová cena: OC+DPH: Po is | - 724 856,00 - 297 075,76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | VEDLEJSI A OSTATNI N OPRAVA MOBILIARE | KLADY | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx00 | OC+DPH 163 350 ao |

xxxxxxxxx	3 133 725,76

Digité Ině podepsal xxxxxx

xxxxxxx

2.5.4.97=NTRCZ-4699S803,

| xxxxxxx | a=SlMOST, s.r.o., ou=l, cn=lng. Zdenek xxxxxx sn—xxxxxx giuenName=xxxxxx. |
| --- | --- |
| xxxxxxxx | seĺalNumber-P282861, title=Jednatel Datum: |

+01 'OO'

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenëni nabídky

Stavba 21002 STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE . OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA P

a název SO so oo VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY čisto a název rozpočtu: oo VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

| por. | Kód otožk | Varianta otožk | Název oložk 4 | • ednotka | Počet •ednatek | ednotková | CENA | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Všeobecné konstrukce a ráce

| 1 | 02720 |  | POMOC PR CEZ Z NEBO ZAJI T REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO | KPL | 1.000 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 02911.R |  |  | OSTATN po DAVKY - GEODETICK ZAM EN | KPL | 1 oco | xxxxxxx | xxxxxx |
| 3 02944 |  |  | OSTAT PO DAV\Q'. DOKUMENTACE SKUTE PROVEDEN V FORM |  | 1 000 | xxxxxx | xxxxxx |
| 4 02991 |  |  | OSTATN POZADAVKY -INFORMACN TABULE | KUS | 1,000 | xxxxxx | xxxxxx |

Všeobecné konstrukce a práce	xxxxxxxx

Cel ke m	135 ooo,oo

Aspe

Piüoha k formuläii pro ocenæni nabidky

Stavba	21002	STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE • OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA P éislo a rtézev SO	so 01	OPRAVA MOBIL'ARE

| öislo a nåzev rozpoötu: 01 Per. Kéd |  |  | varianta | OPRAVA MOBIUARE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 0102k |  | 0102k |  |  | Nézev oloäk 4 | ednotka | Poeet ednotek | •ednotkové | CENA | celkem |
|  |  |  |  | VSeobecné konstrukce a | rice |  |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | 014102 |  |  | POPLATKY ZA SK DKU VYBOURANÉ HMOTY |  |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxx |  | xxxxxx |

die p010ikY 11315: 5,60m3• 	{A] die 	11332: 112,6Cm3• 1,9CUm3 -213,940 (B] dte 	11334: 	2,3Ct1m3 	[C] die poloiky 11351: 344.60m' O,04t/rn 	[D] die 	11352: ao,OOm• O,205t/rn -16,400 {E] Celkem: A+3+C+O+E=373ß14 [F]

Weobecné kanstrukce a pråce	130 764,90

Zemni rice

UPRAVA STROMU D DO 0.5M EZEM

| g 11315 |  | 20k3+20kS+2Skg-65 000 A ODSTRAN N KRYTU ZPEVN NYCH PLOCHZ BETONU | KUS | 65. oco 5.600 | aso co 2 000.00 | 55 250 00 11 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 11332 |  | 56 OOm2*0 A ODSTRAN N PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELEN |  | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx |

,400 [A] beton:

| 5 11334 |  |  | Celkem: A+B=1 12 600 ODSTRANEN | PODKLADU | ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 11351 |  |  | asfakovå cesta: A OOSTRAN N HONO CH OBRUBNIKU |  |  |  |  | xxxxxx | xxxxxxx00 go 00 | xxxxx |
|  |  |  | 600 A ODSTRANEN CHODN KOVYCH A SILNI NCH OBRUBN KU BETONOVYCH |  |  |  |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx xxxx |
| 8 | 11372E |  | ména 25%: A FR ZOVAN ZPEVN NYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV APLO ROZPADU OO 500M2 POVINNY ODKUP ZHOTOVITELEM asfaltovå cesta: 507 CCm2•0 05=25 350 A |  |  |  |  | xxxxxxx | xxxxxx oo | xxxxxx |
| 9 113764 |  |  | FR OVAN DR KY PRU Ezu OO 400MM2 V ASFALTOV vozovce odél obrubnikü: A |  |  |  |  | xxxx | go OO | xxxxx00 oo |
| 10 13110 |  |  | UPRAVA PLAN SEZHUTN V HORNIN T . I |  |  |  |  | xxxxxx | xxxxxo | xxxxxxx |
|  |  |  | betonovå diaäba: |  |  | [A] |  |  |  |  |

asf. baton:

Celkem: 	C

| 11 18241 |  | ZALOZENI TR VNIKU RUCN M VYSEVEM |  | xxxxx | xxxxx0 | xxxxxx oo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

doseti 20% plochy: 	[Al

OSETROV N	VN KU

| 12 18247 13 |  | vyhrabáni trávniku: 573,oouA] dle položky 18241, předpoklad 4x: celkem: 400 C ZALO EN ZAHONU PRO VYSADBU | 858,400 EB] | M2 | xxxxx | xxxxx | xxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18311 14 18331 |  | stromy: [A] traviny: ,aao [B] Celkem: SADOVNICK N PUDY |  | M2 | xxxxxx | xxxx | xxxxx |

OBD

M2	59 ooc	4 720 oo stromy: 8ks*1 [A] traviny: 102k$O,50m2/ks-51 ,OCO [B]

| 15 183511 |  | Celkem: A+B-5g.ooo C CHEMICK ODPLEVELEN |  | CELOPLO N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 18471 |  |  | dle otožk 18241 'klad 1,5x: 714 60m2*1 OSET EN D EVINVE SKUPIN CH |  |  |  | 071 goo A |  |  |  | xxxxxx | 45,00 | xxxxxx xxxxxxx |
| 17 18472 |  | travin : COO A OSET ENI DREVIN SOLITERN CH |  |  |  |  |  |  |  | Kus |  |  | co |
| 18 13481 |  |  | strom : 448stromů=32 OOC A OCHRANA STROMU BEDN N M |  |  |  |  |  |  | M2 | xxxx xxxxx | xxxxxx | 25 xxxx co |
|  |  | Celkem: A+3=350 000 C |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |
| 19 | 184A1 |  | VYSAZOVAN KE U S BALEM VCETN VYKOPU JAMKY OKRASNÁ TRAVINA - PROSO PRUTNATÉ 102ks=102 000 |  |  |  |  |  | KUS |  | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx oo |
| 20 | ła4B15 |  | VYSAZOV N STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZ výš MIN 2,4M PLATANUS ACER]FOLIA 8ks=8 000 A |  |  |  |  |  | KUS |  |  | xxxxxx oo | xxxx co |
| 21 18600 |  |  | ZAL V N VODOU |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxx |  | 4 oo |

okrasná tráva: 	[A] stromy: cekem:

Zemní práce	792 070, 10

5	Komunikace

celkem: 	C

| 23 56430 |  | VOZOVKOV VRSTVY ZEST RKU VYPLN CEM MALTOU asf. beton: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 572123 |  | INFILTRACN POST 'KZ EMULZE OO asf, beton: 179 OOm2=179.OOO A |  | xxxxco | xxxx00 | xxxx oo |
| 25 572213 |  | SPOJOVAC po 1K Z EMULZE DO 0 5KG/M2 asf, beton: 179 A |  | xxxx | xxxx | xxx oo |
| 26 574A31 |  | ASFALTOW BETON PRO OBRUSN VRSTVY ACO e TL 4CMM |  | xxxx000 | xxxx oo | xxxx.CO |

asf. beton: 	[A]

27 574C55	ASFALTOVY BETON FRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL, SOMM	xxxxx0 oo

| 28 582621 |  | asf. beton: 179 OOm2=179 OCO A KRYTY Z BETON DLA DIC SEZ MKEM EDYCH TL 6CMM DOLO E Z MC | M2 | xxxxx xxxx | 620. co xxxx | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

betonová dlažba: 	(A]

5	Komunikace	xxxxx,00

9	Ostatní konstrukce a ráce

29 917212	HONOV OBRUBY Z BETONO CH OBRUBN KU R

| eo 917224 |  |  | s eOMM 351,20m-351 200 A SILNICN A CHODN KOV OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBN KUS 150MM |  | xxxxx xxxx | xxxxo xxxxxo | xxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 931324 |  | T | 'měna 25%: A SN N DILATA SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR OO 400MM2 odél obrubnlkä: 80 00m=80 000 A |  | xxxxx | xxxxx | xxxxxx |
| 32 | 93711.R1 |  | MOBIĽ - DREVEN LAVI KY DEMONTÁŽ STAVAJíct LAVIČKY vč ZÁKLADOVÝCH KCí PŘEDÁNI MOBILIÁŘE INVESTOROVI | KUS | xxxx | xxxxoo | xxxx oo |

do kříže: 	[A]

'avičky samostatné: 6ksz6,000 [B]

Celkem: 	C

| 33 | 93711.R2 |  | MOBILI „ DREVEN LAVtCKY PARKOVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM DŘEVA | KOVOVÁ KCE, SEDAK Z TROPICKÉHO | KUS | 29 | xxxx | xxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

samostatná lavička; 13ks=13, 000 [A] ve dvojici: celkem: 	C

| 34 | 93712.R |  | MOBILI - D EV N STOLY STŮL NA KULATÉ NOZE 1800MM KOVOVÁ KCE. DESKA Z TROPICKÉHO DŘEVA 8ks=8 000 A | KUS | xxxx | 18 | xxxxx oo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | S375e.R |  | MOBIĽ R. KOVOV KOSE NA ODPADKY OVÁLNÝ OCELOVÝ OPLÁŠTĚNi LAMELAMI Z TROPICKÉHO DŘEVA, OBSAH 12CL 8ks=8 OOC A | KUS | xxxx | 36 | xxxx |
| as | 93799.R |  | MOBIĽ - PiTKA DEMONTÁŽ PÍTEK Vö ZASLEPENÍ WVODU VODY PŘEDANÍ MOBILIÁŘE INVESTOROVI | KUS | xxxxx | xxxxx ao |  |

2ks=ZOCO [A]

9	Ostatní konstrukce a práce	xxxxxx00

Ce l kem	xxxxxxxxoo

Soupis objektü s DPH

Stavba:21001 - STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE - OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA L

Varianta:Zk Zåkladni

Odbytovå cena:	3 536 811,30

OC+DPH:	4 279 541,68

Obékt	is

| 00 01 | PO VEOLEJS A OSTATN NAKLADY OPRAVA MOBILIARE | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |

xxxxxxxxxxx	xxxxxx

Digitålnä podepsal Ing.

xxxxxxx

2.5.4.97=NTRCZ46995803,

| xxxxxxxx | 0=SlMOST, s.r.o., ou=l, xxxxxxxx |
| --- | --- |
| xxxxxxh | serialNumber-P282861, title=jednatel Datum: 2021.12.22 6 +01100' |

Aspe

Piiloha k formuläii pro ocenini nabidky

Stavta 21001 STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE • OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA L efsto a näzev SO so oo VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY éisto a nézev rozpoötu: 00 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

Par.	Ktd	Varianta

|  |  | oloik | otoik | Nåzev 0102 4 | •ednotka | Pceet ednotek | •ednotkovå | CENA | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

weobecné konstrukcea råce

| 1 | 02720 |  | POMOC PRACEZ Z NEBO ZAJI REGULACI A OCHRANU DOPRAW DIO | KPL | xxxx | xxxo 00 | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 C2S11.R |  |  | OSTATN POZADAVKY GEODETICK ZAM EN | KPL | 1 000 | xxxx ao | xxxxx 00 |
| 8 02944 |  |  | OSTAT PO ADAVKY - OOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN V DIGIT FORM |  | 1 000 | xxxxx oo | xxxxxx |

1=1.000 A

4 02991	OSTATN PO DAVKY - INFORMA N TABULE	KUS	1,000

VSeobeené konstrukce a pråce	xxxxx

Ce l ke m	xxxxxxxxx

Příloha k formuláři pro nabídky

Stavba 21001 STAVEBNI PRACE NA ODPOCIVCE • OPRAVA CHODNIKU NA ODPOCIVCE LADNA L číslo a název SO so 01 OPRAVA MOBIĽARE

| číslo a název rozpočtu: Kéd |  |  | 01 | Varianta | OPRAVA MOBIĽARE |  |  | Počet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. Ol. |  | oložk |  | oložk |  | Název otož 4 | ednotka | ednotek | •ednotková | CENA | celkem |
|  |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a ráce |  |  |  |  |  |  |

xx 17,70m3' 	[B] dle položky 11332: 	ltgouma-278,350 [C] dle položky 11334: 41,70m3• 	[D] dle položky 11351: 430,00m• 	[E] dle položky 11352: 	[F] celkem: 	[G]

Všeobecné konstrukce a práce	160 802,25

Zemni ráce

2 11241	UPRAVA STROMU DDO OSM EZEMV TV	KUS	xxxxxoo	xxxxxx	xxxx

| 3 11315 |  | ODSTRAN N KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU |  |  |  | 2 000 oo | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 11318 |  | beton: 20 ODSTRAN N KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z OLAZDIC betonová dlažba: A |  |  | xxxxxx | 950 oo | xxxxxx |
| 5 11332 |  | 295 ODSTRAN N PODKLADU ZPEVN NYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELEN | HO |  | xxxxxxxx | 500 oo | xxxxx |

asfaltová cesta: 	[A] betonová dlažba: 	[B] beton:

celkem: A+B+C=146 500 D

| 6 |  |  | asfaltová cesta: 417 OCm2fO.10=41 700 A ODSTRANEN Z HONOVYCH OBRUBN KU |  | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 11352 |  |  | ODSTRAN N CHODN KOVYCHA SILNICN CH OBRUBN KU BETONOVYCH 'měna 25%: A | xxxxxx |  | 100 oo | xxxxx |
| g | 11372E |  | FR ZOV N ZFEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAVA PLOS ROZPADU DO 500M2 POV(NNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM cesta: 417 850 A |  | xxxx | xxxx co | xxxxxx |
| 10 113764 |  |  | FR ZOV N DR KY PRU EZU DO 400MM2 V ASFALTOV VOZOVCE cdél obrubniků: 110.COm=110.OCO A |  | xxxxx | go CO | xxxx.00 |
|  |  |  | PRAVA P N SE ZHUTNEN MV HORNIN T . I |  | xxxx | xxx | xxxxxxx |

11334	ODSTRAN N PODKLADU ZPEVN NYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	xxxxxx	es

betoncvå diaiba: 	[A] ast beton:

| 12 13241 | Celkem: A+B2830.OOO VN |  | C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 18247 |  | KU RU NMVYSEVEM ZALO EN TR doseti 20% loch : O ETROVAN TRAVN'KU |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx |

vyhrabénT tråvniku; 	494,000 [Al dee 	18241, predpoklad 4x: 795,200

| 14 18311 | Celkem: A+B=6 289 200 C ZALO EN HONU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRO VVSADBU stromy: 9ks•1 (Al |  | xxxxxx | xxxxx |

traviny: 	[B] Calkem: 	C

| 15 18331 |  | SAOOVNfCK oao stromy: | N PUDY [A] |  | xxxxx | xxxx | xxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

traviny: 	[3]

| 16 183511 | Celkem: 500 C CHEMtCK |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 1e461 |  | ODPLEVELENI CELOPLOSN die eloäk 18241, red Oklad 1 5x: MULCOVAN |  | 048,200 |  |  | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx |

détské 	161 	000 [A]

|  |  | Celkem: A+B-140,OOO C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 184A1 |  | VYSAZOV N U LISTNATYCH S a,ALEM VCETNE VYKOPU JAMKY OKRASNÅ TRAVINA - PROSO PRUTNATÉ 164ks=164 |  |  | KUS | 164 000 | xxxxxxxo | xxxxx |
| 22 | 184815 |  | COO A VYSAZOVAN STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE OO 16CM, POOCHOZ WS MIN 2.4M PLATANUS ACERIFOLIA |  |  | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 23 |  | ZAL V NI VOOOU 0krasnä träva: [A) |  |  |  |  | xxxxx5 | xxxxx | xxxxxxxx |

stromy: 	[B] Celkem: A+3-6,325 [C]

Zemni pråce	1 033 662,05

153 187 so

betonovå d'aiba: 465, oomæo, 	[A] asf. beton: 395, celkem: 	C

| 25 | 56430 |  | VOZOVOV VRSTVY ZE T RKU VYPLN CEM MALTOU STÉRK tÅSTEtNÉ PROLITf CEMENTOVOU MALTOU asf. beton: 395 A |  | M3 | xxxxx50 | xxxxxxx | xxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 572123 |  |  | INFILTRA N POST 1K Z EMULZE OO 1,OKG/M2 asf. beton: 395 oom2Z395 000 A |  |  | xxxxx |  | xxxxxxxx |
| 27 572213 |  |  | SPOJOVAC POSTRIKZ EMULZE DO O,5KG/M2 asf. betcn: COO A |  |  | xxxxx | xxxxxxx0 | xxxxxxxx00 |
| 28 574A31 |  |  | ASFALTOVY BETON PRO OBRUSN VRSTVY ACO a TL. 40MM |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| 29 574C55 |  |  | asf. beton: 395 oom2=395 000 ASFALTOVY BETON PRO LO | N VRSTVY ACL 16 TL. 60MM |  | xxxxxx | xxxxxxxxxx0 | xxxxxxxx |
| 30 582621 |  |  | asf. beton; 395 A KRYTY Z ETON OLA DIC SEZ MKEM EOYCHTL DO LO |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxo | xxxxxxxx.00 |

betoncvé d'aiba: 	[A]

5	Komunikace	xxxxxxxxxxxxxxx0

9	Ostatni konstrukcea rice

31 917212	HONOV

| 32 |  | OBRUBYZ BETONOVYCH OBRUBN KU 80MM 542 gom-542 goo A SILNICN A CHODN KOV OBRUBY Z |  |  |  | xxxxxx | xxxxxxxxoo | xxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 917224 33 931324 |  | BETONOVYCH OBRUBN 150MM 25%: 440.30m*O.2S.0 075=110 OCO A T N DILATA ASF LIVKOU |  |  |  | xxxxxxxx | xxxxxxxoo | xxxxxxx |
|  |  | SPAR SN odél obrubnikü: 000 A | MODIFIKPRU DO 4COMM2 |  |  | xxxxxo | xxxxxxx | xxxxxxxxx |

x 	[B]

|  |  | Celkem: A+B=31.OOO C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 93711.R2 |  | MOBILIA • DREV N LAVICKY DEMONTÅ2 STÅVAJICI LAVItKY ve ZÅKLADOVVCH KCf PRO ZPäNÉ OSAZENi laviök u stolkü: |  | KUS | 2,0xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.00 |
| 33 | 93711.R3 |  | A MOBILI -D EV N LAVICKY MONTÅZ STÅVAJiCi LAVIÖKY ve ZÅKLAOOVYCH KCi A OBNOVY POVRCHU A |  | Kus | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx |
| 37 | 93711.R4 |  | ke stolüm: MOBIL' -D EVEN LAVICKY PARKOVÅ LAVIöKA S opÉRADLEM 1800MM, KOVOVÅ SEDÅK Z TROPICKÉHO DkEVA |  | KUS | xxxxxx0 | xxxxxx00 | xxxxxxxx.00 |

samostatnå laviöka: 	[A] ve dvCJiCi:

|  |  |  | celkem: COO C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 93712.R1 |  |  | OEMONTÅ2 STÅVAJ*CEHO STOLU ve ZÅKLADOVVCH KCi PRO ZPÉTNÉ OSAZENi |  |  | KUS |  | 1 coo |  |  |  | xxxxxxxx |  |
| 39 | 93712.R2 |  |  | MOBIĽ -DREV N STOLY MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STOLU VČ ZÁKLADOVÝCH KC' A OBNOVY POVRCHU 1ks=1.OOO A |  | Kus |  | 1.000 |  | xxxxxxx,00 |  | xxxxxo |  |
| 40 | 93712.R3 |  |  | MOBILIA -D EVEN STOLY STŮL NA KULATÉ NOZE 18CCMM, KOVOVA KCE. DESKA Z TROFICKÉHO DŘEVA |  | KUS |  | 8,000 |  | xxxxxxxx.00 |  | xxxxxxxxxx |  |

8ks=8 OCO A

| 41 | 93753.R1 |  | MOBILI R. KOVOV KOSE NA ODPADKY DEMONTÁŽ STÁVAJtCíHO ODPADKOVÉHO KOSE vč ZÁKLADOVÝCH KC' PRO zpËTNá OSAZENI -lks=1 000 | KUS | 1 ooc | xxxxxxxxxx | xxxxxxox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 93753.R2 |  | A MOBIĽ • KOVOV KO E NA ODPADKY MONTÁŽ STÁVAJÍCIHO ODPADKOVÉHO KOŠE VČ ZÁKLADOVÝCH KC' lks=l COO A | KUS |  | xxxxx | xxxxx oo |
| 43 | 93753,R3 |  | MOBIĽ - KOVOV KOSE NA ODPADKY OVÁLNÝ OCELOVÝ OPLÁŠTĚNÍ LAMELAMI Z TROPICKÉHO DŘEVA. OBSAH 120L | KUS | 8 coo | xxxxx | xxxxxxxx00 oo |

8ks=8 OCO A

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 811,30

verze 2.0	08/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Část III — Další požadavky zadavatele

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEIVDÚCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

| Název kapitoly |  | Schváleno | Účinnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitola I - Všeobecně |  | č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017 | 1. 2. 2017 |
| Kapitola 2 - Příprava staveniště |  | č.j. 320/2016120„N/1 ze dne 20. 12. 2016 | 1.1.2017 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě |  | č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1 |  | č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016 | 1. 4. 2017 |
| Kapitola 4 - Zemní práce |  | č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017 | 7. 8. 2017 |
| Kapitola 5 - Podkladní vrstvy |  | č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 6 - Cementobetonový kryt |  | č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. 1. 2015 | 1. 2. 2015 |
| Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy |  | č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 8 - Litý asfalt |  | č.j. 318/08-910-IPWI ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců |  | č.j. 692/10-910-IPWI ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola IO - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy |  | č.j. 692/10-910-IPWI ze dne 13. 8. 2010 | 1. 9. 2010 |
| Kapitola 1 1 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu |  | č.j. 205/10-910-IPWI ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, Změna č. 1 |  | č.j. 88/2018-120-TN/I ze dne 16.3.2018 | 1.4.2018 |
| Kapitola 12 - Trvalé oplocení |  | č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008 | 1. 4. 2008 |
| Kapitola 13 - Vegetační úpravy |  | č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3. 8. 2006 | 1. 9. 2006 |
| Kapitola 14 - Dopravní značl$•' a dopravní zařízení |  | č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 | 1. 4. 2015 |
| Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací |  | č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny |  | č. j. 24/2020-120-TN/I | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty |  | č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016 | 15. 1. 2016 |
| Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce |  | č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015 | 23. 4. 2015 |
| Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí |  | č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018 | 10. 9. 2018 |
| Kapitola 20 | - Pylony a mostní závěsy | č.j. 318/08-910-IPWI ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |
| Kapitola 21 | - Izolace proti vodě | č.j. 205/10-910-1PW1 ze dne 8. 3. 2010 | 1. 4. 2010 |
| Kapitola 21 | - Izolace proti vodě, dodatek č.l | č. j. 25/2020-120-N/I, ze dne 22. 4. 2020 | 1. 5. 2020 |
| Kapitola 22 - Mostní ložiska |  | č.j. 124/2018-120-TN/I ze dne 18. 5. 2018 | 1. 6. 2018 |
| Kapitola 23 - Mostní závěry |  | č.j. 653/ 07/910-IPWI ze dne 6. 8. 2007 | 1. 9. 2007 |
| Kapitola 24 - Tunely |  | č.j. 341/07-910-1PK/1 ze dne 20. 4.2007 | 1. 5. 2007 |
| Kapitola 25 - Protihlukové clony |  | č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009 | 1. 4. 2009 |
| Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek |  | č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015 | 15. 2. 2015 |
| Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy |  | č.j. 291/2016-120-TN/9 ze dne 7. 12. 2016 | 10. 12. 2016 |
| Kapitola 29 - Zvláštní zakládání |  | č.j. 1126/10-910-IPWI ze dne 16. 12. 2010 | 1. 1. 2011 |
| Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce |  | č.j. 47/2020-120-TN/I ze dne 10. 7. 2020 | 1. 8. 2020 |
| Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí |  | č.j. 318/08-910-IPWI ze dne 8. 4. 2008 | 1. 5. 2008 |

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D2 Stavební práce na odpočívce — oprava chodníků a mobiliáře na odpočívce Ladná

- Úvod

Pro celý dokument včemě jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozurní se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

- Seznam příloh ZTKP

Nepoužito 3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito

ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů, které bude v rámci realizace stavby používat:  malý finišer;  vibrační válec;  vibrační deska;  silniční fréza na odstranění AB povrchu Práce budou zahájeny po konci technologické přestávky (ZÚ 1.11.- 1

Doba pro dokončení: do 4 měsíců od předání staveniště.

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

## Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390 příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Správce”) a

se sídlem Co: DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel” nebo „Prvotní Zpracovatel”)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany”)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ö. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP” se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou” se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce” se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů” se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů” se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. „Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze ö. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami” se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami” se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato zemë předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním” se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami, zpracování osobních údajů” se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování”, „správce”, „zpracovatel”, „subjekt údajů”, „osobní údaje”, „zvláštní kategorie osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## 2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení poffebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

23 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem:  e-mail: tel:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

## 3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### 4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2	Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;

podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

5.1 .1	pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1 .2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

5.1 .3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

5.1 .4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

### 6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2	Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1	poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelú i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## 7 Plnění práv subjektů údajů

- 1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

  - Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.

  - Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

  - Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

    - poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

    - poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

    - implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## 8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podte Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:

8.1 .1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1 .2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1 .3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

### 9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajŮ, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

### 10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím

Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## 11 Právo na audit

11 .1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

1 1.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

### 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

### 13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce”)	(„Zpracovatel”)

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

## 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

Zpracování

a Automatizované zpracování

Cl Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

## 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

Cl Osobní údaje (viz výše odst. 1) a Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

## 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### l . Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.

- Role a odpovědnosti:

role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

- Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady ”need-to-know."

- Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

- Řízení změn: Zpracovatel zajištuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.

- Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

- Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

### 2. Technická bezpečnostní opatření

#### 2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

- Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

- Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu ”need-to-know”, aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

- Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

- Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

#### 2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- Bezpečnost serveru / databáze

  - Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.

  - Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

- Zabezpečení pracovní stanice

Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

  - Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

  - Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.

  - Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### 2.4. Zabezpečení sítě I komunikace

- Kdykoli je přístup prováděn pres internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.

- Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### 2.5. Zálohování

- Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.

- Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.

- Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### 2.6. Mobilní I přenosná zařízení

- Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

- Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### 2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### 2.8. Vymazání I odstranění údajů

- Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

- Je prováděna skadace papírových dokumentů a přenosných médii sloužících k ukládání osobních údajů.

#### 2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

## PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. |  | Schválený podzpracovatel |  |  |  |  |  |  |  | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |