##### Dodatek č. 1

##### ke Smlouvě o dílo

„ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

číslo smlouvy objednatele: 	SML/8200/0057/20

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:			49777513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

Kontaktní osoba:	xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	TECHNICO Opava s.r.o.

Sídlo:			Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČO: 			25849204	DIČ:	CZ25849204

Zastoupený:		xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 21841

Kontaktní osoba:	xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 11. února 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou sousedních budov ZČU na Chodském náměstí 1 a v ulici Klatovská 51 (dále jen „Smlouva“),

- po provedení díla dle Smlouvy vyvstala na straně objednatele (s ohledem na celkovou předpokládanou výši ceny stavebních prací realizovaných dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla a nedostatek finančních prostředků v odpovídající výši) potřeba rozdělit rekonstrukci dle projektové dokumentace do samostatných, ucelených částí, jež by mohly být realizovány samostatně a v různé době a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 10 % původního závazku ze Smlouvy,

- se smluvní strany v souladu s čl. 12.2. Smlouvy dohodly na následující změně Smlouvy spočívající v úpravě provedeného díla, tj. v úpravě projektové dokumentace a dalších změnách Smlouvy dále specifikovaných v tomto dodatku.

- Změna SOD

  - Zhotovitel se zavazuje provést smluvené činnosti, které povedou k rozdělení projektové dokumentace na dvě stavebně samostatně realizovatelné části, a to Chodské náměstí 1 a Klatovská třída 51.

  - Činnosti zhotovitele, jež mají být provedeny, jakož i výsledná podoba díla, k níž mají provedené činnosti vést je specifikována následovně:
zpracování dodatku technické zprávy PDPS (část D 1.1. PDPS) s podrobným popisem stavebních prací, jež je nutné provést v objektu Klatovská třída 51 pro zajištění provozu objektu Chodské náměstí 1 po provedení jeho rekonstrukce. Obdobně budou popsány i stavební práce, jež bude případně nutné provést dodatečně v objektu Chodské náměstí 1, které jsou nezbytné pro zajištění provozu v objektu Klatovská třída 51 po provedení jeho rekonstrukce, nebude-li je možné provést již ve fázi rekonstrukce objektu Chodské náměstí.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- vícepracím v celkové hodnotě: 		157 000 Kč bez DPH.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo upravené v souladu s tímto dodatkem provést do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

  - Cena za plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena v české měně na bankovní účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po provedení díla. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený kontaktní osobou objednatele.

  - Faktura bude v souladu s čl. 3.8 a 3.14. Smlouvy.

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle tohoto dodatku, je zhotovitele povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč, a to za každý i jen započatý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Objednatel: 						Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)					Dne (viz el. podpis)

__________________________			__________________________

Západočeská univerzita v Plzni			TECHNICO Opava s. r. o.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček			xxxx

rektor							xxxx

podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky