SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 Obchodního zákoníku)

název akce:

"Výměna špaletových oken v historické budově Domova důchodců v Českém Dubě“

I. Smluvní strany

Objednatel:   Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub

zastoupený: Radimem Pochopem - ředitel

IČ: 71220020

bankovní spojení: ČS, č.ú.: 988128329/0800

dále jen objednatel

Zhotovitel:	Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem

IČ: 27277577

DIČ: CZ 27277577

bankovní spojení:ČSOB, č. ú. : 198046732/0300

Číslo výpisu z obch. rejstříku: 23964/2008, vystaven Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 22141

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci a obstarat veškeré práce nutné k úplnému provedení výše uvedené zakázky v následujícím rozsahu:

|  | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Zaměření současného stavu, digitalizace podkladů |
| 2 | Dokumentace na výměnu části okenních otvorů ve stupni DPS |
| 3 | Rozpočet + výkaz výměr |

III. Doba a místo plnění

|  | Popis | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaměření současného stavu, digitalizace podkladů | 15.6.2017 |
| 2 | Dokumentace na výměnu části okenních otvorů ve stupni DPS | 30.6.2017 |
| 3 | Rozpočet + výkaz výměr | 15.7.2017 |

Místo plnění je Český Dub, odevzdání plnění je v sídle objednatele

IV. Cena díla (stanovena dohodou smluvních stran)

Cena za dílo je dohodnuta oběma smluvními stranami takto:

|  | Popis | Cena v Kč | 21% DPH | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaměření současného stavu, digitalizace podkladů | 82.000,- | 17.220,- | 99.220,- |
| 2 | Dokumentace na výměnučásti okenních otvorů ve stupni DPS | 35.500,- | 7.455,- | 42.955,- |
| 3 | Rozpočet + výkaz výměr | 8.000,- | 1.680,- | 9.680,- |
|  | Celková cena | 125.500,- | 26.355,- | 151.855,- |

V. Platební podmínky

Fakturace proběhne po vyhotovení a protokolárním předání díla.  Zálohy objednatel neposkytuje.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, kdy byly práce a dodávky, jež jsou předmětem fakturace realizovány.

Faktura je splatná 15 dní od data doručení faktury. Faktura bude vystavena a zaslána objednateli ve dvou vyhotoveních.

Všechny písemné materiály včetně faktury je povinen uchazeč označovat podle Pravidel publicity programu a celým názvem projektu.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Cena je nejvýše přípustná, může být navýšená jen v případě změny daňových předpisů. Změna ceny bude předmětem vyhotovení dodatku ke smlouvě.

Úhrada faktury je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VI. Ujednání o smluvní pokutě

V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení. Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu uhradí objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení. Neprovede-li zhotovitel dílo v dohodnutém rozsahu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

VII. Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně platnými předpisy a normami a požadavky objednatele uvedenými ve smlouvě s tím, že v případě nesouladu je zhotovitel povinen provést na své náklady odstranění vad díla a bezplatnou opravu díla v záruční době.

Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění nedostatku nebo závady bude tuto vadu neprodleně reklamovat u zhotovitele, a to písemně, faxem nebo e-mailem s dodatečným písemným potvrzením o jejich oznámení.

Zhotovitel se zavazuje na vyžádání informovat objednatele o stavu prací, zhotovitel neposkytne bez souhlasu objednatele informace o zpracovávané dokumentaci jinému subjektu. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré, v jednom vyhotovení bude kompletně celá projektová dokumentace na CD nosiči.

VIII. Závěrečná ujednání

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smlouva ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich právní nástupce.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Českým Dubu., dne …………………… 		V Liberci, dne ……….……………………

_______________________________________     ___________________________________

objednatel: Domov důchodců Český Dub, p. o.     zhotovitel: Projektový ateliér David, s.r.o.

Radim Pochop  			                    Ing. arch. Ladislav David