SMLOUVA O DÍLO

Ev.č. Zhotovitele: 					Ev.č. Objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva “)

mezi:

Roudnické městské služby, příspěvková organizace

sídlo:		Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupený:		Ing. Martinem Chudobou MBA

IČ:		46773851

DIČ: 		CZ46773851

bankovní spojení: 	XXXXX.

číslo účtu:		XXXXX

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr 989/KSUL

(dále jen „Objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

sídlo:	Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00

jednající: 	Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

IČ:	07868821

DIČ: 	CZ07868821

bankovní spojení: 	XXXXXX

číslo účtu:	XXXXX

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

(dále jen „Zhotovitel”)

(společně také jen „smluvní strany“)

- Předmět, termíny a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele práce v rámci rekonstrukce a moternizace MaR kotelny ZS v Roudnici n.L. vuvedené v nabídce Zhotovitele č. 22SE01_0123 ze dne 8.3.2022, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy

  - Plnění bude poskytováno v objektu Objednatele: Zimní Stadion Roudnice nad Labem, Tř. T.G.M. 2498, 413 01 Roudnice nad Labem

  - Termíny dodání zařízení a nástup na montáž: nástup v průběhu 4.2022, předání do 10.6. 2022

- Cena plnění

  - Cena za plnění specifikované v bodě 1. 1. této Smlouvy dle nab. č. 22SE01_0123 činí: 458 186,- CZK bez DPH.

Cena uvedená v článku 2.1. Smlouvy je bez DPH, které bude účtováno v zákonné sazbě.

  - Zhotovitel vyfakturuje Objednateli 100% ceny díla po dokončení prací, na základě podepsaného protokolu o předání díla.

  - Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od data vystavení.

  - Každý daňový doklad musí obsahovat vedle náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů i číslo Smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit daňové doklady před uplynutím lhůty splatnosti, nebudou-li obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

  - Daňové doklady, bude Zhotovitel zasílat na adresu Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy.

- Kvalita práce

  - Zhotovitel odpovídá za to, že plnění bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

- Záruky, pojištění a náhrada škody

  - Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění této Smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s činností Zhotovitele má limit odškodnění min. 50 000,- USD. Smluvní strany sjednávají, že celková výše odpovědnosti Zhotovitele za porušení povinností vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou (zejména včetně smluvních pokut, odpovědnosti za vady a odpovědnosti za jakoukoli újmu na straně objednatele či třetích stran) je limitována částkou odpovídající dvojnásobku ceny Díla bez DPH, tedy 916 372,- Kč. Toto omezení platí i pro náhradu nemajetkové újmy a pro náhradu škody ve zvláštních případech podle § 2920 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá s omezením za škody, které jsou na základě smluvního účelu použití dodaného předmětu díla typické a předvídatelné. Zhotovitel neodpovídá za jakékoli nepřímé, vedlejší, náhodné nebo následné škody, jako např. ztrátu smluvních vztahů nebo obchodních příležitostí, ušlý zisk, ztrátu dat, nebo ztrátu z produkce. Dále Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci, jednání Objednatele nebo jiné třetí osoby mimo kontrolu Zhotovitele, či v důsledku nedostatečné součinnosti, ke které byl Objednatel povinen. Omezení výše náhrady újmy se nevztahuje na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech, nebo na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

  - Na Zhotovitelem provedené práce i na materiál dodaný a použitý pro provedení prací Zhotovitelem je poskytnuta záruka za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet ode dne podpisu protokolárního předání a převzetí poslední části díla Objednatelem, s výjimkou výrobků a zařízení, která Zhotovitel nevyrobil, a pro které platí záruční doba daná výrobcem. Podmínkou platnosti záruky je řádná péče o zařízení dle návodu k provozu a udržbě/příslušného servisního manuálu a pravidelná údržba zařízení prováděná autorizovanou osobou.

  - Záruka poskytovaná Zhotovitelem na základě této smlouvy obsahuje závazek Zhotovitele na jeho náklady bez zbytečného odkladu provést opravy provedených prací a dodaného materiálu, eventuálně provést výměnu vadných částí za bezvadné. Za současného stavu techniky však nemůže Zhotovitel poskytnout záruku, že na provedených pracích a dodaném materiálu nevznikne v záruční době vada.

  - Záruka platí po úplném zaplacení provedeného díla a dodaných dílů včetně DPH.

  - Pokud se při diagnóze závady nebo poruchy zjistí, že vznikla:

- neodbornou manipulací, chybou obsluhy nebo neoprávněnými zásahy

- vnějšími vlivy, jako např. otřesy, klimatickými vlivy, změnami podmínek okolního prostředí,

nese Objednatel všechny náklady na diagnózu a odstranění závad.

  - Zhotovitel neručí za ztráty, škody nebo průtahy, které se nacházejí mimo jeho kontrolu a vznikly v příčinné souvislosti s takovými skutečnostmi jako např. stávky, výluky, požár, exploze, krádež, poškození vodou, nepokoje, válka, úmyslné poškození, vyšší moc.

  - Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi možnosti epidemie/ pandemie („Pandemie “), která ovlivňuje podniky po celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, služeb, materiálů či místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí Pandemie („Prodlení Pandemie). Z uvedeného důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních pokut a dalších případných sankcí vůči Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Pandemie, každá strana vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení Pandemie, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámení. Výše uvedené se uplatní i v případě neplnění Zhotovitele způsobeného jakýmikoli jinými budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho přiměřenou kontrolu, které lze považovat za událost vyšší moci.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla do 10.6.2022 ve lhůtách dohodnutých v příloze č. 1 Smlouvy má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení vyjma případů, kdy Objednatel nedodržel bod č. 6.1. Smlouvy nebo odmítl bezdůvodně převzít hotové dílo

  - V případě prodlení Objednatele s platbou daňových dokladů podle bodu 2.3. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut, jejichž úhradě bude Zhotovitel podle této smlouvy případně povinen, nepřekročí: 20% ceny Díla bez DPH.

- Součinnost Objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci díla a vytvořit tak podmínky pro plnění závazků Zhotovitele.

  - Objednatel zajistí koordinaci a realizaci návazností mezi Zhotovitelem zajišťovanými profesemi a ostatními profesemi.

  - Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o rizicích v oblasti BOZP.

Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s registrem rizik Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, který je uveden v příloze č.2 smlouvy.

  - Objednatel je povinen převzít provedené dílo, pokud nemá vady a nedodělky bránící jeho běžnému provozu. Vady a nedodělky nebránící běžnému provozu díla, budou uvedeny v předávacím protokolu včetně termínů pro jejich odstranění.

  - V případě, že Objednatel je ve zpoždění s úhradami zálohových listů, resp. faktur Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn přerušit své dodávky zboží a služeb až do uhrazení všech zálohových listů, resp. faktur Objednatelem. Posunutí termínů plnění, které vzniklo tímto přerušením plnění Zhotovitele, není považováno za zpoždění z viny Zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla, a to svým oznámením doručeným Zhotoviteli. Takové přerušení je možné nejdéle na 2 měsíce a na základě oznámení Objednatele o přerušení plnění. Zhotovitel vyfakturuje dosud provedenou část díla, včetně všech nákladů vzniklých Zhotoviteli na provedení díla, a Objednatel je povinen vystavenou fakturu zaplatit. V provádění díla bude Zhotovitel pokračovat v termínu stanoveném Objednatelem, avšak ne dříve, než Objednatel zaplatí fakturu vystavenou Zhotovitelem po oznámení o přerušení plnění.

- Povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel zodpovídá za dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, a ochrany životního prostředí.

  - Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny pracovníků Objednatele a nepřipustí jakoukoliv činnost svých pracovníků na pracovišti, která nesouvisí s plněním díla.

  - Zhotovitel bude po dobu realizace díla udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění svých pracovníků pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

- Ostatní ujednání

  - Jakékoliv technické a cenové informace, „know-how“ a další důvěrné informace, týkající se obou smluvních stran zůstávají jejich vlastnictvím a nesmí být předávány ani obecně zpřístupněny třetí osobě bez předchozího souhlasu smluvní strany.

  - V případě, že některá ze smluvních stran poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, má druhá smluvní strana právo od Smlouvy okamžitě odstoupit. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

- ze strany Objednatele: prodlení ve lhůtě k úhradě daňového dokladu o více než o 30 dní,

- ze strany Zhotovitele: prodlení dle bodu 1.1. Smlouvy o více než 90 dní.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem, kdy byla takto vrácena.

  - Pověření pracovníci Objednatele:

| Jméno: | Funkce: | Telefon / e-mail: |
| --- | --- | --- |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |
| XXXXX | XXXX | XXXXXX |

  - Pověření pracovníci Zhotovitele:

| Jméno: | Funkce: | Telefon / e-mail: |
| --- | --- | --- |
| XXXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXXX | XXXXX | XXXXX |
| XXXXXX | XXXXX | XXXXX |

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Tato Smlouva podléhá českému právnímu řádu. 	Případné spory budou řešeny věcně příslušným soudem v ČR.

  - Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazkového vztahu konstituovaného touto Smlouvou se v plném rozsahu řídí pravidly obsaženými v této Smlouvě a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném, a to od okamžiku jeho účinnosti.

  - Tato Smlouva platí jako celek a je nedělitelná. Veškeré změny nebo doplňky Smlouvy, včetně změn cenových ujednání, je možné provést pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Bude-li kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nebudou tím zbývající ustanovení nijak dotčena. Smluvní strany tímto sjednávají, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným a vymahatelným, svým obsahem nejbližším nahrazovanému ustanovení.

  - Projev vůle smluvních stran, pro který je touto Smlouvou vyžadována písemná forma, se považuje za doručený druhé smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na poslední známou adresu sídla druhé smluvní strany. Za prokazatelné odeslání se považuje předložení podacího lístku či obdobného dokladu.

  - Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu, každý s platností originálu.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že nebyla uzavřena za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v registru smluv. Při zveřejnění této smlouvy bude zohledněna ochrana údajů dle zvláštních právních předpisů, včetně obchodního tajemství.

Přílohy:

- č.1 – Cenová nabídka č. 22SE01_0123

- č.2 -  Rizika pro Objednavatele v oblastech BOZP,PO,EMS

za Objednatele:		za Zhotovitele:

………………………………….			………………………………….

Ing: Martin Chudoba			Ing. Igor Beroun

Ředitel organizace				jednatel společnosti

Johnson Controls Building

Solutions, spol. s r.o.

………………………………….

V Roudnici nad Labem dne ………. 2022. 			V Praze dne ………. 2022.

- Příloha č. 1 Cenová nabídka č. 22SE01_0123

- Příloha č.2 Smlouvy - Rizika pro Objednavatele v oblastech BOZP,PO,EMS

| FIRMA (dále jen objednavatel): |  |
| --- | --- |
| Zástupce: |  |
| Adresa: |  |
| IČ, DIČ: |  |

- ODPOVĚDNOSTI objednavatele

Informovat o rizicích v oblasti BOZP, PO a ekologie a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu dohodnuté práce a určeného pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti

Zajistí proškolení vlastního příslušného personálu dle platných předaných rizik zhotovitele

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednavatel se zavazuje, že Zhotoviteli umožní provedení kontrol, za účelem zjištění, zda nejsou porušovány interní předpisy zhotovitele a platná legislativa.

Seznam rizik

| Popis rizika | Eliminace rizika |
| --- | --- |
| Pohyb osob, pracovní prostor, podlahy |  |
| Uklouznutí, zakopnutí | Objednatel poučí své zaměstnance, nepohybovat se v prostoru označeném zhotovitelem páskou, možné úkapy |
| kontakt s dopravními prostředky, technickým zařízením | V prostoru vyhraničeném pro práci zhotovitele se nebude pohybovat žádný dopravní prostředek ani se nebude používat technické zařízení mimo zařízení nutná pro práci zhotovitele. |
| Ruční nářadí (kladiva, sekáče, šroubováky, apod.) |  |
| Zasažení zaměstnance objednatele nářadím pracovníka zhotovitele. Riziko úrazu. | Objednatel poučí své zaměstnance, tak aby se nepohybovali v pracovním prostoru popř. koordinovali pohyb se zaměstnanci zhotovitele. |
| Úrazy s následným poškozením zraku – odlétající kovové úlomky (např. kladivo + sekáč, vrtání, broušení). | Objednatel poučí své zaměstnance, tak aby se nepohybovali v pracovním prostoru popř. koordinovali pohyb se zaměstnanci zhotovitele. |
| Elektrické zařízení – rozvaděče |  |
| Vypnutí el. zařízení objednatele z důvodu údržby. Riziko úrazu , poškození zdraví či majetku. | Objednatel si se zhotovitelem dohodnou postup prací před vypnutím. Např. max. doba vypnutí, krizový scénář v případě, že zařízení nepůjde opětovně zapnout. |
| Neočekávané vypnutí el. zařízení z důvodu havárie (zkrat, přetížení, špatný technický stav). Riziko úrazu, poškození zdraví či majetku. | Objednatel je povinen si se zhotovitelem dohodnou postup při havárii - výpadku el. energie. |
| Zapnutí el. zařízení objednatele z důvodu údržby. Riziko úrazu , poškození zdraví či majetku. | objednatel zajistí, že na zařízení nepracuje ještě někdo jiný |
| Neočekávané zapnutí el. zařízení z důvodu havárie (spuštění návazností EPS, požární ventilátory ap.). Riziko úrazu, poškození zdraví či majetku. | objednatel zajistí, že na zařízení nepracuje ještě někdo jiný; např. EPS může otevřít únikové východy, zavolat hasiče, zablokovat výtahy, spustit požární ventilátory |
| Ochrana před onemocnění COVID-19 |  |
| Nebezpečí nákazy | Objednavatel zajistí dezinfekční dávkovače rukou na viditelných místech na pracovišti, zajistí, že je možnost pro všechny umývat si pravidelně ruce. |

- podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem

Dne:

……………………………………………………..

- Za Objednavatele