Smlouva o dílO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 |
| IČO: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 090 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092 |
| - jednat ve věcech technických: | Bc. Tomáš Hladík – tel.: 602 106 100 email: tomas.hladik@as-po.cz Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088 email: vaclav.ondruj@as-po.cz |
| (dále jen „objednatel“) |  |

| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | HUTIRA – BRNO, s.r.o. Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 25337 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Radkem Kundratou |
| Sídlo: | Vintrovna 398/29, 664 41, Popůvky |
| IČO, DIČ: | 25324870, CZ25324870 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | Sberbank CZ, a.s., 420044675/6800 5tqtk7n |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | Radek Kundrata, tel.: 541 432 311 |
| - jednat ve věcech technických: | Jan Stašek, tel.: 602 418 904 |
| (dále jen „zhotovitel“) | email: jan.stasek@hutira.cz |

za takto dohodnutých podmínek:

- PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) pro realizaci stavby „Modernizace regulační stanice plynu – Rančířov, dolní areál“, zajistit nezbytnou inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení, provést demontáž stávající regulační stanice (dále jen „RS“) a následně realizovat dle schválené PD a stavebního povolení výstavbu nové RS.

a) Projekční činnost:

Zpracování projektové dokumentace pro osazení nové vysokotlaké regulační stanice, která bude nahrazovat stávající RS, včetně úpravy okolního terénu a oplocení. PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně všech návazných profesí.

Předmětem díla je zejména:

- zpracování PD v rozsahu dle předpisů viz výše pro vlastní RS včetně PBŘ v počtu 6 pare v tiskové podobě a 2x na cd ve formátech .xls, .pdf, .doc, .dwg

- maximální výkon nové  200m3/h

- vlastní RS bude kioskového typu zděná, nebo prefabrikovaná se sedlovou střechou.

- úprava okolního terénu – přístupový chodník (asfalt) z asfaltové komunikace, dlažba okolo RS v šířce 1m, obsyp v areálu RS štěrkem do hloubky min. 20 cm. (zabránění růstu trávy)

- provedení nového oplocení ve stávající trase, plot bude proveden do výšky 2m nad terén s podhrabovými deskami, na korunu plotu bude osazen bavolet s třemi řadami ostnatého drátu.

- zpracování zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

b) Inženýrská činnost:

- získání souhlasného stavebního povolení s nabytím právní moci

- získání veškerých vyžádaných stanovisek od dotčených orgánů (vojenských, civilních)

c) Stavební činnost:

- provedení vlastní realizace díla podle zpracované projektové dokumentace, soupisu provedených prací a získaného stavebního povolení

- doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu

- zajištění vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění všech vyžádaných stanovisek (MO OSD)

- předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy

- zpracování návrhu provozních, požárních řádů a identifikace a hodnocení rizik 2x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc)

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7

- po ukončení díla zpracování geometrického zaměření a geometrického plánu skutečného provedení plynovodního rozvodu a RS obsahující čísla a hranice dotčených pozemků, vyznačení ochranných pásem

- součástí plnění smlouvy je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla včetně uložení na skládku. Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.

Doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli do 5 dnů od odevzdání odpadu včetně dokladů o výkupu (vážních lístků)

- dodání bezpečnostního značení

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:			dle č. 12. 2. této smlouvy

Termín ukončení plnění: 		a) Projekční činnost do 30. 5. 2017

b) Inženýrská činnost do 31. 7. 2017

c) Stavební činnost do 31. 8. 2017

Místo plnění: 				Vojenské zařízení Rančířov, okres Jihlava

#### III. CENA DÍLA

| Předmět díla |  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| a) | Projekční činnost dle čl. I. odst. a) | 116 000 Kč |
| b) | Inženýrská činnost dle čl. I. odst. b) | 47 000 Kč |
| c) | Stavební činnost dle čl. I. odst. c) | 1 335 900 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH |  | 1 498 900 Kč |

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 1 498 900 Kč

slovy:	„jedenmiliončtyřistadevadesátosmtisícdevětsetkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel zálohy neposkytuje.

- Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Cena díla dle čl. III bod a) bude fakturována jednou fakturou na základě předávacího protokolu k projektové dokumentaci

- Cena díla dle čl. III bod b) bude fakturována jednou fakturou na základě vystavení stavebního povolení s nabytím právní moci

- Cena díla dle čl. III bod c) bude fakturována jednou fakturou na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu stavebních prací objednatelem, z této částky bude pozastaveno 20%. 10% bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků na základě podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků a 10% po získání kolaudačního souhlasu.

- Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.

- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení nebo neodpovídá podmínce 30 denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení.  Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

4.8	V souladu s ustanovením čl. I této smlouvy budou finanční prostředky získané za kovový odpad převedeny objednateli a to tak, že na základě objednatelem převzatých a odsouhlasených vážných lístků vystaví objednatel fakturu. Vážní lístky budou doloženy vždy do 5. dne měsíce následujícího za měsíc předcházející.

4.9	Zhotovitel doloží vážní lístky vydané zařízením s platným oprávněním k provozování zařízení k nakládání s odpadem, včetně provozního řádu pro odpad v souladu s § 12 a § 14 zákona č. 185/2001 Sb.

###### V. PrÁva a povinnosti stran

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- V rámci provádění díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.

- V rámci projekce budou uskutečněny tři technickoekonomické rady, jedna po zahájení projekce, druhá po zpracování konceptu a třetí před odevzdáním projektu

- Zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození a při zasypávání výkopů chráněny zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.

- Veškeré výkopy a zemní práce v areálu provádět pomocí strojní mechanizace a ručním dokopáním. V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení za přítomnosti provozovatelů jednotlivých zařízení.

- V průběhu realizace vést stavební deník dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

- Průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.

- Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor investora v součinnosti s dodavatelem.

- Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

- Původcem odpadu je zhotovitel.

###### VI. Odpovědnost za vady – záruka

- Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

###### VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Všichni pracovníci zhotovitele musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- Veškeré administrativní poplatky (žádost o územní souhlas, stavební povolení, kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.

- Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.

###### VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací

8.1	Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

8.2	Stanovení ceny víceprací a méněprací

  - v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

  - pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,

  - pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny,

  - k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,

  - stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

8.3	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

8.4	Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8.5		Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.

8.6	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

###### IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci k dílu.

###### X. SMLUVNÍ POKUTY

- Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

- Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

###### XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.;

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů;

- Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

###### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1	Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

12.2	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

12.3	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.4	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.5	Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

12.6	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2:	Krycí list cenové nabídky

V Praze dne:                       	   V Popůvkách dne:

______________________________________	         _____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	       HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Ing. Martin Lehký			              Radek Kundrata

ředitel     				   výkonný ředitel a prokurista

Příloha č. 1

# Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

| Specifikace porušení předpisů | Právní předpis, plán BOZP | Rozsah krácení [Kč] |
| --- | --- | --- |
| - Všeobecné závady |  |  |
| - Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení | Zák. 262/2006 Sb. | 200 – 1000 / případ |
| - Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek | Zák. 262/2006 Sb. | 500 – návrh koordinátora BOZP |
| - Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace | Zák. 262/2006 Sb. | 500 |
| - Neomluvená neúčast na školení | Zák. 262/2006 Sb. | 300 – 800 |
| - Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP | Zák. 262/2006 Sb. | 2000 – 10000 |
| - Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele | Zák. 309/2006 Sb. | 500 |
| - Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP | Konkrétní předpis | 500 – 5000 |
| - Povrchová pracoviště |  |  |
| - Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.14 a 4.15 | 3000 – 5000 |
| - Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD | Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD | 2000 / závada |
| - Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití | Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10 | 500 – 1000 |
| - Požární ochrana |  |  |
| - Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně | Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb. | 500 – 1000 |
| - Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno | Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb. | 300 |
| - Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.15 a 4.20 | 10000 |
| - Porušení předpisů při provádění svářečských prací | Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 | 3000 – 10000 |
| - Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO | Zák. 133/1985 Sb. | 200 – 500 |
| - OŽP |  |  |
| - Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP | Zák. 185/2001 Sb. | 500 – 5000 |
| - Neodstranění závad z kontrol | Čl. 4.21 | 300 / závada |