Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen obč. zákoník)

_________________________________________________________________________________

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupen: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
|  |  | Oprávněn k podpisu smlouvy: | Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO - MMJ |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 27-1466072369/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava |
|  |  | Zastoupen: | Bc. Karlem Löfflerem, jednatelem |
|  |  | Zápis v obchodním rejstříku: | vedený Krajským soudem v Brně |
|  |  | Oddíl: C | Vložka: 1417 |
|  |  | IČO: | 181 98 074 |
|  |  | DIČ: | CZ18198074 |
|  |  | Bankovní spojení: | MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 218311338/0600 |

| I.3. | Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Ing. Miroslava Kubínová |
|  |  | za zhotovitele: | Ing. Stanislav Uchytil |

- PŘEDMĚT DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

Ul. Wolkerova, Jihlava – Oprava části kamenného a betonového oplocení na pozemku p.č. 3980/1 v k.ú. Jihlava „

  - Rozsah prací: dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2022. Práce, které jsou součástí cenové nabídky a zhotovitel není oprávněn je provádět, budou zhotoveny odbornými subdodavateli.

- TERMÍN PLNĚNÍ

  - Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti této smlouvy –  duben 2022.

  - Práce budou dokončeny: do 30.4.2022.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena díla dle § 2610 občanského zákoníku a v rozsahu dle článku druhého 
této smlouvy je sjednaná jako cena maximální ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 217.509,- Kč

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace

stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst.3) Zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty ( dále jen zákon o DPH ) nepovažuje za osobu

povinnou k dani.  V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH

se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- FINANCOVÁNÍ

  - Faktura bude vystavena po předání díla na základě zápisu o předání a převzetí díla.

  - Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy, datovou schránkou nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

  - Dílo bude předáno po jeho dokončení. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele 
a začíná běžet záruční doba.

  - Předmět smlouvy bude dokončen uvedením objektu a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu, s konečným úklidem.

  - Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

  - Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2628 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jehož výkonem byl objednavatelem pověřen pracovník Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy pan Ondřej Stránský, který je oprávněn:

    - kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

    - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

    - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

    - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání 
a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

  - Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční lhůta na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně 
u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

  - V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:

    - při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo v termínu dle čl. III 2 této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

    - při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle zápisu o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut se sjednává na 30 dnů po doručení vyúčtování.

  - Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk a na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanovení § 2630 občanského zákoníku.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

  - Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínu jeho provedení.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele 
a jeden pro zhotovitele.

VIII.4.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: 25.3.2022 |  | V Jihlavě dne: 25.3.2022 |
| --- | --- | --- |
| (Objednatel) |  | (Zhotovitel) |