- Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:              	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: AQUECON a.s.

Sídlo: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice

Korespondenční adresa: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

IČ: 14868202, DIČ: CZ14868202

Zastoupený: Ing. Roman Kaucký

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je předprojektová příprava a zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP, nakládání s vodami) na akci označenou názvem „Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna“ a předprojektová příprava a zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby na akci označenou názvem „Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna“. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami uvedenými v cenové nabídce ze dne 15.02.2022, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Součástí předmětu díla je též vypracování položkových rozpočtů včetně příslušných výkazů výměr a inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebních povolení nebo ohlášení stavby (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna – Zabezpečení a shromáždění vstupních podkladů, stanovení jednotlivých cílů (VSP), zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP), potřebných pro zpracování projektové dokumentace stavby. Samotné provedení průzkumů a zaměření není v ceně zahrnuto.

- Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna – Vypracování sloučené projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚR + DSP, nakládání s vodami), která bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Součástí dokumentace bude též zpracovaný podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a projednání záměru s dotčenými orgány státní správy (povolení stavby).

- Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna – Zabezpečení a shromáždění vstupních podkladů, stanovení jednotlivých cílů (VSP), zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP), potřebných pro zpracování projektové dokumentace stavby. Samotné provedení průzkumů a zaměření není v ceně zahrnuto.

- Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna – Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby, která bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Součástí dokumentace bude též zpracovaný podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a projednání záměru s dotčenými orgány státní správy (povolení stavby).

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xc4, .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xc4, .xls a .pdf.

- Zhotovitel je u obou staveb povinen předat objednateli výkazy výměr a rozpočty, každý v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xc4, .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

- položkový rozpočet každé ze staveb bude zpracován v jednom samostatném souboru a bude se jednat o přímý výstup z rozpočtového programu (tzn. dílčí rozpočty nebudou přikládány samostatně, ale budou zahrnuty v celkovém rozpočtu).

- výkaz výměr každé ze staveb bude zpracován v jednom samostatném souboru a bude se jednat o přímý výstup z rozpočtového programu (tzn. dílčí výkazy nebudou přikládány samostatně, ale budou zahrnuty v celkovém výkazu).

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy do:

9 měsíců od podpisu smlouvy

# Lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo účastníci řízení, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je Zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

- Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH	   461 400,- Kč

DPH	     96 894,- Kč

cena díla vč. DPH	   558 294,- Kč

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty platby za geodetické průzkumy (zaměření terénu a určení mocnosti sedimentu v zátopě), IG průzkum, rozbor vzorků sedimentu, data ČMHÚ a biologický průzkum, jejichž hodnota je předběžně odhadnuta na 212 700 Kč a bude hrazena přímo objednatelem.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 243 180,- Kč plus DPH za části uvedené v článku II. odst. 1 písm. A) a B), bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1

  - platba 104 220,- Kč bude zaplacena po vydání pravomocných stavebních povolení /rozhodnutí/, nakládání s vodami apod. vydaných příslušným orgánem státní správy.

  - platba 79 800,- Kč plus DPH za části uvedené v článku II. odst. 1 písm. C) a D), bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1

  - platba 34 200,- Kč bude zaplacena po vydání ohlášení stavby vydaného příslušným orgánem státní správy.

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem. Faktury musí být vystaveny samostatně na každou část díla, přičemž každá z nich bude označena názvem díla: „Rekonstrukce retenční nádrže sv. Anna“, respektive „Výstavba tůní nad nádrží sv. Anna“.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci 3., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

  - Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Praze dne 		 				V Nové Pace dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel		Objednatel

Ing. Roman Kaucký		Mgr. Josef Cogan, starosta