
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 1174/2021
Název díla:

Panenský potok - probírka BP, k. ú. Lvová (ř. km 20,800 - 22,600)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
KHL-EKO, a.s.
sídlo:
Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČO:
26160277
DIČ:
CZ26160277
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu B, vložka 1944.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Na základě vzájemné dohody smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací: 
         bez zbytečného odkladu po předání místa plnění díla TDI
b) dílčí termín pro dokončení kácení dřevin:

 nejpozději do 31.3.2022
c) předání a převzetí dokončeného díla: 


nejpozději do 31.12.2022

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně po dokončení uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Veškeré daňové doklady je dodavatel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturu lze předat i elektronicky ve formátu PDF na e-mail: ……………..
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:
- u jednorázového samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, které bude dokončeno do 31.3.2022
- po dokončení díla dnem předání a převzetí díla vedený na předávacím a přejímacím protokolu.
Konečný daňový doklad bude vystaven na celkovou hodnotu díla s rozpisem všech dílčích plateb a jeho nedílnou součástí bude předávací a přejímací protokol.

4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele



Stránka 1 z 2

