Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

- Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: Náměstí Svobody 432/5

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Ludvas Trade s.r.o. Celní 561/27 79395 Město Albrechtice, IČO: 29390711 DIČ: CZ29390711 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/13/2022 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/1 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 17.03.2022 |

Objednávka stavebně montážních prací stavby pod názvem: „Předláždění vstupu do objektu MÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1“

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 24.05.2021, u Vás město Rýmařov objednává stavebně montážní práce na předláždění vstupu do objektu MÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, z mramorové řezano-štípané kostky rozměru 60x60x40 mm v sestavě vzoru „brokát“.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je předláždění části stávající dlážděné plochy půdorysných rozměrů 4,70 x 8,80 m před vstupem do objektu městského úřadu v Rýmařově dlažbou z mramorové řazano-štípané kostky rozměru 60x60x4 cm, skládající se ze dvou barev (bílá a černá) a sestavení vzoru „brokát“, dle vítězného studentského architektonického návrhu.

Odvoz očištěné žulové mozaiky z původního zadláždění do vzdálenosti 2000 m se složením na stavebním dvoře MS Rýmařov na ul. Palackého, bez poplatku za skládkovné.

Předmět zakázky je specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr.

2. Termín plnění:

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): 		19.04.2022

Dokončení stavby nejpozději do: 					13.05.2022

3. Místo plnění:

pozemek parc. č. 2/1 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Položkový rozpočet:

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Položkový rozpočet zhotovitele bude sloužit jako příloha této objednávky.

5. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Cena díla:

Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí: 199 162,37 Kč vč. 21% DPH

7. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou  akceptaci se považuje i potvrzení objednávky  prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Objednávka č. RR/13/2022 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)

Akceptace objednávky 23. 3. 2022

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Přílohy:

1 x položkový rozpočet zhotovitele

Rozdělovník:

Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, 793 95 Město Albrechtice

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:	Datum:

Předběžná řídící kontrola číslo: 	Datum: 17.03.2022