### IČO: 47984589

DIČ: CZ47984589

### Bank. spoj.: ČSOB,.

č. ú.: 81628082/0300

tel.:

fax:

e-mail:

# Smlouva dle Občanského zákoníku

(zákon č. 89/2012 v platném znění)

o dodávce projektových prací

=============================================================

Zakázkové číslo objednatele :

Zakázkové číslo zhotovitele :

I.

## Smluvní strany

1. Objednatel

Název, adresa:	: AKORD & POKLAD, s.r.o.,

Náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

IČO	: 47973145

IČO	: CZ47973145

### Statutární zástupce	: Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA,  jednatelka

Osoba oprávněná jednat

o smlouvě		: Mgr. Bc. Darina Daňková,  MBA, jednatelka

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických  	  	: Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA (mobil 777 553 633)

Jiří Vítek (mobil 603 413 175)

Bankovní spojení          		: Česká spořitelna

číslo účtu	: 81628082/0300

2. Zhotovitel

Název, adresa             		: Ing. et Ing. Lumír Vlk, projekce VZT, CHL – OKT,

### 696 31 Ostrovánky 87

### IČO                                  	: 67717055

### DIČ                                  		: CZ7506015484

##### Bankovní spojení	: Komerční banka

číslo účtu	: 107-1926000287/0100

II.

## Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy zajistit pro akci:

## „Modernizace vzduchotechniky v DK Akord“ a souvisejících profesí (stavební část, elektro-MaR a rozvody chlazení

projektovou a inženýrkou činnost v rozsahu dohodnutém v předmětu díla této    	smlouvy včetně vyjádření KHS a HZS do 15.03.2022.

2.	Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo dohodnuté v této smlouvě a zaplatí dohodnutou cenu.

III.

## Předmět díla

1.  Dílem se podle této smlouvy rozumí:

## Projektová dokumentace a inženýrská činnost

pro akci uvedenou v článku II. smlouvy v rozsahu dle nabídky č. zpracované zhotovitelem v , dle návrhu stavebního programu zpracovaného zhotovitelem v

2.	Forma výstupu:  3x PD (tisková podoba), 1x elektronický nosič (PDF)

IV.

## Cena a platební podmínky

1.	Cena za zhotovení díla, které je předmětem smlouvy podle článku III., je sjednána dohodou.

Cena za dílo činí : 366.000,- + 76.860,- DPH (21%) = 442.860,- Kč (vč. DPH)

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna fakturou - daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem.

3. Právo vystavit fakturu - daňový doklad vzniká uskutečněním plnění, tj. splněním termínu zpracování prací dle čl. V. smlouvy.

4. Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12,                                                                                                                                        	odst. 2 zákona č.588/1992 Sb., o DPH, v platném znění, a dále zakázku a číslo 	smlouvy zhotovitele, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být 	placeno.

- Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data vystavení a odeslání. Tento bod platí pro zhotovitele i objednatele obdobně při uplatnění smluvní pokuty, náhrady škody či případné fakturace rozpracovaného díla.  Objednatel (zhotovitel) není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti bude proveden převod z účtu objednatele na účet zhotovitele, případně naopak.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu dle bodu 5 tohoto článku smlouvy. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

- Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.  Celá lhůta běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

V.

## Termíny

- komplexní návrh řešení

- do 28.03.2022

- kompletní PD včetně rozpočtu a slepého rozpočtu

- do 15.04.2022

VI.

## Rozsah a provedení díla

- Zhotovitel odpovídá za dodání prací ve lhůtě dle čl. V. a rozsahu dle čl. III. a zavazuje se odstranit v nejkratším technicky možném čase případné vady, dojde-li k jejich včasnému oznámení. Tímto není dotčena zodpovědnost zhotovitele za celkovou kvalitu díla.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny dodávky, která je v prodlení ze strany zhotovitele.

- Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky denně.

- Každá změna smlouvy bude provedena formou písemného dodatku k této 	smlouvě. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran se souhlasným 	stanoviskem ke všem bodům dodatku.

- Dodatečné změny a doplňky požadované objednatelem, opožděné plnění závazků 	objednatele mohou mít za následek sjednání nové dodací lhůty a ceny.

- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy z důvodů na straně 	objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo. Případná 	rozpracovanost bude před fakturací předložena objednateli k odsouhlasení.

- Zhotovitel i objednatel je povinen s uzavřenou smlouvou o dílo zacházet důvěrně.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží objednatel a 	jedno zhotovitel.

……………………………					………………………..

objednatel 						          zhotovitel

Ostrava, dne							Ostrava, dne