Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 1183/2015

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:			meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických:	Vladimír Krampera, ved. odb. rozvoje

Bc. Martin Klhůfek, ref. odb. investic

- Zhotovitel: 		WAY project s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 5694

zastoupen:                   	Josefem Šedivým, jednatelem společnosti

sídlo:			Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec

IČ:		   	63906601

DIČ:                               xxx

bankovní spojení:          xxx

email:			xxx

osoby oprávněné k jednání:    ve věcech smluvních: Josef  Šedivý – jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing.Lubomír Hlom,

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1183/2015 ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 597 000,00Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 384 000,00Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Jedná se o rozšíření projektových prací o řešení odkanalizování a zásobení vodou plánované výstavby ZTV. Pro odkanalizování plánované výstavby bude nově navržena splašková kanalizace, která spolu s rekonstruovanou kanalizací v části ul. E. Krásnohorské a Rezkově ulici bude zaústěna do stávajícího sběrače jednotné kanalizace v křižovatce ul. Rezkova a 9. května. Pro zásobování plánované výstavby RD bude navržen vodovodní řad. Součástí stavby bude rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v části ulice E. Krásnohorské a Rezkovy v úseku, kde se bude realizovat nová dešťová a rekonstruovat splašková kanalizace.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:

- Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

Měřické a průzkumné práce 				124 000,-  Kč

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 		277 000,-  Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení 		270 000,-  Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby	295 000,-  Kč

Inženýrská činnost 					   15 000,-  Kč

Mezisoučet						981 000,-  Kč

DPH 21 %	                         					206 010,-  Kč

## Celková cena					          1 187 010,-  Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla a procesu schvalování návrhů odkanalizování a zásobení vodou plánované výstavby ZTV.

Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- Projektová dokumentace pro územní řízení do 30. 4. 2019

- Projektová dokumentace pro stavební povolení do 2 měsíců od vydání ÚR

- Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací do 3 měsíců od vydání SP

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.                                                                                                                                                                                                                    Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 98/4R/2019 ze dne 7.2.2019.

V Jindřichově Hradci dne  15.2.2019			V Jindřichově Hradci dne 19.2.2019

........................................................... 			................................................................

za zhotovitele: 						za objednatele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti                                    Ing. Stanislav Mrvka, starosta města