#### Příkazní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo příkazní smlouvy příkazce:  ……………………

Číslo příkazní smlouvy příkazníka: 10022022/A

Smluvní strany

Příkazce: 	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace

IČ: 	62161521

DIČ: 	CZ62161521

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno

č. účtu: 19-5142190287/0100

zápis v OR:	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn za příkazce jednat a podepisovat:

Ing. Jozef Kasala - ředitel organizace

Tomáš Hájek - zástupce ředitele organizace a koordinátor provozní jednotky Zakládání a údržba zeleně

Ve věcech technických je oprávněn za příkazce jednat a podepisovat:

Ing. Alexandra Koutná - úsek Správa zeleně

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: 	Daniel Ludín

Sídlo:	Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc - Slavonín

IČ: 	66186731

DIČ: 	CZ6908305316

Bankovní spojení: 	Komerční Banka a.s.

č. účtu: 19-1095580267/0100

(dále jen „příkazník“)

/příkazce a příkazník dále společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě též jako „smluvní strana“/

- Úvodní ustanovení

I.1 Smlouva se uzavírá mezi výše uvedenými smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Technický dozor stavby „Revitalizace Staré Ponávky – etapa 10.3 Rybářská stezka“. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k podání nabídek ve výběrovém řízení včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou příkazníka podanou do výběrového řízení.

I.2 Příkazník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy, a bude udržovat oprávnění k předmětné činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, po celou dobu trvání této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

II.1 Příkazník se zavazuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě obstarat jménem a na účet příkazce za úplatu výkon technického dozoru stavby (dále jen „TDS“ nebo „činnosti“) a jeho jménem vykonávat a provádět činnost spočívající v zajištění práv stavebníka dle § 152-153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) při realizaci stavebního záměru „Revitalizace Staré Ponávky – etapa 10.3- Rybářská stezka“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

II.2 Stavba bude realizována na základě následujících výchozích podkladů:

- projektové dokumentace REVITALIZACE STARÉ PONÁVKY, část 2 – projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby, (únor 2019), zpracovatel: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (dále jako PD),

- společného územního rozhodnutí č. 291 a stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Brna, Brno-jih, stavební úřad, Mariánské nám. 13, Brno, ze dne 30.5.2019, č.j. MCBJIH/04579/2019/SÚ/Br, právní moc 19.6.2019, a rozhodnutí o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí č. 291 a stavebního povolení ze dne 16.4.2021 č.j. MCBJIH/04640/2021/SÚ/Br,

- územního souhlasu vydaného Úřadem městské části Brna, Brno-jih, stavební úřad, Mariánské nám. 13, Brno, ze dne 17.6.2021 č.j. MCBJIH/06810/2021/SÚ/Dv,

- společného povolení vydaného Magistrátem města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ze dne 12.4.2019, sp.zn. OVLHZ/MMB/076648/2019, č.j.  MMB 0154649/2019, a rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti společného povolení ze dne 11.5.2021, sp.zn. OVLHZ/MMB/00103877/2021, č.j.  MMB 0204069/2021.

II.3 Stavba se nachází v korytě vodního toku Ponávka, v zastavěné části města Brna, v k.ú. Komárov, v km 0,445 – 0,575. Předmětem stavby je revitalizace toku a břehů Staré Ponávky, délka úpravy toku 0,130 km. V patě koryta toku bude zbudována záhozová patka z lomového kamene. Dále budou v osové vzdálenosti 20 m ve dně zbudovány kamenné výztužné úrovňové pasy. Stávající betonové opěrné zdi, v km 0,445 25 – 0,520 25, budou obloženy obkladem z přírodního kamene. Kapacita koryta bude navržena na min. Q20 = 21 m3/s.

Součástí stavby je zbudování nového chodníku s lávkou přes Ponávku o délce 32 m s vyvolanou přeložkou plynovodu.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Ponávka v km 0,445 – 0,575.

SO 02 – Chodník v km 0,000 – 0,032

Zakázka nebude spolufinancována z dotace Evropských fondů, ale ze stavebního investičního příspěvku, o jehož přidělení požádal zadavatel statutární město Brno jako svého zřizovatele.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 3/2022, nejdříve však po uveřejnění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem (zhotovitelem stavby) v registru smluv.

Předpokládaný termín dokončení prací: 11/2022.

Předpokládaná průběžná doba realizace stavby: 9 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

Orientační náklady stavby - 12 mil. Kč bez DPH.

II.4 Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací a dalšími uvedenými podklady a že je shledal po stránce technické a realizační pro účely provedení díla vhodné a bez závad. Současně prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla.

II.5 TDS bude vykonáván v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Jedná se o činnosti vykonávané při vlastní realizaci díla (vše, co souvisí s konáním kontrolních dnů) a činnosti vykonávané mimo vlastní realizaci díla, které však s realizací díla bezprostředně souvisejí (seznámení se s podklady, předání staveniště, přejímací řízení, kolaudace atd.).

III. Specifikace činnosti příkazníka

III.1 Kompletní výkon TDS obsahuje zejména (nikoliv výlučně) následující činnosti:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s PD stupeň DPS, obsahem smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným zhotovitelem, s obsahem stavebních povolení, rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných v souvislosti s přípravou stavby,

- předání staveniště zhotoviteli včetně vyhotovení zápisu /protokolu,

- zastupování příkazce vůči zhotoviteli (zhotovitelům) v oblasti TDS,

- průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech stavby, zejména o nedodržení postupu prací dle schváleného harmonogramu,

- kontrola řádného provádění stavby dle PD,

- spolupráce s projektantem provádějícím autorský dozor, koordinátorem BOZP, administrátorem a příkazcem,

- koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a/nebo koordinátora BOZP a/nebo administrátora na straně jedné a požadavků zhotovitele na straně druhé, zejména při provádění nebo návrzích opatření na odstranění případných závad PD, projednání dodatků a změn PD, které příkazník předkládá příkazci k vyjádření,

- součinnost se zhotovitelem při zpracování dokumentace skutečného stavu provedení stavby,

- kontrola postupu prací v souladu s harmonogramem realizace stavby,

- kontrola řádného uskladnění a manipulace s materiály, výrobky a konstrukcemi,

- kontrola čerpání nákladů stavby,

- kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povolování jejich zakrytí a následného pokračování ve výstavbě, zápis výsledků do stavebního deníku,

- kontrola vedení stavebního deníku a/nebo montážního deníku a provádění zápisů v tomto deníku, vyjadřování se k zápisům zhotovitele, příp. zapisování veškerých skutečností rozhodných pro stavbu z hlediska příkazce,

- převzetí dílčích dokončených prací a jejich odsouhlasení po stránce formální i věcné v souladu s výkazem výměr,

- odsouhlasení soupisu provedených prací, faktur zhotovitele, potvrzování jejich věcné i formální správnosti podpisem, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, faktur apod. a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo, předkládání zkontrolovaných faktur příkazci k proplacení,

- spolupráce se zhotovitelem na změnových listech a odsouhlasení jejich správnosti před předložením změnových listů příkazci,

- spolupráce se zhotovitelem na odvrácení živelných událostí, provádění opatření při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- přerušení či zastavení stavby v případě, kdy zhotovitel provádí dílo vadně, nebo tak, že by mohlo dojít ke škodě,

- kontrola termínů všech správních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a kontrola dodržování podmínek stanovených v těchto dokumentech (zejména ve stavebních povoleních),

- kontrola plnění podmínek stanovených ve vyjádření správců inženýrských sítí,

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů příkazci na uplatnění sankcí příkazcem vůči zhotoviteli,

- ověření správnosti všech návrhů zhotovitele na změnu ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo, připojení svého stanoviska k těmto návrhům a neprodlené předání příkazci za účelem včasného zajištění všech úkonů nezbytných k přípravě dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ze strany zadavatele,

- organizace a vedení kontrolních dnů, jejich svolávání dle potřeby minimálně však 1x měsíčně, přizvání zadavatele k účasti, vytváření zápisů,

- účast na poradách vedení stavby, k nimž bude přizván,

- hlášení archeologických nálezů,

- organizační zabezpečení přejímacího řízení, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech,

- oznámení příkazci alespoň s týdenním předstihem o termínu (den, hodina) předání a převzetí stavby prosté vad a nedodělků od zhotovitele,

- kontrola všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích (protokoly, certifikáty),

- sledování zhotovování fotodokumentace o průběhu realizace stavby zhotovitelem,

- systematické doplňování dokumentace stavby a její evidence vč. evidence všech protokolů a zápisů,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

- zajištění kolaudačního řízení stavby, příprava a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby, případně povolení předčasného užívání stavby, uvedení stavby do trvalého užívání a provozu, to vše včetně projednání se stavebními úřady, orgány a uživateli v zastoupení příkazce,

- uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a kontrola jejich realizace,

- předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci,

- předání závěrečné zprávy a veškerých dokladů, které získal příkazník pro příkazce při své činnosti dle této smlouvy,

- zpracování protokolu o ukončení TDS.

III.2 Příkazník bere na vědomí, že je povinen vykonávat veškeré činnosti potřebné k řádné realizaci stavby bez ohledu na to, zda jsou ve výše uvedeném výčtu činností zahrnuty.

IV. Doba plnění

IV.1 Příkazní smlouva je uzavřena na dobu určitou do ukončení činností sjednaných touto smlouvou, tj. do předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a podpisu „Protokolu o ukončení TDS“.

IV.2 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude zahájena bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo mezi příkazcem a vybraným zhotovitelem stavby.

IV.3 Sjednané činnosti bude příkazník vykonávat pro příkazce dle této smlouvy po celou dobu realizace stavby až do jejího úplného dokončení dle předchozího odstavce. I v případě, že při převzetí dokončené stavby či při kolaudaci budou zjištěny nedostatky nebránící řádnému užívání či kolaudaci, skončí činnost příkazníka teprve po odstranění poslední z těchto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

IV.4 V případě předčasného ukončení této smlouvy je příkazník povinen učinit veškerá opatření, aby došlo k odvrácení hrozící škody nebo aby se hrozící škodě předešlo.

IV.5 Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení TDS“. Protokol bude vyhotoven písemně a jeho obsahem bude prohlášení obou smluvních stran, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena v rozsahu sjednaném touto smlouvou a k datu podpisu protokolu byla ukončena, příkazci byla předána závěrečná zpráva, zápisy a veškeré další doklady, které získal příkazník pro příkazce při své činnosti.

V. Odměna

V.1 Odměna příkazníka za výkon sjednaných činností se stanovuje dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí za činnost sjednanou dle této smlouvy celkem:

310 000 Kč bez DPH,

21% DPH ve výši 65 100 Kč,

celkem 375 100 Kč včetně DPH

(slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc sto korun českých),

V.2 Je-li příkazník plátcem DPH, bude k odměně připočtena DPH účtovaná dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.3 Sjednaná odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po dobu trvání této smlouvy. Na výši odměny nemá vliv případná změna projektové dokumentace či prodloužení termínu dokončení stavby. Příkazník potvrzuje, že tato odměna obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému výkonu činností sjednaných v této smlouvě a zohledňuje veškerá rizika, režijní a provozní náklady (např. náklady  na využívání vozidla, cestovné, stravné, telefon, využívání výpočetní techniky, software, foto a videotechniky, internet, kancelář, administrativní práce, fotopráce a videopráce, náklady na konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka,  pomůcky a oděvy nutné pro pobyt na stavbě), zisk a inflační vlivy, náklady na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během realizace, rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů, základní i vedlejší náklady příkazníka spojené s plněním předmětu této smlouvy.

V.4 Sjednaná odměna nezahrnuje poplatky účtované orgány státní správy v rámci správního řízení vedeném na tuto stavbu, soudní poplatky a znalečné.

V.5 Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce neposkytuje zálohy, a to ani k úhradě hotových výdajů specifikovaných v odst. V.4 nezahrnutých v odměně. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ust. § 2436 občanského zákoníku.

VI. Platební podmínky

VI.1 Odměna příkazníka bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem měsíčně počínaje měsícem zahájení činnosti dle této smlouvy, a to po ukončení příslušného kalendářního měsíce v poměrné výši odpovídající předpokládané době trvání stavby dle čl. II.3 této smlouvy.

VI.2 Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci.

VI.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jde zejména o tyto údaje:

- označení příkazce a příkazníka, sídlo, IČ, DIČ,

- název stavby,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který má být hrazeno,

- označení předmětu smlouvy,

- evidenční číslo smlouvy příkazce,

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby.

Fakturační adresa: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 62161521, DIČ CZ62161521.

VI.4 Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury příkazci.

VII. Záruka

VII.1	Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí. Smluvní strany sjednávají záruku na plnění příkazníka v délce 24 měsíců.

VII.2 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu „Protokolu o ukončení TDS“.

VII.3 Příkazce má vůči příkazníkovi právo na neodkladné a bezplatné odstranění reklamovaného nedostatku či vady plnění dle této smlouvy.

VIII. Povinnosti příkazníka

VIII.1 Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí. Při plnění této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy a veškeré doporučené technické normy. Bude se řídit zejména předanými výchozími podklady, pokyny příkazce, pokyny a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací apod.

VIII.2 Příkazník se může odchýlit od příkazcových pokynů jen pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

VIII.3 Příkazník bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena příprava a realizace stavby v plánovaných lhůtách.

VIII.4 Příkazník jedná ve vztahu ke třetím osobám při výkonu činnosti dle této smlouvy na základě příkazcem písemně udělené plné moci. Příkazce je na základě plné moci zmocněn ke všem právním jednáním, která bude příkazník vykonávat na základě této smlouvy, zejména při zastupování ve vztahu ke zhotoviteli, orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami, oblastním inspektorátem práce příp. před jinými orgány a organizacemi, s výjimkou uzavírání a podepisování dohod nebo smluv jménem příkazce, pokud se smluvní strany ve věci zastupování výslovně nedohodnou jinak. Příkazník bude při všech právních jednáních uvádět, že jedná jménem příkazce.

VIII.5 Příkazník je vázán smluvním vztahem mezi příkazcem a zhotovitelem (zhotoviteli) a nemůže měnit jejich smluvní podmínky.

VIII.6 Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu příkazce činit v zastoupení příkazce tato právní jednání:

- převzít dokončenou dodávku (nebo její část) před smluvním termínem,

- přijímat za příkazce jakékoliv finanční plnění, právní a jiné závazky, vyjma závazků vyplývajících pro něj z platných právních předpisů a této smlouvy,

- sjednat smluvní sankce na účet příkazce,

- přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce,

- rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení nákladů stavby (tj. ceny díla dle smlouvy o dílo ve znění příp. dodatků) nebo změnit sjednané platební podmínky a změnit rozsah stavby,

- zastavit stavbu (tj. plnění díla) v návaznosti na smlouvu o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem (zhotoviteli), není-li touto smlouvou stanovenou jinak.

VIII.7 Příkazník není oprávněn uzavírat v zastoupení příkazce žádné smlouvy ani jejich dodatky za účelem realizace stavby, tj.  smlouvy o dílo, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o výprose, smlouvy o výpůjčce, směnné smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní smlouvy apod.

VIII.8 Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. V tom případě neodpovídá příkazník za škodu tímto vzniklou.

VIII.9 Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech úkonech a jednáních vykonávaných jeho jménem, a o stavu plnění závazků z této smlouvy (o postupu plnění příkazu). Zejména bude (zpravidla na pravidelných kontrolních dnech, minimálně však 1 x měsíčně) informovat příkazce o stavu realizace stavby a jím zabezpečovaných činností a bude příkazci zasílat kopie důležité korespondence a písemných podkladů.

VIII.10 Příkazník je povinen za účelem kontroly umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů týkajících se předmětu smlouvy a umožnit příkazci provádět kontrolu výkonu činností příkazníka. Příkazník se zavazuje tuto kontrolní činnost strpět a k výkonu kontrolní činnosti poskytnout maximální součinnost.

VIII.11 Příkazník je oprávněn nařídit přerušení či zastavení stavby v případě vzniku takových skutečností v průběhu realizace stavby, při nichž hrozí vznik škody či jiné závažné následky, zejména z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V takovém případě bude příkazník informovat příkazce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin (v případě telefonické informace bude tato následně potvrzena písemným oznámením odeslaným e-mailem nebo datovou schránkou).

VIII.12 Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci ke dni skončení činnosti dle této smlouvy všechny písemné podklady, smlouvy, dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy a veškeré další doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.

VIII.13 Příkazník se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije jen v souladu s touto smlouvou. Příkazník se zavazuje neposkytovat třetím osobám žádné informace týkající se příkazce a plnění závazků z této smlouvy (plnění příkazu) mimo případy upravené obecně závaznými předpisy či případy, kdy příkazce udělil k poskytnutí informací písemný souhlas.

VIII.14 Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li příkazník provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám. Příkazník může přizvat ke své činnosti další osoby, nesmí však na ně delegovat zastupování příkazce.

IX. Povinnosti příkazce

IX.1 Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech důležitých pro zajištění smluvených závazků z této smlouvy (plnění příkazu) - např. o přerušení prací zhotovitelem stavby či o přerušení nebo ukončení financování stavby, návaznosti dohodnutých prací apod. a postoupit mu veškeré nezbytné doklady týkající se předmětu smlouvy.

IX.2 V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že na vyzvání příkazníka poskytne příkazníkovi bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu této smlouvy. Příkazník neodpovídá za nesplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud neobdržel včas od příkazce potřebné podklady nutné k plnění těchto povinností.

IX.3 Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi náklady, které příkazník účelně vynaložil při plnění svého závazku (při plnění příkazu) v zájmu příkazce a na základě jeho výslovného pokynu, nejsou-li vzhledem ke své povaze již zahrnuty v odměně sjednané v čl. V. této smlouvy.

IX.4 Příkazce je povinen na vyzvání příkazníka zúčastnit se svým oprávněným zástupcem všech jednání týkajících se této smlouvy, zejména předání a převzetí dokončené stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s jejím převzetím.

X. Ukončení smlouvy

X.1 Tato smlouva je ukončena splněním závazků z ní vyplývajících, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna podat výpověď smlouvy bez výpovědní doby v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Výpověď musí být písemná a nabývá účinnosti dnem jejího doručení druhé smluvní straně.

X.3 Smluvní strany prohlašují, že případnou výpovědí smlouvy není dotčen nárok na poměrnou část odměny příkazníka za činnosti dle této smlouvy, které byly řádně poskytnuty do doby ukončení smlouvy výpovědí.

X.4 Za podstatné porušení této smlouvy bude považováno, pokud:

a)	bude na příkazníka prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“); pro případ prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona na majetek příkazníka si smluvní strany sjednávají, že příkazce může od smlouvy odstoupit,

b)	příkazník poruší kteroukoliv ze svých povinnosti dle odst. VIII. této smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy příkazce,

c)	příkazce je v prodlení s úhradou sjednané ceny delším než 30 dnů.

X.5 Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě přerušení prací zhotovitelem stavby či přerušení nebo ukončení financování stavby ze stavebního investičního příspěvku statutárního města Brna jako zřizovatele příkazce (zadavatele stavby), tj. pokud příkazci nebudou zřizovatelem přiděleny finanční prostředky potřebné na realizaci projektu. Příkazník nemá v tomto případě nárok na náhradu škody, má pouze nárok na poměrnou část sjednané odměny za řádně poskytnuté činnosti.

XI. Ostatní ujednání

XI.1 Smluvní strany se zavazují v rámci plnění závazků z této smlouvy vzájemně účinně spolupracovat, zejména si pravidelně poskytovat informace o plnění závazku (příkazu).

XI.2 Příkazník odpovídá za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním deníku a podpisem tohoto zápisu.

XI.3 Příkazník odpovídá svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci předloženém zhotovitelem za to, že předložený podklad odpovídá smlouvě o dílo a skutečnému věcnému plnění.

XI.4 Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě způsobení škody příkazci z důvodů neplnění povinností, porušení povinností nebo překročení oprávnění příkazníka uhradí příkazník tuto škodu příkazci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

XI.5 Příkazník se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané odměny bez DPH při porušení některé z povinností příkazníka, které jsou uvedeny v čl. VIII. této smlouvy, a to za každý zjištěný případ porušení smluvní povinnosti zvlášť. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy příkazce k zaplacení spolu s penalizační fakturou. Smluvní strany vylučují účinky ust. § 2050 občanského zákoníku a sjednávají si tímto, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

XI.6 V případě prodlení příkazce s úhradou sjednané odměny se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI.7 Příkazník neodpovídá za skryté a výrobní vady materiálů použitých zhotovitelem stavby.

XII.8 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně příkazce upozornil, ale ten na jejich použití trval.

XII.9 Příkazce je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

XII.10 Příkazník dává souhlas příkazci ke zveřejnění obsahu této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, na profilu příkazce (zadavatele) dle  ust.§ 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  o  zadávání veřejných  zakázek,   a  se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění příkazce.  Příkazník nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XII.11 Příkazník bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XIII.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě, potvrzenými oběma smluvními stranami.

XIII.3 Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, příp. souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

XIII.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

Za příkazce: 	Za příkazníka:

V Brně dne ……………….					V Olomouci dne ……………

……………………………   	………………………………

Ing. Jozef Kasala, ředitel	Daniel Ludín