Ota Laube

IČO: 10910883

xxx

xxx

#### Objednávka č.	Vyřizuje/kancelář/linka

#### ZAK 21-0111.25/o	xxxxx/VEZ/xxxxxxx

Objednávka

Objednáváme u Vás odbornou konzultační činnost – gastroprovoz (projekt Vltavské filharmonie) (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Předmětem objednávky je:

- Fáze (posouzení návrhů v podrobnosti architektonické studie / plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin, termín plnění je 18.3. – 27.4.2022, výstup v českém jazyce):

- 23.3.-7.4.2022 – telefonická, on-line či fyzická konzultace v případě potřeby a dotazů týmu Vltavská filharmonie (xxx), Předpokládaný počet hodin pro posouzení činí 20 hodin.

- 25.4.-27.4.2022 –účast na jednání soutěžní poroty, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin. Termín jednání 25.4-27.4.2022, účast bude nutná po omezenou dobu dne 25.4. a 26.4., dne 27.4. bude dodavatel k dispozici na telefonu do 14:00. Role odborníka je klíčová ve fázi posouzení návrhů do 7.4. (potažmo 10.4.), zadavatel bude organizovat jednání tak, abychom účast dodavatele byla přesunuta do určitého bloku jednání a to buď online nebo fyzicky. Maximální počet hodin pro účast na porotě činí 16 hodin.

- Fáze (podrobné posouzení vítězného návrhu, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin), termín cca 28.4.-30.9.22, výstup v českém jazyce:

- 28.4. - 5.5. 2022 – první souhrnné připomínky k vítěznému návrhu

- 5.5.-31.8.2022 – podrobnější připomínky k dopracování architektonické studie, tyto připomínky budou následně přílohou smlouvy s vybraným architektem, o připomínkách se bude průběžně jednat (návrh Clients Brief).

- 31.8.-30.9.2022 – rezerva na dopracování návrhu Clients Brief

- Předpokládaná časová náročnost je 40 hodin.

- fáze – dopracování studie a dalších fází PD, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin, výstup bude odevzdán v českém jazyce

- Cca 31.8.-15.12.2022 – konzultace, dopracování studie a dalších fází PD

- Předpokládaná hodinová náročnost je 60 hodin.

- fáze – rozpočtová rezerva, plnění bude proplaceno na základě skutečně odpracovaných hodin, výstup bude předán v českém jazyce

- na všechny fáze dohromady je vyčleněna rezerva 40 hodin dle potřeb zadavatele.

Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami objednatele (smluvní záležitosti) je xxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx a

xxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx,

pro odborné záležitosti – xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou poskytovatele je: xxxxxx, xxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxx.

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:

Doba plnění předmětu objednávky: 	do 15.12.2022

Místo plnění předmětu objednávky: dle požadavků zadavatele.

Dodavatel spolu s předáním předmětu objednávky u fází, které jsou placeny hodinově, odevzdá kontaktní osobě objednatele (xxx) výkaz skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetku). Výčetku odpracovaných hodin mohou potvrdit obě kontaktní osoby. Vzor výkazu skutečně odpracovaných hodin je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Cena předmětu objednávky:

Cena za 1 hodinu konzultace činí 900,- Kč (slovy: devět set korun českých) bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit maximálně 144.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých) bez DPH.

Dodavatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky. Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailové adresy kontaktních osob objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Dodavatel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky: ZAK 21-0111.25. Fakturu neobsahující číslo objednávky nelze proplatit.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Mlčenlivost:

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu objednávky dozví. Dodavatel nesmí žádné informace o průběhu řízení, zadávaného v rámci výše uvedeného projektu, poskytovat jakékoliv třetí osobě, nebude-li 
s objednavatelem dohodnuto jinak.

Závazek odborníka soutěže:

Dodavatel se zavazuje stát se na základě této objednávky odborníkem soutěže a následně podepsat závazek odborníka soutěže (viz příloha č. 2 této objednávky). Závazek bude zaslán sekretářem soutěže, v rámci této objednávky je předkládán jako informativní podklad.

Sankční podmínky:

V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, respektive termín dodání dle objednávky, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu objednávky včetně DPH, a to za každý den prodlení. Objednatel může pokutu prominout.

V případě, že dodavatel poruší povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu objednávky, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele domáhat se práva na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti dodavatele, nebude tedy aplikováno ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

Další ujednání:

Dodavatel zodpovídá za věcnou správnost vypracovaných dokumentů a zapracování připomínek kontaktní osoby objednatele. Dodavatel se zavazuje odstranit vady a chyby vypracované dokumentace bez nároku na odměnu.

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. Objednatel informuje dodavatele 
o splnění této povinnosti. Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy:

Č. 1 – nabídka dodavatele

Č. 2 – vzor závazku odborníka soutěže

S pozdravem

Ing. arch. Jaromír Hainc

ředitel Sekce detailu města

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu: xxxxxxxxxxx doručte zpět. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká.

Ota Laube

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 21-0111.25