Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019

#### „Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“

SMLUVNÍ STRANY:

#### Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 67985831	DIČ: CZ67985831

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

#### Mozis s.r.o.

se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha 3

IČ: 28940083	DIČ : CZ28940083

zastoupená ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx

zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxx na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

#### PREAMBULE

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019 (dále také jen „Smlouva“) na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění dle smlouvy (dále jen „Dílo“) se tímto dodatkem redukuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce vyvolané nově vzniklými požadavky při provádění Díla. Méněpráce a vícepráce jsou nezbytné k dokončení Díla a jsou specifikovány Změnovými listy. Ke dni uzavření tohoto dodatku nelze stanovit kompletní výčet všech méněprací a víceprací nad rozsah prací ve smlouvě a dodatku č. 2, jejich soupis bude předán zhotovitelem objednateli ke schválení nejpozději do 21.4.2022.

- CENA DÍLA

Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:

#### Původní cena dle Smlouvy:

Cena bez DPH	28.572.844,- Kč

#### Dodatek č. 1:

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH ……..1.666.939,07 Kč

#### Dodatek č. 2:

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle odsouhlaseného soupisu.

### Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH …30.239.783,07 Kč

+ odsouhlasená částka ze soupisu

- DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla dle odst. 4.2 Smlouvy se prodlužuje do 27.4.2022, a to do z důvodu zásahu vyšší moci - probíhající pandemie onemocnění Covid-19, jehož vlivem došlo ke zpoždění dodávek materiálů potřebných k dokončení Díla.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

  - Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v Dodatku č. 2 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Strany prohlašují, že v důsledku změn dle Dodatku č. 2 nevzniká žádné z nich

újma.

  - Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

  - Dodatek č. 2 je sepsán v elektronické podobě a elektronicky podepsán.

V Praze

….……………………………………..	………………………………………

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.	           MOZIS s.r.o

za Objednatele	za Zhotovitele

AKCEPTACE 30.3.2022