

MZE-17122/2022-12122

dms_carovy_kod

mze000022978403

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-17122/2022-12122  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 24. 3. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138718, Z32879**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138718 k

RFC\_INFRA\_II\_2021\_NO004\_vybudovani\_develop\_prostredi\_LDAP\_OUD\_cast\_1(Z32879)Nový termín dodání: do **30. 04. 2022**.

Zdůvodnění:

V rámci realizace RFC v oblasti přepisu a ladění JAVA LDAP PlugIn byl objeven v produktu Oracle Universal Directory bug, znemožňující dokončení přepisu / vývoje a finální testování nových JAVA PlugIn. Uvedená nefunkčnost je řešena s Oracle supportem prostřednictvím Service Requestu číslo: „SR 3-28449187421: Unexpected behavior of OUD in case of custom plugin development“. Na základě 1,5 měsíce dlouhé komunikace s Oracle supportem bylo zjistěno, že potřebná funkcionalita pro externí autentizace není v rámci JAVA PlugIn podporována a pro potřeby externí autentizace bude nutné využít funkcionalitu Oracle Pass-Through Authentication. Na základě těchto skutečností bude nutné opustit řešení externí autentizace postavené na Pluginech a připravit a otestovat řešení za využití funkcionality Oracle Pass-Through Authentication, což představuje zpoždění cca 4-5 týdnů v rámci realizace RFC.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: