DODATEK č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1.	Smluvní strany

Objednatel:			Zoo Brno a stanice zájmových činností,

příspěvková organizace

Se sídlem:	       		U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 	MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických: 	Ing. Miroslavem Janotou, vedoucím TÚ

Ing. Martinou Pavelkovou, Ph.D.

IČO:				00101451

DIČ:		CZ00101451

Bankovní spojení:	 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:	 	372604403/0300

Tel. kontakt:	 	602 544 808, 725 840 711

ID datové schránky:		sj8mvuu

Zhotovitel:			Tocháček spol. s r.o.

Se sídlem:			Slovinská 36, 612 00 Brno

Zastoupený:			Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti

IČO:				44961367

DIČ:		CZ44961367

Bankovní spojení:	 	KB, a.s.

Číslo účtu:		19 – 9096960217/0100

Tel. kontakt:		777 017 376

E-mail:	 	petr@tochacek.cz

ID datové schránky:		csn54pg

2.	Předmět Dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Africká savana – ubikace pštrosů“ ze dne 28.07.2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen smlouva o dílo) je dohoda o změně rozsahu provedení díla a tomu odpovídající změně ceny díla na základě odsouhlasených změnových listů:

- ZL 01_SO 01

- ZL 02_SO 02

Část textu článku 4 odst. 4.1.1. smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla 		4 868 871,40 Kč bez DPH“

se proto ruší a nahrazuje takto:

„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, po úpravě dle odsouhlasených změnových listů, se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla dle SoD 			4 868 871,40 Kč bez DPH

ZL č.1_SO 01 – Méněpráce		  	-262 233,13 Kč bez DPH

ZL č.1_SO 01 – Vícepráce		   	300 918,53 Kč bez DPH

ZL č.2_SO 02 – Méněpráce		  	-488 974,50 Kč bez DPH

ZL č.2_SO 02 – Vícepráce		   	433 901,67 Kč bez DPH

Celková cena díla (po úpravě dle dod.č.2)	4 852 483,97 Kč bez DPH“

Zbývající část textu uvedeného odstavce smlouvy o dílo zůstává beze změny.

- Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Přílohy:

- Změnový list č. 01_SO 01

- Změnový list č. 02_SO 02

V Brně dne 						              V Brně dne

…………………………                                                        ……………………….

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.				         Ing. Petr Tocháček

za objednatele							za zhotovitele