Cenová nabídka č. 276/2021/revize I.

Akce:

„Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá-

Nový Jičín“

Zadavatel:	ZŠ a MŠ Jubilejní p.o. , IČ 45214859 DIČ CZ45214859

741 01 Nový Jičín, Jubilejní 3

Zastoupen: 	Mgr. Ladislav Gróf

- Předmět plnění

Provedení technického dozoru stavebníka na výše uvedenou akci.

Technický dozor stavebníka (TDS)TDI zabezpečuje na zakázce zejména:

- seznámení s dokumentací provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením

- odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku

- dodržení podmínek stavebního povolení

- péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- účast na kontrolních dnech stavby (KD), vedení zápisů z těchto KD a jejich kontrola v plnění ( KD min.1 x za 14 dnů).

- sledování vedení stavebního deníku

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, konstrukcí

- příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení

- pořizování průběžné fotodokumentace realizovaného díla

- Termín plnění

- Příprava zakázky ………………………………. únor - březen 2022

(v rozsahu cca 30 hodin)

- Realizace díla …………………………………… duben  - září 2022

(v rozsahu kontroly stavby 2-3 x týdně

z toho 1x KD)

- Nabídková cena

Příprava zakázky ……………………………………15 000,- Kč

Realizace díla ……………………………………….184 500,- Kč

Cena výkonu TDI celkem ……………… 199 500,- Kč

Pozn:	K ceně díla připočíst DPH ve výši 21%

Realizační doba max. 6 měsíců. Případné vícepráce nad rámec budou účtovány v HZS 600,-Kč/hod, na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výkonu TDI. V případě jiného termínového plnění zakázky bude výkon TDI účtován poměrnou částkou.

Termíny přípravy a realizace budou sjednoceny v návrhu Příkazní smlouvy s veřejnou zakázkou a SOD vybraného uchazeče.

V Janové dne 7.11. 2021

………………………………………….

Vypracoval:				Ing. Karel Trlica, Janová 242, 755 01  Vsetín

IČO: 14590913, DIČ: CZ xxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx, Email: xxxxxxxxxxxx