Dodatek č. 6

K Dílčí smlouvě č. 5

# k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV

**a ISoSS**

(dále jen „**Dílčí smlouva č.5**“)

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupena: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: MV- 12625-210/EKIS-2021

(dále jen „**Objednatel**“)

# a

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

ID datové schránky hkrkpwn

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322

bankovní spojení: xxx

číslo smlouvy: 2017/171-6 NAKIT

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 6 k Dílčí smlouvě č. 5 ze dne 27. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“). Dílčí smlouva č. 5 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS

MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“)].

# Preambule

Tento Dodatek je uzavřen za účelem úpravy podmínek převodů nevyčerpaných člověkodnů neposkytnutých služeb a zajištění podpory stávajícího HW a souvisejících licencí.

# 1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou následující změny Dílčí smlouvy č.5:

1. V čl. 1 se v odst. 1.3 ruší nemožnost užít nevyčerpané člověkodny po 31.3.2022.

Článek 1 odst. 1.3 tak nově zní:

* 1. *Poskytovatel se zavazuje v rámci paušální platby dle odst. 2.1 poskytnout Objednateli na základě jeho požadavků Služby drobného rozvoje ISoSS v rozsahu 300 člověkodnů, a to v průběhu každého kalendářního roku (resp. příslušný poměr celkového rozsahu ve vztahu k délce trvání účinnosti této Dílčí smlouvy v daném kalendářním roce). Celkový počet člověkodnů za dobu trvání Dílčí smlouvy č. 5 je celkem maximálně 1350.*

*Nevyčerpané člověkodny je Objednatel oprávněn čerpat následovně:*

* + - *po dohodě s Poskytovatelem užít nejen na drobný rozvoj ISoSS, ale i ve*

*prospěch drobného rozvoje EKIS MV,*

* + - *čerpat služby tak, že člověkodny (včetně převedených) budou čerpány v jednotlivém kalendářním měsíci v maximálním rozsahu 90 člověkodní, pokud se zástupci Objednatele a Poskytovatele nedohodnou jinak,*

- *čerpat do 31. 3. 2023.*

1. Do čl. 2 se doplní poskytování plnění dle čl. 1 odst. 1.2.3 Služby podpory (maintenance) pro stávající HW a SW v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 4 a Přílohy č. 6 Smlouvy (dále též „Podpora HW a souvisejících licencí“) za období od 1. 4. 2022 do 31.3.2023 v celkové výši 3.560.290,72 Kč bez DPH, tj. 4 307 951,77 Kč včetně DPH.

V Čl. 2. se

* + do odst. 2.1 doplňuje následující:

*Cena za plnění specifikované v odst. 1.2.3 v období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 činí měsíčně částku dle tabulky č. 2.*

* + do odst. 2.2 doplňuje následující:

*Dílčí měsíční paušální cena za plnění v období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023*

*vychází z jednotlivých sledovaných položek plnění: Tabulka č. 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Číslo položky*** | ***Položka*** | ***Dílčí měsíční cena bez DPH v Kč za položku*** |
| 1 | *Zajištění podpory provozu* | *0 Kč* |
| *2* | *Drobný rozvoj dle odst. 1.3 Dílčí smlouvy* | *0 Kč* |
| *3* | *Podpora licencí SAP a dalších licencí* | *0 Kč* |
| *4* | *Podpora HW a souvisejících licencí* | *viz tabulka č. 2* |
| *Dílčí měsíční paušální cena v tomto období celkem v Kč* | | *viz tabulka č. 2* |

*Částka za plnění bude fakturována v jednotlivých měsíčních platbách. Výše částek je uvedena v tabulce č. 2, a bude se v průběhu měnit na základě výsledků VZ. Platby*

*v jednotlivých měsících budou ke dni podpisu tohoto dodatku dle následujícího*

*harmonogramu v této výši: Tabulka č. 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Datum OD*** | ***Položka*** | ***Dílčí měsíční cena bez DPH v Kč za položku*** | ***Dílčí měsíční cena s DPH v Kč za položku*** |
| *1.4.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *255.693,15 Kč* | *309.388,71 Kč* |
| *1.6.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *279.780,55 Kč* | *338.534,47 Kč* |
| *1.7.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *283.982,21 Kč* | *343.618,47 Kč* |
| *1.8.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *270.930,16 Kč* | *327.825,49 Kč* |
| *1.9.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *285.123,55 Kč* | *344.999,50 Kč* |
| *1.10.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *348.963,55 Kč* | *422.245,90 Kč* |
| *1.11.2022* | *Podpora HW a souvisejících*  *licencí* | *316.024,88 Kč* | *382.390,11 Kč* |

- Odst. 2.3 ruší a nahrazuje odst. 2.3 v následujícím znění:

*Celková dílčí paušální cena za období od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2023 činí částku*

*95.207.696,21 Kč bez DPH, tj. 115.201.312,41 s DPH.*

1. Prodlužuje se možnost čerpat služby uvedené v čl. 1 odst. 1.2.3 Služby podpory (maintenance) pro stávající HW a SW v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 4 a Přílohy č. 6 Smlouvy a též nevyčerpané člověkodny do 31. 3. 2023.

V čl. 3 se tak odst. 3.1 ruší a nahrazuje se novým odst. 3.1 v následujícím znění:

*3.1 Poskytovatel bude poskytovat Služby Objednateli dle odst. 1.2.1, 1.2.2, 1.3 a*

*1.4 Dílčí smlouvy od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2022. Služby dle odst. 1.2.3 budou poskytovány do 31. 3. 2023. Tímto není dotčena možnost Objednatele čerpat nevyužité člověkodny dle čl. 1 odst. 1.3 do 31. 3. 2022.*

# 2 Závěrečná ustanovení Dodatku

* 1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 5 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
  2. Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 5. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.
  4. Smluvní strany se dále shodují, že podmínky Smlouvy dopadající na Dílčí smlouvu č. 5 zůstávají pro její plnění závazné až do konce platnosti Dílčí smlouvy č. 5, a to bez ohledu na skutečnost, že platnost Smlouvy končí k 31.3.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ……………….. |  | V Praze dne ……………….. |
|  |  |  |
| **xxx**  xxx  Česká republika – Ministerstvo vnitra |  | **xxx**  xxx  Národní agentura pro komunikační informační  technologie, s. p. |

Stránka **4** z **4**